新疆维吾尔自治区水利厅

2025年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区水利厅是自治区人民政府组成部门，是自治区水行政主管部门，位于乌鲁木齐市黑龙江路146号。具体职责：拟订自治区水利发展规划和政策，组织编制自治区重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁地（州、市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

### 二、机构设置

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区水利厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区水利厅（本级）决算及所属单位决算。

纳入新疆维吾尔自治区水利厅2025年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆维吾尔自治区水利厅

2.新疆维吾尔自治区水利厅（本级）

3.新疆维吾尔自治区水利科技发展中心

4.新疆维吾尔自治区水利水电规划设计技术中心

5.新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心）

6.新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心

7.新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心

8.新疆维吾尔自治区水利水电发展中心

9.新疆维吾尔自治区水资源管理中心

10.新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心

11.新疆维吾尔自治区水土保持监测中心（新疆维吾尔自治区水利厅水土保持实验站）

12.新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

13.新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局（本级）

14.新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设与质量安全技术中心

15.新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

16.新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

17.新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心

18.新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心

19.新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田水利管理中心

20.新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心

21.新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心

22.新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源调度中心

23.新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心

24.新疆维吾尔自治区塔里木河流域克里雅河水利管理中心

25.新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心

26.新疆维吾尔自治区塔里木河流域车尔臣河水利管理中心

27.新疆维吾尔自治区塔里木河流域迪那河水利管理中心

28.新疆维吾尔自治区塔里木河流域大石峡水利枢纽工程建设管理中心

29.新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什噶尔河水利管理中心

30.新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心

31.新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心

32.新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心

33.新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心

34.新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心

35.新疆维吾尔自治区水文局

36.新疆维吾尔自治区水文局（本级）

37.新疆维吾尔自治区乌鲁木齐水文勘测中心

38.新疆维吾尔自治区克拉玛依水文勘测中心

39.新疆维吾尔自治区昌吉水文勘测中心

40.新疆维吾尔自治区哈密水文勘测中心

41.新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心

42.新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心

43.新疆维吾尔自治区和田水文勘测中心

44.新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心

45.新疆维吾尔自治区阿克苏水文勘测中心

46.新疆维吾尔自治区阿勒泰水文勘测中心

47.新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心

48.新疆维吾尔自治区伊犁水文勘测中心

49.新疆维吾尔自治区塔城水文勘测中心

50.新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心

51.新疆维吾尔自治区水文分析计算中心

52.新疆维吾尔自治区水文技术情报中心

53.新疆维吾尔自治区水环境监测中心

54.新疆维吾尔自治区水利厅机关服务中心

55.新疆维吾尔自治区水利厅工程建设与质量安全中心

56.新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所

57.新疆维吾尔自治区生态水利研究中心（新疆维吾尔自治区水利厅院士专家工作站）

58.新疆维吾尔自治区水利政策研究中心

59.新疆维吾尔自治区河湖保护中心

60.新疆维吾尔自治区艾比湖流域水利管理中心

61.新疆维吾尔自治区伊犁河流域水利管理中心

62.新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心

63.新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心

64.新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

65.新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心

66.新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计344,591.06万元，其中：本年收入合计328,419.37万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）6,341.45万元，年初结转和结余9,830.24万元。

2025年度支出总计344,591.06万元，其中：本年支出合计308,763.95万元，结余分配29,447.30万元，年末结转和结余6,379.82万元。

收入支出总体与上年相比，减少21,508.16万元，下降5.87%，主要原因是：本年减少依干其引水枢纽除险加固工程及红山水库项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入328,419.37万元，其中：财政拨款收入177,084.31万元，占53.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入145,202.08万元，占44.21%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6,132.97万元，占1.87%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出308,763.95万元，其中：基本支出61,872.15万元，占20.04%；项目支出130,367.31万元，占42.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出116,524.49万元，占37.74%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计179,133.80万元，其中：年初财政拨款结转和结余2,049.49万元，本年财政拨款收入177,084.31万元。财政拨款支出总计179,133.80万元，其中：年末财政拨款结转和结余2,515.20万元，本年财政拨款支出176,618.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少57,226.52万元，下降24.21%，主要原因是：减少依干其引水枢纽除险加固工程项目、胜利渠第一分水闸除险加固项目、柯牙引水枢纽除险加固工程、英尔引水枢纽除险加固工程项目、大石峡水利枢纽工程项目等。与年初预算相比，年初预算数78,382.97万元，决算数179,133.80万元，预决算差异率128.54%，主要原因是：年中追加大石峡水利枢纽工程、克孜河疏附县栏杆防洪治理工程、新疆维吾尔自治区盖孜河塔什米里克引水枢纽除险加固工程、新疆维吾尔自治区克孜河哈布哈拉引水枢纽除险加固工程。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构正常运转、水旱灾害防御、水资源管护、水利工程建设、民生水利保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为44,461.44万元，占比25.17%，主要用于引水枢纽除险加固工程项目、水利枢纽工程项目及水利发展资金项目。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出136,618.60万元，占本年支出合计的44.25%。与上年相比，减少95,488.56万元，下降41.14%，主要原因是：减少依干其引水枢纽除险加固工程项目、胜利渠第一分水闸除险加固项目、柯牙引水枢纽除险加固工程、英尔引水枢纽除险加固工程项目、大石峡水利枢纽工程项目等。与年初预算相比，年初预算数78,382.97万元，决算数136,618.60万元，预决算差异率74.30%，主要原因是：年中追加大石峡水利枢纽工程、克孜河疏附县栏杆防洪治理工程、新疆维吾尔自治区盖孜河塔什米里克引水枢纽除险加固工程、新疆维吾尔自治区克孜河哈布哈拉引水枢纽除险加固工程。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）11,286.34万元，占8.26%。

2.卫生健康支出（类）3,343.79万元，占2.45%。

3.农林水支出（类）118,979.50万元，占87.09%。

4.住房保障支出（类）2,904.55万元，占2.13%。

5.其他支出（类）104.41万元，占0.08%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增人才发展基金项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为1,055.05万元，比上年决算增加127.52万元，增长13.75%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为2,619.59万元，比上年决算增加294.76万元，增长12.68%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为3,871.53万元，比上年决算增加143.20万元，增长3.84%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为3,693.06万元，比上年决算增加2,637.47万元，增长249.86%，主要原因是：本年行政事业单位职业年金按照相关政策全部实缴，导致职业年金大幅增加。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为39.11万元，比上年决算增加30.46万元，增长352.14%，主要原因是：本年国有企业离休人员绩效奖增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为319.02万元，比上年决算增加21.60万元，增长7.26%，主要原因是：本年在职人员增加，行政单位医疗支出较上年增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为1,727.78万元，比上年决算增加238.46万元，增长16.01%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1,296.99万元，比上年决算增加205.52万元，增长18.83%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.09万元，下降100.00%，主要原因是：头屯河流域管理中心环境保护管理事务收入本年无收入，导致相关支出减少。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为5,513.43万元，比上年决算减少240.29万元，下降4.18%，主要原因是：机构改革，参公单位合并或撤销，导致该款项减少。

12.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为1,019.90万元，比上年决算增加160.90万元，增长18.73%，主要原因是：水利厅机关专项业务项目支出增加。

13.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算数为373.37万元，比上年决算减少81.93万元，下降17.99%，主要原因是：机关服务中心专项业务费项目支出减少。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为10,251.96万元，比上年决算增加2,516.39万元，增长32.53%，主要原因是：机构改革，使用该科目单位增加，水利发展资金项目支出增加。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为44,461.44万元，比上年决算减少52,791.65万元，下降54.28%，主要原因是：减少依干其引水枢纽除险加固工程项目、胜利渠第一分水闸除险加固项目、大石峡水利枢纽工程项目等。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为20,339.82万元，比上年决算减少51,821.46万元，下降71.81%，主要原因是：减少柯牙引水枢纽除险加固工程、英尔引水枢纽除险加固工程项目。

17.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算数为1,500.00万元，比上年决算增加1,200.00万元，增长400.00%，主要原因是：本年新增水利前期工作中央基建项目。

18.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算数为233.96万元，比上年决算增加74.65万元，增长46.86%，主要原因是：机构改革，新增塔管局水旱灾害防御中心、塔管局克里雅河水利管理中心等单位，导致水利执法监督相关工作增加。

19.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算数为1,400.03万元，比上年决算减少1,124.54万元，下降44.54%，主要原因是：本年减少水土保持管理工作经费。

20.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为9,243.28万元，比上年决算增加3,180.00万元，增长52.45%，主要原因是：机构改革，水资源节约管理与保护工作任务加重，导致其经费增加。

21.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算数为212.98万元，比上年决算增加7.50万元，增长3.65%，主要原因是：本年水质监测任务加重，导致水文系统经营成本性项目增加。

22.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算数为14,981.86万元，比上年决算减少871.67万元，下降5.50%，主要原因是：机构改革，水文实验站与其他单位合并，导致水文系统水文测报经营成本性项目减少。

23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为6,375.00万元，比上年决算增加1,636.00万元，增长34.52%，主要原因是：本年中央救灾项目资金增加。

24.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.23万元，下降100.00%，主要原因是：机构改革，信息网络中心撤销，导致相关支出减少。

25.农林水支出（类）水利（款）国际河流治理与管理（项）：支出决算数为1.78万元，比上年决算增加1.78万元，增长100.00%，主要原因是：本年临时增加出国任务，导致国际河流治理与管理相关工作经费增加。

26.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为1,951.77万元，比上年决算增加1,837.27万元，增长1,604.60%，主要原因是：机构改革，本年新增河湖管理单位相关经费。

27.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算数为178.00万元，比上年决算增加178.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年水利厅机关新增水库移民扶持基金项目。

28.农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：支出决算数为839.77万元，比上年决算减少74.63万元，下降8.16%，主要原因是：机构改革，信息网络中心撤销，导致相关支出减少。

29.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少582.00万元，下降100.00%，主要原因是：机构改革，水电及农村电气化单位与其他单位合并，导致相关支出减少。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为101.13万元，比上年决算减少117.41万元，下降53.72%，主要原因是：本年按照要求，减少水利相关经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为2,904.55万元，比上年决算增加118.16万元，增长4.24%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为104.41万元，比上年决算减少2,349.34万元，下降95.74%，主要原因是：本年按照要求，减少其他支出相关经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出58,718.04万元，其中：人员经费55,677.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,040.39万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障水利重点工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计40,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入40,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计40,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出40,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加37,782.00万元，增长1,703.43%，主要原因是：本年新增大石峡超长期特别国债项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数40,000.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加大石峡超长期特别国债项目。

政府性基金预算财政拨款本年支出40,000.00万元。具体情况如下：

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少218.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年水利厅机关减少水库移民扶持基金项目。

2.农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）水利支出（项）：支出决算数为40,000.00万元，比上年决算增加40,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：年中新增大石峡超长期特别国债项目。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少专项债利息。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出241.81万元，比上年增加9.14万元，增长3.93%，主要原因是：机构改革，新增地州上划单位及新成立单位6家，新增经费均为上述单位新增费用。其中：因公出国（境）费用支出9.62万元，占3.98%，比上年增加9.62万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加水利厅机关2025年省级领导出访项目和2024年规设中心年中因工作安排出国项目。公务用车购置及运行维护费支出227.18万元，占93.95%，比上年减少0.46万元，下降0.20%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少其经费支出。公务接待费支出5.01万元，占2.07%，比上年减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少其经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用9.62万元，开支内容包括差旅费，培训费，公杂费。部门全年安排的因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。

公务用车购置及运行维护费227.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费227.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费、油料费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量224辆。国有资产占用情况中固定资产车辆437辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有资金经费保障。

公务接待费5.01万元，开支内容包括水利厅机关、塔管局机关、塔管局建安中心、水文局等单位收到接待函的就餐费。部门全年安排的国内公务接待105批次，887人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数253.38万元，决算数241.81万元，预决算差异率-4.57%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少其经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数9.62万元，决算数9.62万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数237.51万元，决算数227.18万元，预决算差异率-4.35%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少其经费支出。公务接待费全年预算数6.26万元，决算数5.01万元，预决算差异率-19.97%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少其经费支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度新疆维吾尔自治区水利厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出539.66万元，比上年减少375.76万元，下降41.05%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少其经费支出。

2025年度新疆维吾尔自治区水利厅（事业单位）公用经费支出2,500.73万元，比上年增加452.42万元，增长22.09%，主要原因是：因机构改革，本年新增地州上划单位。

#### （二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额68,175.83万元，其中：政府采购货物支出7,817.51万元、政府采购工程支出32,893.00万元、政府采购服务支出27,465.31万元。

授予中小企业合同金额53,212.19万元，占政府采购支出总额的78.05%，其中：授予小微企业合同金额43,262.82万元，占政府采购支出总额的63.46%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋612,515.91平方米，价值107,829.19万元。车辆437辆，价值10,959.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车381辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）142台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额350,202.40万元，实际执行总额308,763.94万元；预算绩效评价项目118个，全年预算数140,943.85万元，全年执行数136,926.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理理念有所提升，通过绩效评价，预算部门对于财政支出的绩效评价重视程度进一步加强，有序形成以绩效为目标、以结果为导向的绩效管理理念，能够贯穿并指导预算部门各项工作开展。二是各单位主体责任意识增强，通过科学设定绩效目标，厅属单位明确了实施项目所要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，其职能和目标责任更加清晰，实现了各项资源优化配置。发现的问题及原因：一是预算绩效管理基础工作有待强化。绩效评价指标体系还不够完善，评价指标设定的科学性有待加强。二是绩效管理理念有待进一步增强。根据不同的项目特点和性质采用相应的评估机制还需要进一步加强研究和探索。三是资金拨付与绩效管理的衔接有待补强。年度部分预算资金拨付不及时，又要加快资金使用进度，又要完善绩效全流程管理，往无法兼顾，间接地影响资金的支付以及执行进度。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理意识。在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理。深入开展财政绩效管理宣传工作，切实树牢绩效管理意识。二是探索行业绩效的规范体系。根据水利事业发展要求，研究探索水利的政策及项目，分类型、分层次确保相同类别、相同类型的政策和项目具有一致性和比对性，构建规范、标准的绩效指标体系。完善管理流程，明确各部门的责任，建立起适合本系统的全员、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是有计划分步骤地构建绩效体系建设。将财政指标体系同单位指标体系有机结合，保证预算绩效管理的统一性和适应性。按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向、以制度建设为保障的机制，提升内部管理水平，使预算编制更符合实际，为水利高质量发展夯实资金保障。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

| 部门整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（万元） | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 财政资金（万元） | 年度总资金 | 193,155.28 | 350,202.40 | 308,763.94 | 10 | 88.17% | 8.82 |
|  |  | 其中：上级安排（万元） | 6,178.00 | 6,178.00 | 6,178.00 | - | - | - |
|  |  | 本级安排（万元） | 72,204.97 | 173,248.23 | 170,440.60 | - | - | - |
|  |  | 其他资金（万元） | 114,772.31 | 170,776.17 | 132,145.34 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深化水资源管理体制改革，加强水资源集中统一管理。强化精细精准调度管理，实现水资源“多供、多调、多灌、多蓄”目标。加快推进重大项目前期工作，强化重大水利工程建设，切实发挥固定资产投资拉动经济增长关键作用。压紧压实工作责任，守牢水旱灾害防御安全底线。切实加强农村水利建设，为全面推进乡村振兴提供水利支撑和保障。持续水土保持监管，构建水土保持全链条监管体系。深化水利重点领域改革和智慧水利建设，持续释放水利改革发展活力。 稳步推进地下水超采治理，保障地下水可持续利用，推进生态文明建设。 |  |  | 深化改革，水资源管理更加集中统一，全年用水总量559.55亿立方米，地下水开采总量110.9亿立方米，实施汛期精准划分，统筹蓄水、防洪、灌溉有效衔接，积极推进市县级水网规划编制，新疆水利规划体系不断健全完善，全力保障农村饮水安全，农村自来水普及率达99.4%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达88.5%。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年用水总量 |  | <=563亿m3 | 节水约[2022]113号 | 16 | =559.55亿m3 | 16 |
|  |  | 自治区地下水开采总量 |  | <=123亿m3 | 关于印发2023年新疆地下水合理开发利用实施方案的通知 | 16 | =110.9亿m3 | 16 |
|  |  | 农村自来水普及率 |  | >=98.80% | 农水水电便函[2023]108号 | 15 | =99.4% | 15 |
|  |  | 规模化供水率 |  | >=88% | 农水水电便函[2023]108号 | 15 | =88.5% | 15 |
|  |  | 组织完成水利规划 |  | >=2个 | 新水办[2022]304号 | 14 | =2个 | 14 |
|  | 质量指标 | 山洪灾害自动监测站点到报率 |  | >=90% | 新水办明电[2023]2号 | 14 | =98.9% | 14 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.82 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年水利发展资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元，主要对坝区闸房及备用发电机房老化的门窗进行更换，同时对屋顶防水进行重新处理，有利于延长闸房的使用寿命，降低未来维护和修复的成本，可确保内部设施设备的安全运行，提高坝区整体运行效率，提高该项目的实施将解决坝区闸房及备用发电机房门窗老化和屋顶渗漏问题，进一步提升闸房的安全性和防护性能，使设施设备始终处于安全正常运行状态，保障下坂地水利枢纽工程安全稳定运行。 |  |  |  |  |  | 该项目于2025年5月开工，于2025年11月完工。坝区闸房门窗拆除及更换安装完成296.35平方米，坝区闸房屋顶防水处理完成876.05平方米，竣工验收合格率为100%。通过对门窗更换及屋顶防水处理等土建项目的完成，进一步提升了坝区闸房及备用发电机房的安全性和防护性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 坝区闸房门窗拆除及更换安装 | 10 | >=317.35平方米 | =296.35平方米 | 92.38% | 8.09 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初在编制项目绩效目标时，由工作人员对闸房门窗数量、规格尺寸进行现场人工初步丈量估算。因工作人员非专业造价测量人员，且为确保施工需求、预留一定余量，估算工程量相对宽裕，据此设定了年度绩效目标。项目实施过程中，施工单位按照规范要求现场精准实测实量，并依据实际测量数据开展施工、办理结算，导致实际完成工程量低于年初绩效目标值。 |
|  |  | 数量指标 | 坝区闸房屋顶防水处理 | 10 | >=1210.48平方米 | =876.05平方米 | 72.37% | 3.09 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初编制绩效目标时，由工作人员对屋顶面积、防水处理范围进行人工初步估算。因测算人员不具备专业测量资质，同时为保障施工需要、预留安全余量，估算工程量相对宽裕，并以此设定绩效目标。项目实施时，施工单位按照施工规范现场精准实测实量，严格依据实际测量面积组织施工及结算，最终实际完成工程量未达到年初设定的绩效目标。 |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 5 | <=2025年5月 | =2025年5月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 | 5 | <=2025年11月 | =2025年11月 | 100% | 5 | 历史标准 | 2024年8月15日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 坝区闸房门窗拆除 及更换安装 | 10 | <=21万 | =21万 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 坝区闸房 屋顶防水处理 | 10 | <=9万 | =9万 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 为下游生态保护提供必要水量 | 30 | >=1.84亿平方米 | =1.84亿平方米 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.18分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1367.88 | 1367.88 |  | 1339.60 |  | 10 |  | 97.93% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1367.88 | 1367.88 |  | 1339.60 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.监督资金支付准确性及安全性，确保相关项目按照计划，及时开展实施，监督项目进度按计划完成。 2.保证新疆下坂地水利枢纽工程完整性，防范化解重大风险点，保证工程安全稳定运行，充分发挥工程的防洪、灌溉、生态、发电等效益。 |  |  |  |  |  | 经营成本性项目中全面完成了2套大屏会议系统，任务完成率为100%，以及全面完成6项维修养护项目，任务完成率为100%。工资发放保障人数目标22人，实际完成24人，完成率为109.09%。严格执行工资发放流程，按时足额发放12次工资，保障薪酬及时足额到位。该项目于2025年5月开工，于2025年10月完工。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大屏会议系统 | 10 | =2套 | =2套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修养护项目 | 10 | =6项 | =6项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资保证人数 | 5 | =22人 | =24人 | 109.09% | 4.55 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年度，因单位业务开展需要，经统筹安排新增聘用西部计划志愿者2名。受此影响，本年度月均发放工资人数为24人，较年初设定的绩效目标人数22人有所增加，从而形成人数偏差。 |
|  |  | 数量指标 | 工资发放次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 大屏会议系统验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修养护项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | <=5月 | =5月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 | 5 | <=12月 | =10月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态补水体量（立方米） | 30 | >=1.84亿立方米 | =1.84亿立方米 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.55分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区水利发展资金专项（经营性成本项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域迪那河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 206.78 | 206.78 |  | 187.83 |  | 10 |  | 90.84% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 206.78 | 206.78 |  | 187.83 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要用于人员支出和保障运行经费支出工作，发放单位在职及退休人员工资，缴纳社保等，通过计划全年发放10人工资12次，预计发放及时率95%以上，保证单位职工收入稳定。经营性成本支出（供水计量设施运行支出），确保机关正常运行等效益。 |  |  |  |  |  | 通过全年按时为10名在职人员发放工资、依法缴纳社会保险，规范完成了12次薪酬发放，保障了单位职工收入稳定，增强了员工的职业安全感与组织认同感，提升整体归属感与幸福感，进而营造稳定和谐、积极向上的工作氛围，为单位今后职能旅行与长期发展提供坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 10 | =12次 | =12次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障人员数（人） | 10 | =10人 | =10人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资福利支出 | 10 | <=176万元 | =172.812万元 | 98.19% | 9.55 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据水管体制改革我中心为2024年9月成立，2025年初因人员配置不足导致工资福利支出目标值与业绩值之间存在偏差产生较大的偏差率。 |
|  |  | 经济成本指标 | 保障运行经费支出 | 5 | <=13.9万元 | =3.324万元 | 23.92% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据水管体制改革我中心为2024年9月成立，在2025年一年里中心的大部分运行经费均由开都孔雀河水利管理中心承担导致保障运行经费支出的目标值与业绩值之间存在偏差产生较大的偏差率。 |
|  |  | 经济成本指标 | 管理站运行成本支出 | 5 | <=16.88万元 | =11.693万元 | 69.27% | 1.16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据水管体制改革我中心为2024年9月成立，2025年9月迪那河管理站管辖权移交至我中心，因此我中心在2025年9月之后才产生管理站运行成本支出费用，所以导致管理站运行成本支出的目标值与业绩值之间存在偏差产生较大的偏差率。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.71分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区水利发展资金专项（经营性成本项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设与质量安全技术管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 353.39 |  | 10 |  | 88.35% |  | 7.09 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 400.00 | 400.00 |  | 353.39 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位该项目主要用于人员工资福利等支出、工作实施、代建工程实施过程中经营性成本支出。通过保障在编人员11人，长期聘用人员的工资、社保、住房公积金、采暖费等工资福利支出，经营性成本支出用于工作实施、工程实施过程中工作人员的各项运行费用。全面提升代建工程的预算管理，推动新疆水利事业向高质量迈进。 |  |  |  |  |  | 本单位该项目主要用于人员工资福利等支出、工作实施、代建工程实施过程中经营性成本支出。全年预算400万元，全年执行数353.39万元，其中，通过保障在编人员11人、长期聘用人员的工资、社保、住房公积金、采暖费等工资福利支出全年，共计11次，实际完成230.82万元；全年用于工作实施、工程实施过程中工作人员的各项运行费用122.57万元，在全面提升代建工程的预算管理，推动新疆水利事业向高质量推进目标上，整体执行情况良好。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人员工资次数 | 10 | >=11次 | =11次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年度设置指标时不够精确。改进措施：在今后工作中加强指标设置的精准度。 |
|  |  | 数量指标 | 保障人员数量 | 10 | >=11人 | =11人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 人员工资发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资经费 | 10 | <=268万元 | =230.82万元 | 86.13% | 6.53 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：1.因机构改革，2025年在编人员频繁调动，导致人员经费支出相应缩减；2.代建工程施工过程中，结合现场实际施工需求及进度安排，对聘用人员进行了优化调整，减少了临时聘用人员数量，从而降低了相关经费支出。改进措施：细化年初预算，结合人员调动、岗位变动等变动预判，科学核定经费预算，提升预算编制精准性。 |
|  |  | 经济成本指标 | 运转经费 | 10 | <=132万元 | =122.57万元 | 92.86% | 8.21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因2025年5个代建工程项目进入施工收尾阶段，受实施进度、现场施工等因素影响，项目现场管理、技术服务等工作频次减少，相应运转经费支出减少。改进措施：科学编制运转经费预算，结合年度工作任务、工程实施计划、现场管理需求合理测算支出，提高预算编制准确性。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作运转率 | 30 | >=90% | =90% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.83分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7048.00 | 7048.00 |  | 6999.36 |  | 10 |  | 99.31% |  | 9.83 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 7048.00 | 7048.00 |  | 6999.36 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据本单位机构改革方案和2025年维修养护项目实施方案及工作要求，本项目通过统筹推进人员经费保障、水费支付、公用经费补充以及水利工程维修养护等工作，达成以下具体绩效目标：1.年度完成12次人员工资福利发放，足额保障231名在职、退休及遗属人员工资福利发放，发放及时率不低于95%，以此激发岗位履职能力，确保水利日常管理与工程巡检等基础工作有序开展；2.本年度完成不少于3次克孜尔水库管理中心农业灌溉水费支付，保障上游水利管理单位正常运转，水费支付及时率不低于95%，维护上下游灌溉供水持续稳定，助力流域农业灌溉供水需求得到有效保障；3.完成不少于5项水利工程维修养护任务，委托业务数量不少于5次，水利工程维修养护项目招投标资金落实率不低于95%，借此消除工程运行安全隐患，提升水利设施防洪、灌溉服务能力；4.合规列支差旅费、公务用车维护费等公用经费，支撑单位政务办公、业务对接工作高效推进，保障水利管理各项事务工作闭环落地。通过上述工作的系统实施，最终推动辖区水利工程公益服务功能持续优化、流域供水保障体系更加完善、单位内部运营管理规范化水平显著提升，实现水利防洪灌溉综合效益充分释放，民生保障工作落地见效。 |  |  |  |  |  | 根据本单位机构改革方案和2025年维修养护项目实施方案及工作要求，本项目通过统筹推进人员经费保障、水费支付、公用经费补充以及水利工程维修养护等工作，2025年度全年完成12次人员工资发放，足额保障231名在职、退休及遗属人员工资发放，发放及时率100%，确保了水利日常管理与工程巡检等基础工作有序开展，激发了岗位履职能力；本年度向克孜尔水库管理中心支付农业灌溉水费共计3次，水费支付及时率达到100%，保障了上游水利管理单位正常运转，维护了上下游灌溉供水持续稳定，助力了流域农业灌溉供水需求得到有效保障；2025年度完成5项水利工程维修养护任务、委托业务数量5次，水利工程维修养护项目招投标资金落实率100%，消除了工程运行安全隐患，提升了水利设施防洪、灌溉服务能力；2025年度人员经费支出3038.29万元、农业灌溉水费支出共计3438.3万元、水利工程维修养护项目420万元、公用经费支出102.77万元。通过上述工作的系统实施，最终推动了辖区水利工程公益服务功能持续优化、完善了流域供水保障体系、显著提升了单位内部运营管理规范化水平，实现了水利防洪灌溉综合效益充分释放，保障了民生工作落地见效与中心水利设施的安全运行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水利工程维修养护项目 | 5 | >=5项 | =5项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支付克孜尔水库管理中心水费次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：机构改革后，水费支付口径发生调整，由原来按水利灌溉年度结算改为按照自然年度结算，2025年作为政策衔接的第一年，既完成了上一灌溉年度水费的清算支付，又同步支付了当年自然年度水费，导致实际支付次数较计划增加。改进措施：今后在制定年度绩效目标前，提前与上游水库、财务等部门对接，明确水费结算周期和支付次数，结合政策变化合理设定目标；建立水费支付台账，按自然年度和灌溉年度分别记录支付情况，每月核对支付进度，发现与计划不符时及时调整；在编制下一年度绩效目标时，充分考虑政策衔接带来的支付次数变化，确保目标设定更符合实际支付规律。 |
|  |  | 数量指标 | 委托业务服务项目数量 | 5 | >=5次 | =5次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 5 | =231人 | =231人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利工程维修养护项目招投标资金落实率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 灌溉水费支付及时率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资福利支出 | 4 | <=3084万元 | =3038.29万元 | 98.52% | 3.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：一是部分人员到龄退休，人员编制缩减，工资福利支出相应减少；二是有人员调出，在职人员数量减少，经费支出随之降低；三是社保缴费基数调整幅度小于预期，相关配套支出未达预算测算值。整改措施：精准统计在职、退休、调出人员变动情况，提前摸排社保政策调整细节，下一年度预算编制时细化人员经费测算，提升预算精准度，确保经费预算贴合实际支出情况。 |
|  |  | 经济成本指标 | 2025年度灌溉水费支出 | 6 | <=3439万元 | =3438.3万元 | 99.98% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：本年度灌溉水费预算是根据上一年度用水量测算编制，因本年度实际灌溉用水量略有减少，导致实际支付水费较预算略有降低，形成小幅偏差。整改措施：今后将结合近年平均用水量、当年气候及灌溉需求等因素，更加精准测算水费预算，强化用水动态管理，进一步提高预算执行准确率。 |
|  |  | 经济成本指标 | 水利工程维修养护支出 | 5 | <=420万元 | =420万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：机构改革后新增基层站点，预算编制时未充分预估站点配套基础设施及运维支出，为保障站点正常运转产生额外费用，导致实际支出超出计划。整改措施：编制下年度维修养护预算时，全面摸排新增基层站点设施建设、日常运维等全部需求，精准核算各项费用，合理确定预算金额，杜绝超支情况。 |
|  |  | 经济成本指标 | 公用经费支出 | 5 | <=105万元 | =102.77万元 | 97.88% | 4.73 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年度实际运行中，受部分会议培训精简、公务出行按需压缩及日常办公耗材精细化管理等因素影响，各类支出较预算有所节约。整改措施：今后将持续优化公用经费预算执行管控，进一步细化年度支出计划，动态跟踪各项费用进度，在确保正常运行的前提下，从严从紧控制支出，提高资金使用效益，力争实现预算执行的精准匹配。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障管理中心水利工程设施设备安全运行 | 30 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.41分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区水利发展资金（经营成本性项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中央水利部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什噶尔河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2701.15 | 2701.15 |  | 2701.15 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 2701.15 | 2701.15 |  | 2701.15 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资2701.150795万元，其中财政资金0万元，其他资金2701.150795万元。主要用于单位2025年人员工资正常发放及日常工作运转，延长工程使用寿命，消除工程运行隐患，确保2025年流域防洪、度汛、灌溉工作顺利完成，保障粮食安全，促进经济发展。 |  |  |  |  |  | 主要用于单位发放2025年人员工资，正常发放人员工资12次及日常工作运转，保障了单位11辆车正常运行，采购防洪物资2次，防洪预警发布率达到95%，确保了2025年流域防洪、度汛、灌溉工作顺利完成，保障了粮食安全，促进经济发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放次数 | 8 | =12次 | =12次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 2 | >150人 | =156人 | 104% | 1.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：做预算时，未能精准预算人数，计划工资发放人150人，实际工资发放人数156人；改进措施：今后提前精准摸排人员变动情况，严格按照人事批复及实际在岗人数做好经费测算， |
|  |  | 数量指标 | 公务保障用车数量 | 2 | =11辆 | =11辆 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 防洪物资采购 | 1 | =2批 | =2批 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水毁修复覆盖率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 防洪物资采购质量验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 防洪物资采购及时率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资支出 | 10 | <=1332.17万元 | =1332.17万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 单位日常运转经费支出 | 5 | <=898.08万元 | =898.08万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 应急抢险及其他项目经费支出 | 5 | <=470.90万元 | =470.9万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪预警预报发布率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.92分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区水利发展资金（经营成本性项目）追加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中央水利部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什噶尔河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3168.00 | 3168.00 |  | 3168.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 3168.00 | 3168.00 |  | 3168.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位预计通过全年给111人工资发放12次，实现单位日常工作顺利开展，保障民生；通过保障5辆公务用车，实现单位日常工作高效和单位整体正常运行；通过站点及水利设施维修，达到农业灌溉正常供水，实现水利系统稳定运行的效果。 |  |  |  |  |  | 本单位全年给111人工资发放12次，实现了单位日常工作顺利开展，保障民生；通过保障5辆公务用车，实现了单位日常工作高效和单位整体正常运行；通过站点及水利设施维修，达到了农业灌溉正常供水，实现水利系统稳定运行的效果。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放次数 | 8 | =12次 | =12次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 8 | =111人 | =111人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 公务保障用车数量 | 3 | =5辆 | =5辆 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 站点及水利设施维修数量 | 1 | =1处 | =1处 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 站点及水利设施维修验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 站点及水利设施维修完工时间 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资支出 | 10 | <=2039.15万元 | =2039.15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 单位日常运转经费支出 | 8 | <=535.85万元 | =535.85万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 站点及水利设施维修经费支出 | 2 | <=593万元 | =593万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025水土保持监督管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水土保持监测中心（新疆维吾尔自治区水利厅水土保持试验站） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 480.00 | 480.00 |  | 480.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 480.00 | 480.00 |  | 480.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，一是按要求高质量完成2025年度自治区级水土流失动态监测，掌握自治区水土流失情况，为水土保持率提供数据依据，向社会发布水土保持公报。二是制定自治区水土保持监测设备计量制度和技术手册，指导科学开展计量工作；三是依法做好自治区约80个生产建设项目水土保持技术审查服务，源头控制人为水土流失行为；四是开展自治区各级水土保持工作者新政策新技术培训，提升业务能力和技术水平；五是确保水土保持科技示范园正常运行，逐步提升宣传、教育、实验和示范功能。 |  |  |  |  |  | 一是完成2025年度自治区级水土流失动态监测工作范围53.1万平方公里，掌握自治区水土流失情况，为水土保持率提供数据依据，向社会发布水土保持公报。二是完成自治区92个生产建设项目水土保持技术审查服务，源头控制人为水土流失行为；三是完成自治区各级水土保持工作者新政策新技术培训，提升业务能力和技术水平；四是确保水土保持科技示范园正常运行，逐步提升宣传、教育、实验和示范功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区级水土流失动态监测工作范围 | 8 | =53.10万平方公里 | =53.1万平方公里 | 100% | 8 | 历史标准 | 53.1万平方公里 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成自治区水土保持方案审查数量 | 8 | >=80个 | =92个 | 115% | 6.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因本单位对本年度将审查的水土保持方案数量预估不够精确，导致方案审查数量超过预期值，下一步措施是今后加强管理，提高预算的精准率。 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 监测区域完成率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目投资完成时间 | 8 | <=12月 | =11月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 乌鲁木齐国家水土保持科技示范园运行管理经费 | 3 | <=13万元 | =13万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 自治区2025年自治区级水土流失动态监测 | 5 | <=207万元 | =207万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水土保持重点区域范围划定 | 3 | <=160万元 | =160万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 自治区水土保持方案审查 | 3 | <=81.83万元 | =81.83万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因本单位对本年度将审查的水土保持方案具体费用预估不够精确，导致方案审查支出未达到预期值，下一步措施是今后加强管理，提高预算的精准率。 |
|  |  | 经济成本指标 | 信息系统等保测评工作 | 3 | <=7.70万元 | =7.7万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 技术人员能力提升培训经费及踏勘、调研等费用 | 3 | <=10.47万元 | =10.47万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 计算2025年自治区53.1万平方公里的水土流失情况 | 30 | =53.1万平方公里 | =53.1万平方公里 | 100% | 30 | 历史标准 | 53.1万平方公里 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.80分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专项债券利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1242.06 | 1242.06 |  | 1242.06 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1242.06 | 1242.06 |  | 1242.06 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对2025年资金支出做出详细计划安排，落实资金保障，加强工程建设管理，实现2025年度工程建设投资任务，做到专项债券利息1242.06万元按规定及时支付。 |  |  |  |  |  | 2025年共支付专项债券利息4次，金额合计1242.06万元，按照《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件要求，及时足额完成专项债券利息支付。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付金额 | 5 | =1242.06万元 | =1242.06万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 1242.06万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 全年支付专项债券利息次数 | 5 | =4次 | =4次 | 100% | 5 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 利息支付准确率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 利息支付合规率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一次支付时间 | 5 | <=2025年4月 | =2025年4月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 第二次支付时间 | 5 | <=2025年6月 | =2025年6月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 第三次支付时间 | 5 | <=2025年10月 | =2025年9月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 第四次支付时间 | 5 | <=2025年12月 | =2025年12月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次支付金额 | 5 | <=318.02万元 | =318.02万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 第二次支付金额 | 5 | <=303.01万元 | =303.01万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 第三次支付金额 | 5 | <=318.02万元 | =318.02万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 第四次支付金额 | 5 | <=303.01万元 | =303.01万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止专项债逾期付息导致违约风险率 | 20 | >=90% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工程库周受益居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 克孜尔水库2025年经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域克孜尔水库管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1085.83 | 1085.83 |  | 1085.83 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1085.83 | 1085.83 |  | 1085.83 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 保障2025年职工薪酬的准时发放及日常运营的顺畅进行； 2. 加强对单位工作队的支持，确保群众工作的有效开展，充分发挥其积极作用。 |  |  |  |  |  | 2025年度，本单位经营成本性项目总体执行率为100%，各项保障任务均按序时进度足额、精准完成，有效确保了机构日常运转的高效与稳定。人员经费保障方面，全年累计发放职工工资12次，覆盖在职职工人员共计85人，做到了按时足额、无纰漏，切实保障了职工权益。公务用车管理方面：严格按规定保障公务用车7辆，通过规范化管理，确保了车辆运行安全及公务出行需求。物资及后勤保障方面，完成防汛、供电物资采购2批，物资储备充足且符合标准，同时，对2780.50平方米的办公场所进行了有效维护与管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放次数 | 10 | =12次 | =12次 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 公务保障用车数量 | 10 | =7辆 | =7辆 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 10 | >=78人 | =85人 | 108% | 9.2 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标人数78人，业绩人数85人，相差7人（新招录5人，调入2人）。改进措施：精准核定人员编制与岗位配置，结合单位业务实际与发展需求，科学制定用人计划。通过强化招聘与人员调动的统筹管理，从源头避免超编现象，确保目标人数与业绩人数保持一致。 |
|  |  | 数量指标 | 防洪物资采购 | 5 | >=2批 | =2批 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障办公场所面积 | 5 | >=2779.92㎡ | =2780.5㎡ | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 10 | =98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 防洪物资采购质量合格率 | 10 | =98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 防洪物资采购及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障人员经费 | 10 | <=199.21万元 | =199.21万元 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 保障日常运转经费 | 10 | <=886.62万元 | =886.62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.20分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共机构节能节水设施维修维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水利厅机关服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为机关办公与职工生活提供更好的后勤服务保障，对办公区域和水利厅大院内设施设备进行日常维护保养，做好办公区域绿化以及节能节水器具维修更换，做好职工食堂餐食保障，巩固节约型机关创建工作。 |  |  |  |  |  | 本年度完成绿化面积覆盖达到5000平方米，公共区域节能器具覆盖率达到90%，宣传展板及标识牌覆盖总计500件，绿化面积覆盖率、宣传展板及标识覆盖率以及节能器具和日常维修完成率均达到90%，绿化完成及时性、展板及宣传标识及时性、公共区域节能器具维修及时性均达到90%。通过各项维修项目实施及对办公区域设施设备维护保养，以保障为重点，优化了后勤服务效能，对办公区域绿化进行景观改造，改善办公环境绿化水平，巩固了节约型机关创建工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积覆盖 | 7 | =5000平方米 | =5000平方米 | 100% | 7 | 历史标准 | 5000平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 公共区域节能器具覆盖率 | 7 | >=90% | =90% | 100% | 7 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 宣传展板及标识牌全覆盖 | 8 | =500件 | =500件 | 100% | 8 | 历史标准 | 500件 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 绿化面积覆盖率 | 7 | >=90% | =90% | 100% | 7 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传展板及标识牌覆盖率 | 7 | >=90% | =90% | 100% | 7 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 节能节水器具日常维修维护完成率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水利厅院内绿化完成及时性 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 展板及标识牌宣传的及时性 | 9 | >=90% | =90% | 100% | 9 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 公共区域节能器具维修及时性 | 9 | >=90% | =90% | 100% | 9 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费 | 7 | <=89.71万元 | =89.61万元 | 99.88% | 6.98 | 历史标准 | 85万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因业务开展过程中做了轻微调整，资金支出有略微偏差。改进措施：下年度编制预算，强化成本事前测算，提高预算编制科学性与精准度；建立成本动态管控机制，实时跟踪、预警、纠偏。 |
|  |  | 经济成本指标 | 其他商品服务支出 | 6 | <=11.79万元 | =11.63万元 | 98.64% | 5.8 | 历史标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因业务开展过程中做了轻微调整，资金支出有略微偏差。改进措施：下年度编制预算，强化成本事前测算，提高预算编制科学性与精准度；建立成本动态管控机制，实时跟踪、预警、纠偏。 |
|  |  | 经济成本指标 | 业务开展经费 | 7 | <=18.5万元 | =18.61万元 | 100.59% | 6.96 | 历史标准 | 25万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 推进新疆水网及地县级水网骨干工程前期论证实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利水电规划设计中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 299.60 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300.00 | 300.00 |  | 299.60 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 执行完成年度预算300万元。通过前期论证和加强关键技术研究等，推进新疆水网及地县级水网规划的“纲”“目”“结”骨干项目加快实施。通过实施“纲”和“目”类项目提高全区水资源配置能力、有效解决水资源时空分布不均的问题；通过实施“结”类项目增加全区水库调蓄库容，提升水资源调配能力和手段。确保自治区党委、人民政府和水利厅党组关于加快实施水网建设规划的部署要求落实落地，进一步提升水资源对经济社会高质量发展的支撑和保障作用。 |  |  |  |  |  |  |  | 两项关键技术研究已完成，验收完成提交了相应成果；对水网重大水利工程及时组织安排审查，对修改到位的报告及时出具了审查意见，并开展了现场踏勘（调研）；可研和初步设计阶段投资概算变幅保持低于10%，增加了全区水库库容，提高了天然径流量调蓄能力。也提高了资金支付力度，关键技术研究、踏勘、场地租赁费、专家咨询费、其他费等，基本上支付完成。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成关键技术研究 | 10 | >=2项 | =2项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 对水网重大水利工程进行现场勘察（调研） | 5 | >=6次 | =6次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 审查“纲”“结”类水利项目可研或初步设计 | 3 | =15项 | =15项 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 关键技术研究验收合格率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水网项目出具审查（核）率 | 3 | >=70% | =70% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水网项目可研和初步设计阶段投资概算变幅≤10% | 3 | >=3个 | =3个 | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时组织对水网项目进行技术审查或讨论 | 5 | =12月底 | =12月底 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时对水网重大水利工程进行现场勘察（调研） | 4 | <=20工作日 | =20工作日 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时出具相关审查意见 | 3 | <=20工作日 | =20工作日 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 关键技术研究成本 | 9 | <=137万元 | =137万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 现场踏勘、调研成本 | 5 | <=98.12万元 | =98.12万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 专家咨询费 | 3 | <=15.40万元 | =15万元 | 97.4% | 2.81 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付专家咨询费时因农行系统问题使得开户行信息发生变化，导致支付失败，因临近扎账，于12月31日该笔费用退回国库。改进措施：每季度资金支付要按进度完成；支付出现问题时，单位相关人员要及时发现问题并解决；要进一步提高资金管理，强化监督，提升支付效率。 |
|  |  | 经济成本指标 | 场地租赁费 | 1 | <=7.5万元 | =7.5万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 其他费用 | 2 | <=41.98万元 | =41.98万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加全区水库库容、提高天然径流调蓄能力 | 30 | >=5000万立方米 | =5020万立方米 | 100.4% | 29.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.66分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆白杨河流域管理局水利管理中心2025年公益性维修养护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过对流域管辖范围内的9座渠首水闸设施、设备、水工建筑物及附属设施的维修养护，保障水闸机电设备、监控及自动化设备、闸门等设施设备完好，确保各渠首水闸设备的正常运转和安全运行。延长水闸使用寿命，减少更新换代的成本，圆满完成2025年度供水及防汛任务。 |  |  |  |  |  |  |  | 已按要求完成9座水闸各项设施设备的维修养护工作，包括闸门、启闭机维护保养、水毁设施修复等，保障流域水利工程安全运行。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程数量 | 10 | =9座 | =9座 | 100% | 10 | 历史标准 | 9座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基础设施维护数量 | 10 | =10台 | =10台 | 100% | 10 | 历史标准 | 8台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基础设施维修合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | <=8月 | =8月 | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程修缮费用 | 10 | =13.71万元 | =13.71万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 13.71万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 基础设施维修费用 | 10 | =11.29万元 | =11.29万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 11.29万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高供水保障率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升流域水生态环境 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利厅水资源规划研究所－水利发展资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《新疆水网建设规划》和《新疆水发展与水安全战略规划》总体布局，统筹做好上下衔接工作，尽快完成地县两级区域水网建设规划编制工作，着力打通水网布局“最后一公里”，加快形成“城乡一体、互联互通”的区域水网体系，全过程协同开展“十五五”水安全保障规划的业务研究、技术讨论、报告编制等工作，支撑和保障新疆生态保护和经济社会高质量发展；二是深入开展调查研究，对重点领域、重点区域、重点地州水安全保障的短板和薄弱环节开展调研，了解全疆水资源开发利用现状、区域水资源供需情势，掌握区情水情和治水科学规律，积极开展与水资源优化配置相关的研究工作。 |  |  |  |  |  | 项目组按照《新疆水网建设规划》和《新疆水发展与水安全战略规划》总体布局，统筹做好上下衔接工作，督促相关地县两级区域水网建设规划编制工作，起到打通水网布局“最后一公里”，加快形成“城乡一体、互联互通”的区域水网体系作用，为单位全过程协同开展“十五五”水安全保障规划的业务研究、技术讨论、报告编制等工作奠定了坚实的平台，支撑和保障了新疆生态保护和经济社会高质量发展；深入开展大量调查研究工作，对重点领域、重点区域、重点地州水安全保障的短板和薄弱环节开展调研，充分了解全疆水资源开发利用现状、区域水资源供需情势，掌握区情水情和治水科学规律，以此形成了典型地区河湖长实施的调研分析工作，为河湖长实施提供了较强指导建议，同步开展了与水资源优化配置相关的研究工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提交技术成果 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 咨询和技术评估频次 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展业务研讨 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 调研和检查频次 | 5 | >=3个 | =3个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 调研检查通过率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 5 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目实地考察费用 | 5 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 租赁费、其他商品服务支出及其它费用 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 技术评估合格率 | 30 | >=90% | =90% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利厅水资源规划研究所－经营性成本支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅水资源规划研究所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 19.89 |  | 10 |  | 99.45% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 20.00 | 20.00 |  | 19.89 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照《新疆水网建设规划》和《新疆水发展与水安全战略规划》总体布局，统筹做好上下衔接工作，按时完成设备购置工作，保障相关工作需求，确保水资源优化配置相关的研究等工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  | 按照单位工作实际开展需要，经自治区财政厅批准同意，将预算指标“公务用车维修养护”变更为“公务车辆购置”指标，并严格按照规定进行公务用车购置，完成了车辆购置指标。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 10 | =1台 | =1台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 20 | >=90% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 15 | <=2025年12月 | =2025年12月 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 30 | >=90% | =90% | 100% | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月自治区水资源规划研究所制定2025年度经营性预算指标为“公务用车维修养护”，2025年7月开始办理指标变更相关手续，2025年12月下旬自治区财政厅批准同意“公务用车维修养护”指标变更为“公务车辆购置”，2025年12月22日完成车辆购买后，已接近本年度尾声，因此截至2025年12月31日未进行车辆使用。改进措施：高度重视预算工作，从思想上认识到预算要按照决算的标准考虑；充分谋划预算，严格按照单位主责主业、历年的业务工作开展情况及同技术支撑主管部门充分沟通的基础上，制定预算经费及指标，确保预算经费和指标的可实施性、必须性；确属客观不可抗力原因导致预算经费和指标调整，要第一时间响应，全程跟踪盯办，积极同上级主管部门和有关单位协调汇报，争取早日调整预算经费及指标，确保早日发挥资金效益。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域工程建设与质量安全技术管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对塔管局各信息系统软、硬件设备进行维修养护，保障各信息系统正常运行。通过GPRS数据卡将流域各水情点实时水情数据传至塔管局业务平台，实现全流域的水量管理和统一调度。开展网络安全服务，更新网络安全设备系统和特征库，确保塔管局核心网络及各项业务系统运行安全、稳定，为全流域提供可靠的信息化服务。开展塔管局机关及各局属单位电子政务内网等保测评、密码测评等工作，确保塔管局电子政务内网通过等级保护三级复测，并获得公安部门备案证书。 |  |  |  |  |  |  |  | 已完成塔管局2025年3月—12月中心机房、核心数据库、各信息系统的软硬件运维保障工作，全年共完成软硬件运维775次。完成全年视频会议保障工作，保障各类视频会议316次。完成塔管局机关及局属各单位的电子政务内网等等级保护三级复测工作。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统硬件数量 | 5 | >=600次 | =614次 | 102.33% | 4.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：按照实际发生填写，此项指标根据历史值测算，与本年度实际发生有偏差。改进措施：细化指标测算值，根据往年发生实际数值，设置绩效指标。 |
|  |  | 数量指标 | 配置系统软件数量 | 5 | >=300次 | =479次 | 159.67% | 2.02 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：按照实际发生填写，此项指标根据历史值测算，与本年度实际发生有偏差。改进措施：细化指标测算值，根据往年发生实际数值，设置绩效指标。 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统故障率(％) | 6 | <=5% | =1.6% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统运维所需时长（小时） | 6 | <=24小时 | =24小时 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 6 | <=1小时 | =0.5小时 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支付及时率 | 6 | >=98% | =98% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护总成本 | 10 | <=150万元 | =150万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 单位基本运营成本（万元） | 10 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 保证塔河流域生态环境良好 | 20 | 持续向好 | 持续向好 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户使用满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.90分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利科技发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过本项目，实现2025年水利厅电子政务、网站、OA、异地视频会商系统正常运行；2、保证机房设备正常运行；3、做好水利厅直属各单位的网络安全检查和监督指导。 |  |  |  |  |  | 项目已完成渗透测试1次，保证了OA、网站、微信公众号正常及视频会议设备、综治视联网正常运行；完成网络安全检查1次，为水利系统网络安全运行提供信息化支撑保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渗透测试 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 历史标准 | 1次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 网络安全检查次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 历史标准 | 1次 | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 机房设备正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络安全整改率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 网络安全检查时间 | 10 | <=9月 | =7月 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水利信息化和网络安全监督检查指导 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 网络存储视频终端等设施设备应用系统性运行维护 | 10 | <=13万元 | =13万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高水利厅信息系统网络安全 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水文分析计算中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期向社会各界公告新疆的水资源情势及其开发、利用、节约和保护状况，准确反映有关重要水事活动，提高全民的节水、惜水、保护意识。水资源公报所提供的信息，为各级政府决策和有关部门工作提供重要依据；所积累的资料成为编制各级水资源综合规划和水中长期供求规划的基础。并可以协助相关部门做好水资源承载力工作。 |  |  |  |  |  | 项目实际完成目标：向气象部门购买编制公报降水资料站点数105站、开展水资源调查评价涉及地州数量3个、编制新疆年度水资源公报数量260份、开展水资源调查评价涉及地州覆盖率大于80%、水资源成果报告合格率大于80%、3月赴地州开展水资源调查工作、降水资料站点数据委托成本小于7万元、水资源公报编制刊印审核成本<8万元、有效提升水资源保护能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 需向气象部门购买编制公报降水资料站点数 | 10 | =105站 | =105站 | 100% | 10 | 历史标准 | 105站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展水资源调查评价涉及地州数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 历史标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 编制新疆年度水资源公报数量 | 10 | >=260份 | >260份 | 100% | 10 | 历史标准 | 260份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展水资源调查评价涉及地州覆盖率 | 10 | >=80% | >80% | 100% | 10 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水资源成果报告合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 赴地州开展水资源调查工作起始时限 | 10 | 2025年3月 | >2025年3月 | 100% | 10 | 历史标准 | 2024年3月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 降水资料站点数据委托成本 | 10 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水资源公报编制刊印审核成本 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升水资源保护能力 | 10 | 显著 | 显著 | 100% | 10 | 历史标准 | 显著 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利发展资金支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 337.00 | 337.00 |  | 337.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 337.00 | 337.00 |  | 337.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：闸门金属结构及附属设施维护，由于2024年水库进行排沙清淤，挟砂高速水流对闸门止水及底板钢衬造成严重磨损，对泄洪洞排沙洞工作门和冲砂洞工作门止水进行更换，对泄洪排沙洞冲蚀破损的32.6㎡闸室底板钢衬进行更换、对闸门迎水面及两边墙钢衬进行喷锌防腐，防腐面积61.4㎡；对冲蚀破损的底板进行修复，防止破损扩大。修复后能有效提高闸门的密封性，减少闸门漏水，防止冲蚀破损扩大，保证泄水建筑物的安全，确保枢纽工程整体泄洪安全和效益发挥。 目标2：闸门电控柜（电器柜、操作柜、电阻柜）改造（泄洪洞事故门、冲砂洞检修门、发电洞检修门）及闸门远程控制系统升级改造；以上3个闸门的电控柜是1994年设计1998年前后陆续安装，经过20多年的运行电器元件老化，部分电器配件市场已不再销售，存在损坏无法更换的现实困难，将直接威胁闸门的安全运行，本次计划对电控柜和闸门远程操作控制系统进行更换，提高闸门的运行的安全性和闸门操作的可靠性。 目标3：枢纽建筑物外观破损修复，对大坝面板板间缝破损的外保护层进行更换维修，更换维修长度100m；对大坝面板0.2mm以上的裂缝进行化学灌浆，减少面板渗水；对大坝面板喷淋降温系统进行维护，做好面板降温防裂工作； 目标4：工程调度规程修编，根据水库管理规定的要求，每隔6—10年需对水库调度规程进行修编。 目标5：溢洪道闸门钢丝绳更换，更换不锈钢钢丝绳280米，2.23吨。 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年完成工程维修养护项目5个，一是完成闸门金属结构及附属设施维护3项，分别对泄洪洞排沙洞工作门和冲砂洞工作门止水，泄洪排沙洞闸室底板钢衬、闸门迎水面及两边墙钢衬进行喷锌防腐等3项进行维修；保证了泄洪洞排沙洞正常运行，有效提高了闸门的密封性，防止冲蚀破损扩大，保证泄水建筑物的安全，确保枢纽工程整体泄洪安全和效益发挥。 二是完成：闸门电控柜改造3座，共完成泄洪洞事故门、冲砂洞检修门、发电洞检修门及闸门远程控制系统升级改造，提高闸门的运行的安全性和闸门操作的可靠性，保证了保证泄水建筑物的正常运行，确保枢纽工程整体泄洪安全和效益发挥。 三是完成枢纽建筑物外观破损修复1项，对大坝面板板间缝破损的外保护层及喷淋降温系统进行维修，保证了大坝面板及喷淋系统的正常运行，确保枢纽外观的完整性，防止出现破损扩大影响工程的功能效益发挥，保障乌鲁瓦提水利工程正常运转。 四是完成工程调度规程修编1项，为水库防洪、蓄水、供水等统一调度提供了合规、科学的制度依据，确保了水库工程长期安全、高效稳定运行。五是完成了溢洪道闸门钢丝绳更换280m，保证了溢洪洞闸门的正常运行。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 闸门金属结构及附属设施维护 | 2 | >=3项 | =3项 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 闸门电控柜改造 | 7 | >=3座 | =3座 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 枢纽建筑物外观破损修复 | 1 | >=1项 | =1项 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工程调度规程修编 | 2 | >=1项 | =1项 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 溢洪道闸门钢丝绳更换 | 1 | >=280米 | =280米 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 闸门金属结构及附属设施维护合格率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 闸门电控柜改造合格率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 枢纽建筑物外观破损修复合格率 | 1 | >=95% | =95% | 100% | 1 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程调度规程修编合格率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 溢洪道闸门钢丝绳更换合格率 | 1 | >=95% | =95% | 100% | 1 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 闸门金属结构及附属设施维护完工时间 | 2 | <=5月 | =4月 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 闸门电控柜改造完工时间 | 7 | <=6月 | =6月 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 枢纽建筑物外观破损修复完工时间 | 1 | <=8月 | =8月 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程调度规程修编完工时间 | 2 | <=7月 | =7月 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 溢洪道闸门钢丝绳更换完工时间 | 2 | <=7月 | =7月 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 闸门金属结构及附属设施维护成本 | 2 | <=48万元 | =48万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 闸门电控柜改造成本 | 11 | <=190万元 | =190万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 枢纽建筑物外观破损修复成本 | 1 | <=19.54万元 | =19.54万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 工程调度规程修编成本 | 4 | <=60万元 | =60万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 溢洪道闸门钢丝绳更换成本 | 2 | <=19.46万元 | =19.46万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成下游灌区供水量 | 5 | >=14.80亿立方米 | =17.32亿立方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保证下游安全泄量 | 5 | <=890立方米/秒 | =640立方米/秒 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保证下游农田灌溉保证率 | 5 | >=75% | =75% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 完成生态供水量（联合玉龙喀什河供水） | 5 | >=9亿立方米 | =9亿立方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区和防汛抗旱受益乡镇满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利工程安全管理专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是完成水利厅负责的到达安全鉴定期限的5座水库安全鉴定审查工作，及时化解安全风险。 二是做好2025年开工及续建病险工程除险加固监督管理，保障建设任务按期完成。 三是开展水利工程安全隐患排查整治，及时消除安全隐患。 |  |  |  |  |  | 一是完成5座水库安全鉴定审查，保障水库安全运行管理。二是完成6座续建病险水利工程除险加固监督管理，截至11月底全部完工并发挥效益。三是全年完成242处水利工程安全隐患排查整治，整治完成率100%，及时消除安全隐患。四是完成水库排沙清淤、水库降等报废、注册登记、水库清四乱等工作，确保了工程的安全稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水库安全鉴定数量 | 6 | >=5座 | =5座 | 100% | 6 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 病险工程除险加固监督检查次数 | 6 | >=3次 | =3次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水利工程隐患排查次数 | 6 | >=2次 | =2次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水库安全鉴定审查通过率 | 6 | >=80% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 病险工程除险加固抽查覆盖率 | 6 | >=50% | =50% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水库、水闸、堤防隐患问题整改率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度安全鉴定审查任务按时完成率 | 5 | >=80% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 病险工程问题整改按时完成率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水库、水闸、堤防隐患问题整改按时完成率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年未发生水利工程安全隐患事故，隐患问题整改完成 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水库安全鉴定成本 | 7 | <=7.5万元 | =7.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料，原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 病险工程除险加固监督管理成本 | 7 | <=7.5万元 | =7.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料，原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水库水闸堤防隐患排查成本 | 6 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料，原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水库、水闸、堤防安全运行率 | 20 | >=90% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未发生安全生产隐患问题，有力有效保障了全年水库、水闸、堤防工程安全运行，运行率100%。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利工程质量监督专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅工程建设与质量安全中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对自治区质量安全监督管理项目开展14个地州每年检查抽检1次，以提高水利工程质量监督能力；对13个在建项目质量监督检查不少于2次巡查，保障工程质量可控；开展项目实体检测，以检验工程实体质量；协助建设处对乙级检测单位开展“双随机、一公开”检查，规范乙级检测单位检测行为；对14个地州行政主管部门开展履职情况检查，落实主体责任；每季度编制造价信息一期，开展水利工程造价咨询服务，以提高工程造价管理水平。 |  |  |  |  |  | 对在建项目质量监督巡查10次，巡查率80%，保障了工程质量；对9个地州开展质量安全监督抽查，检查率达到90%，提高了水利工程质量监督能力；对全区水利工程质量安全巡查、安全生产检查9次，检查率达到90%；工作均在11月底前完成。各项工作经费有效利用，按计划100%完成，经对工程项目单位方进行调查，工程实体质量显著提高，地州质量管理水平显著提升，被检查单位满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 质量安全监督巡查 | 5 | >=10次 | =10次 | 100% | 5 | 历史标准 | 13次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 地州质量安全监督抽查个数 | 5 | >=9个 | =9个 | 100% | 5 | 历史标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 对全区水利工程质量安全巡查、安全生产检查 | 5 | >=9次 | =9次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量安全监督巡查率 | 5 | >=80% | =80% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地州质量安全监督抽查率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 对全区水利工程质量安全巡查、安全生产检查率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 质量安全监督巡查截止时间 | 4 | <=12月 | =11月 | 100% | 4 | 计划标准 | 11月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 对地州质量安全监督抽查截止时间 | 4 | <=12月 | =11月 | 100% | 4 | 历史标准 | 11月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 对全区水利工程质量安全巡查、安全生产检查截止时间 | 4 | <=12月 | =11月 | 100% | 4 | 历史标准 | 11月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 检查工作经费 | 10 | <=62.86万元 | =62.86万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 62.26万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 质量安全技术咨询成本 | 5 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 6.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 公务用车运行维护费 | 5 | <=1.14万元 | =1.14万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 1.14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工程实体质量 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 历史标准 | 显著提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高地州质量管理水平 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 历史标准 | 显著提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 被检查单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利工程运行与维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过科研试验运行和科研试验田平整及推广，维修改造科研实验楼。结合课题申报专利。进一步聚焦主责主业，完善试验设施，有序对科研设施设备进行维修改造，进一步提升集成度，依托现有平台，建设自己的信息平台，最终形成智慧灌溉的水利信息综合平台，促进各项科研试验工作规范、高效开展，从而达到节水、增产、高效的目的。 |  |  |  |  |  | 通过项目实施，完成科研用地60亩灌溉面积，实施2项科研课题项目，有效改善该办公楼环境及科研设施基础条件，促进各项工作的开展，使科研试验工作规范，从而达到节水、增产、高效的目的。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研亩数 | 10 | >=60亩 | =60亩 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成科研项目 | 10 | >=2项 | =2项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 结合课题任务申报专利数量 | 10 | >=1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息上报准确率 | 5 | >=99% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 5 | <=10月 | =10月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | <=5月 | =4月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 有效控制资金成本 | 20 | <=100万元 | =100万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对新疆干旱区农业节水技术的水平影响 | 20 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利水电管理专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利水电发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面完成全区小水电代燃料工程、农村水电电气化、农村水电增效扩容等工作任；指导全区水能资源规划管理及全区小水电的建设、运行、安全生产、生态流量泄放等监管工作；组织实施全区小水电分类整改、小水电安全生产标准化达标、绿色小水电改造等工作。提出自治区水利行业外资发展战略，承担全区水利行业外资引进、项目申报、审查、利用等工作；组织相关外资项目实施、监管等工作。 |  |  |  | 本年度各项核心工作目标均100%完成，部分指标超额达成，全面完成了小水电代燃料、电气化、增效扩容等重点任务，有效落实了小水电建设、运行、安全生产、生态流量泄放等监管职责，为全区小水电行业高质量发展奠定了坚实基础。 一、核心业务目标完成情况 1. 安全生产监管：全年检查小水电站32座，超额完成≥30座的目标，完成率106.67%；落实“三个责任人”260座、录入隐患排查系统279座，均达到或超额完成目标，完成率分别为100%、107.31%。业绩值方面：监督检查覆盖率达到10%、安全生产检查任务完成及时率达到90%、问题整改及时率达到99%，以上指标完成率均达100%，全面筑牢安全生产防线。 2. 能力建设与培训：完成培训3天、培训50人，培训合格率、出勤率、按期完成率均达100%，圆满完成培训相关目标任务，有效提升了从业人员专业能力。 3. 重点工作推进：小水电分类整改县级自动完成及时率达83%，超额完成≥80%的目标；生态流量泄放满足率达80%，完成既定目标，有力推动了小水电绿色转型与生态保护协同发展。 4. 能源保障：全年提供清洁可再生能源45.5亿kW·h，完成≥45亿kW·h的目标，为区域能源绿色低碳转型提供了坚实支撑。 二、经费与资源保障情况 人员保障：保障办公人员10人，完成≥10人的目标，为各项工作开展提供了稳定人力支撑。 经费管控：小水电安全生产监督检查工作费、管理其他费用、交通经费、办公及培训费、培训人均支出标准均严格控制在预算范围内，经费支付及时率达100%，实现了经费规范高效使用。 三、综合成效 本年度各项核心工作目标均100%完成，部分指标超额达成，全面完成了小水电代燃料、电气化、增效扩容等重点任务，有效落实了小水电建设、运行、安全生产、生态流量泄放等监管职责，为全区小水电行业高质量发展奠定了坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查小水电站安全生产座数 | 3 | >=30座 | =32座 | 106.67% | 2.8 | 历史标准 | 15座 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：改进措施：为了让地方监管重视该项工作，压实了责任监管，提高了工作质量。下一年度根据实际情况制定项目绩效目标。 |
|  |  | 数量指标 | 落实小水电站“三个责任人”座数 | 3 | >=260座 | =260座 | 100% | 3 | 历史标准 | 192座 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 录入小水电隐患排查系统座数 | 3 | >=260座 | =279座 | 107.31% | 2.78 | 历史标准 | 192座 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因开展小水电分类整改工作，部分电站已退出名录不再存在安全生产问题。改进措施：下一年度根据实际情况制定项目绩效目标。 |
|  |  | 数量指标 | 培训天数 | 2 | >=3天 | =3天 | 100% | 2 | 历史标准 | 3天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 培训人数 | 2 | >=50人 | =50人 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 3 | >=10人 | =10人 | 100% | 3 | 历史标准 | 7人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 3 | >=10% | =10% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 落实小水电站“三个责任人”完成率 | 3 | >=90% | =100% | 100% | 3 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因开展小水电分类整改工作，部分电站已退出名录不再存在安全生产问题。改进措施：下一年度根据实际情况制定项目绩效目标。 |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训出勤率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 小水电分类整改县级启动完成及时率 | 3 | >=80% | =83% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据领导要求，加快了项目进度，和督促整改力度。改进措施：下一年度根据实际情况制定项目绩效目标。 |
|  |  | 时效指标 | 年度安全生产检查任务完成及时率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | 3 | >=90% | =90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 小水电安全生产监督检查工作差旅费 | 4 | <=16万元 | =16万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 小水电管理其他费用 | 4 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 其他交通费 | 4 | <=4万 | =4万 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 小水电管理办公费及培训费 | 4 | <=4万 | =4万 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | 4 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供清洁可再生能源 | 10 | >=45亿kW·h | =45.5亿kW·h | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 安全生产检查问题整改完成率 | 10 | >=90% | =99% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据水利部要求，当年安全生产问题全部整改到位，确有困难的要制定安全措施和整改计划。改进措施：下一年度根据实际情况制定项目绩效目标。 |
|  |  | 生态效益指标 | 生态流量泄放满足率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.58分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利科技推广服务、科普及档案工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利科技发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过到南北疆各地州开展水利科技服务工作6次，取得水利科技成果转化，提升基层水利科技推广业务能力；通过开展水利科普工作6次，提升中小学生、农牧民的节水意识，促进节水型社会建设；开展2023年水利科技项目成果后评价工作，加强成果管理，提高水利科技推广效能。 |  |  |  |  |  | 通过本项目，完成水利科技服务活动6次、开展水利科普活动6次，完成2023年水利科技项目后评估15项以及上级部门安排布置的相关水利科技工作，完成2025年水利科技推广指导目录的发布、水利科普信息（月度）的发布，召开水利科技推介会。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水利科技服务工作 | 10 | =6次 | =6次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展水利科普工作 | 10 | =6次 | =6次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 对2023年实施的水利科技项目成果后评价数量 | 10 | >=15项 | =15项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 对2023年实施的水利科技项目成果后评价完成率 | 8 | >=95% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水利科技服务工作完成时间 | 7 | <=11月 | =11月 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 开展水利科普工作完成时间 | 8 | <=11月 | =11月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年实施的水利科技项目成果后评价完成时间 | 7 | <=11月 | =11月 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利科普后参与人员知识知晓率 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高水利科普读物利用率 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 科普活动参与人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水利资金监督专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅会计核算中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.00 | 82.00 |  | 82.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.00 | 82.00 |  | 82.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、加强财会监督强化预算执行，定期对单位财务数据核算，数据提取分析，协助核算单位提高水利资金管理水平，为我厅年度预算编制和执行做好基础工作。 2、加强预算绩效监控，持续对水利厅核算单位及水利厅机关预算资金支付进度、绩效目标实施月度监控，对监控结果进行跟踪反馈，确保与财政数据实时共享、同步监控，确保水利资金有效使用、绩效目标如期完成。 3、加强信息系统运用，依托“财政一体化平台”优化“水利厅预算绩效项目库管理信息系统”“水利厅用友GRP-A++”等信息系统运行和使用，充分利用预算项目库机制，落实我厅年度部门预算、政府采购、国库集中支付、政府财务报告、内部控制制度报告等审核汇总工作。 4、规范会计基础工作，提高服务质量，参与对水利厅系统事业单位预算执行和绩效完成情况的监督、检查和绩效考评工作。 |  |  |  |  |  | 1、强化预算管理与执行，完成厅系统年度决算、年度预算批复及公开，审核2025年自治区特大防汛补助资金等多项专项资金项目库预算批复与调剂，确保财政资金向水利重点领域精准倾斜。2、加强财会监督管理，促进绩效目标实现，运用财政一体化系统、水利厅绩效监控系统、水利厅预算执行考评与监督系统等平台，每月提取各单位预算执行进度数据，督促各单位实现资金安全有效支付和预算执行均衡达标，2025年两批次绩效监控，“黄标”项目较上年大幅减少，绩效管控成效显著。3、保障水利资金安全，下发《水利厅会计监督财务收支审核手册》，更新《廉政风险防控手册》完成全口径债务监测平台报告，政府采购统计报表审核及政采云采购意向公开，调整涉改单位政府采购系统信息，对全厅采购计划审核和采购业务指导，完成水利厅涉改单位账务梳理并账、资产划转、清查，已初步拟定了《新疆维吾尔自治区水利基础设施资产管理办法》《新疆维吾尔自治区水利基础设施资产会计核算实施细则》。4、已规范会计基础工作，提高了服务质量，完成对水利厅系统事业单位预算执行和绩效完成情况的监督、检查和绩效考评工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审核汇总水利厅财务报告次数 | 8 | >=150次 | =150次 | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 财务稽核监督检查频次 | 8 | >=20人次 | =20人次 | 100% | 8 | 历史标准 | 20人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 委托业务验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 财务稽核监督检查覆盖率 | 8 | >=70% | =70% | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 监督检查任务按时完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 财务动态评价检查评价经费 | 5 | <=15万元 | =16.41万元 | 0% | 0 | 历史标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 25年关于监督检查工作差旅预算考虑不足，预算执行过程中超预算1.41万元，今后在工作中严格按预算执行，抓住重点工作，厉行节约，完成预算既定工作目标 |
|  |  | 经济成本指标 | 专项监督核查工作经费 | 10 | <=50.18 | =48.94万元 | 97.53% | 9.38 | 历史标准 | 48万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 2025年中心机构改革新三定方案单位职能转变，信息系统平台对资金核查，绩效监督核查，督促预算执行工作业务预算编制不够精准，今后对加强预算编制测算项目前期做好可行性研究，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作， |
|  |  | 经济成本指标 | 开展预算执行工作支出 | 5 | <=16.82 | =16.65万元 | 98.99% | 4.87 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 预算编制中对单位办公维护统筹安排不够精准，预算编制过程中要做好细化规划好工作重点，加强预算执行管理 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 财务信息公开率 | 20 | >=90% | =90% | 100% | 20 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 核算单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.25分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文测报管理专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 38.50 | 38.50 |  | 38.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.50 | 38.50 |  | 38.50 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障本单位国家基本水文站水文测验工作的正常开展，收集辖区内所属河流的水位、流量等水文资料，为防汛抗旱提供预警预报，为水利工程建设、水资源开发利用提供水文数据支撑，为当地经济社会发展提供水文信息服务。 |  |  |  |  |  | 通过收集水情信息5900条，水化水质简报报送期数4次，水文测站生产设施维护2次，水文仪器购置3台等工作，达到了1.为水资源的开发利用、管理保护和预防山洪灾害等方面提供更加有效、实用的水文水资源信息服务产品，确保广大人民群众饮水安全和经济社会发展的用水安全；2.组织水文资料整编汇编，组织整理汇编水文监测数据，刊印发布，为流域防汛抗旱，水资源的统一开放、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务，为经济社会可持续发展提供科学依据的效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水情信息收集量 | 5 | >=5900次 | =5900次 | 100% | 5 | 历史标准 | 5900次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水化水质简报报送期数 | 5 | >=4份 | =4份 | 100% | 5 | 历史标准 | 4份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文测站生产设施维护数量 | 5 | >=2处 | =2处 | 100% | 5 | 历史标准 | 2处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文仪器购置数量 | 5 | >=3台 | =3台 | 100% | 5 | 历史标准 | 3台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 全年水化水质简报完成合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报讯漏、错报率 | 5 | <=5% | =5% | 100% | 5 | 历史标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文仪器购置合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测站生产设施维护合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水化水质简报上报成果及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 5 | <=30分钟 | =30分钟 | 100% | 5 | 历史标准 | 30分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文仪器设备购置及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文测站生产设施维护及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 行业标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测站生产设施维护成本 | 10 | <=16.4万元 | =16.4万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 16.4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 仪器设备更新成本 | 10 | <=22.10万元 | =22.1万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 22.10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据取得效益 | 10 | 显著 | 显著 | 100% | 10 | 计划标准 | 显著 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文测报管理专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水环境监测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68.00 | 68.00 |  | 68.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.00 | 68.00 |  | 68.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2025年全区98条河流、湖泊、水库共计236个地表水水质监测站点的水质资料整理、汇编工作，形成2025年新疆地表水水质成果；对列入《地表水国家重点水质站名录》中的50个地表水水质站按月完成监测及结果汇总评价；2、召开全疆水环境监测管理评审会议、组织内审、制定人员培训计划、开展考核等，保障实验室质量管理体系正常运行。3、提升水质水生态监测能力，保证实验室运行安全。 |  |  |  |  |  | 236个地表水水质站分布在91条河流、8个湖泊以及18座水库上，2025年完成年度水质监测成果，参与编制《中国地表水资源质量年报》工作；列入全国重要饮用水水源地名录的5个水源地的6个水质监测点按月进行监测，其中水库型水源地水质监测点3个，地下水水源地水质监测点3个，水质合格率达到100%，监测成果按月编制水源地月报，上报水文司；完成“水资源质量分析评价系统”（三期）安装调试，验收合格后已开始使用，通过系统对水质数据进行分析统计完成报告、公报、常用报表等；完成《重点区域地下水动态评价报告》《塔里木河流域地下水动态评价报告》水质部分的编写；编制完成《2025年地表水水资源质量年报》《2025年新疆水质水生态监测总结报告》《2025年新疆水质水生态专报》等专项报告；按月编制《全国母亲河复苏行动水文监测分析专报（新疆区）》水质部分。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地表水水质监测站点数量 | 5 | =27个 | =27个 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 重要饮用水水源地监测站点数量 | 5 | >=3个 | =3个 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 检测检验设备购置数 | 10 | =6台 | =6台 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地表水水质站点监测覆盖率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水质全程序空白样品及现场平行样品测定率 | 10 | >=10% | =10% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测检验设备验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 检测检验设备采购完成及时性 | 10 | =10月 | =10月 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水质监测成果完成及时性 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水样质量检验专用材料及设备购置成本 | 8 | <=38.64万元 | =38.64万元 | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 检测检验仪器设备维修维护检定费 | 4 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 4 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 提升全区水质站点、重要饮用水水源地、国家重点水质站资料质量 | 8 | <=22.36万元 | =22.36万元 | 100% | 8 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区阿克苏水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 306.82 | 306.82 |  | 306.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 306.82 | 306.82 |  | 306.82 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过水文组织建设与经营成本性支出及时修复各水文站存在的水毁问题及各类损坏的水文仪器设备，有效提高水文站的安全度汛能力和自动化监测设备的准确性。及时支付单位承接项目的专家评审费，确保承接项目能高质量、高标准地通过评审并提交甲方。对于本单位无法完成的、无相关资质的部分业务，及时联系相关有资质单位来负责完成，“让专业的人做专业的事”。支付单位全体职工工作日的午餐费和值班期间的餐费，支付单位聘请的临时工工资和相关社保费用，支付单位其他费用。支付单位为民办实事维修（护）费、扶贫支持。通过水文现代化、信息化发展，为政府决策和经济社会发展提供高效服务。 |  |  |  |  |  | 项目年度资金总额 306.82 万元均为其他资金，资金执行率达 100%，预算执行完全到位。项目通过相关支出及时修复各水文站水毁问题及损坏的水文仪器设备，有效提升了水文站安全度汛能力和自动化监测设备准确性；已保障 12 名临时工工资发放，组织 12 次能力建设活动，完成 4 个水文测站维修维护，开展 10 次委托业务和技术服务，测站标准信息化验收合格率、组织能力建设覆盖率、测站标准信息化建设验收合格率、委托业务和技术服务合格率均达 95%，测站信息化数据报送时限缩短至 5 分钟，水文测站维修维护及时率、组织能力建设按时完成率均为 95%，且测站运行管理支出成本 190 万元、组织能力建设支出成本 66.82 万元、经营成本性支出 50 万元均控制在预算范围内。同时，项目及时支付单位承接项目专家评审费，确保项目高质量通过评审并提交甲方，对无相关资质的业务委托有资质单位完成，还支付了职工工作日午餐费、值班餐费、临时工社保费用及为民办实事维修（护）费、扶贫支持费用，通过水文现代化、信息化发展，为地区水旱灾害防御提供有效数据保障，保障了水文测站职工生命安全，显著提升水文测报服务现代化水平，全面达成年度总体预期目标，为政府决策和经济社会发展提供了高效服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障临时工工资人数 | 4 | >=12人 | =12人 | 100% | 4 | 历史标准 | 12人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 组织能力建设活动次数 | 4 | >=12次 | =12次 | 100% | 4 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文测站维修维护站数 | 4 | >=4站 | =4站 | 100% | 4 | 历史标准 | 4站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 委托业务和技术服务次数 | 4 | >=10次 | =10次 | 100% | 4 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 测站标准信息化验收合格率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 组织能力建设覆盖率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 测站标准信息化建设验收合格率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 委托业务和技术服务合格率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 测站信息化数据报送及时性 | 4 | <=10分钟 | =5分钟 | 100% | 4 | 历史标准 | 10分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文测站维修维护及时率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 组织能力建设按时完成率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 测站运行管理支出成本 | 10 | <=190万元 | =190万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 组织能力建设支出成本 | 5 | <=66.82万元 | =66.82万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 经营成本性支出 | 5 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为地区水旱灾害防御提供数据保障 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障水文测站职工生命安全 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 行业标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 使水文测报服务现代化水平有所提升 | 10 | 显著 | 显著 | 100% | 10 | 行业标准 | 显著 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 219.20 | 152.20 |  | 119.16 |  | 10 |  | 78.29% |  | 4.57 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 219.20 | 152.20 |  | 119.16 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过水文组织能力建设与经营成本性支出，用于弥补测站运行经费不足及开展本单位的组织能力建设活动，组织开展业务培训，关心关爱单位职工，提升职工的工作积极性和业务水平。及时支付单位承接项目的专家评审费，确保承接项目能高质量、高标准地通过评审并提交甲方。对于本单位无法完成的、无相关资质的部分业务，及时联系相关有资质单位来负责完成，“让专业的人做专业的事”。支付机关职工工作日的午餐伙食费，支付单位聘请的保安、保洁全年工资和相关社保费用，支付单位其他费用。通过水文现代化、信息化发展，为政府决策和经济社会发展提供高效服务，为推动新阶段水利高质量发展提供有力支撑。 |  |  |  |  |  | 2025年乌鲁木齐水文勘测中心水文组织建设和经营性成本支出项目绩效目标完成情况较好，重点工作均已完成，且达到预期目标。全年开展渠道率定、水文分析计算、水资源公报等咨询项目，按时发放专家劳务费、评审费，保障了项目按时验收，各项成果、报告按时提交，有效支撑了区域水资源管理决策；组织业务培训2次，大大提升了职工的业务能力水平。按时巡检维护水文仪器设备，设备利用率、数据到报率达90%，提升了测验效率和测洪报汛能力；对测验断面、水毁工程及时进行修复，保障了汛期安全度汛，为防汛抗旱提供准确及时的水情情报。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托业务服务次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 业务培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 测站设备更新购置数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：部分老旧测站设备突发故障需更新替换，同时新增扫描仪、高拍仪用于资料扫描，以满足水文资料电子化归档需求。改进措施：下一步将加强设备需求的准确摸排，科学编制年度计划，充分考虑应急和新增需求，提高预算精准度；同时严格按计划执行，确保项目管理规范有序。 |
|  |  | 数量指标 | 测站维修改造工程数量 | 10 | >=2个 | 2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 委托业务服务合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 测站维修改造工程合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 业务培训合格率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 委托业务服务完成及时率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 测站维修改造工程完成及时率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府决策、经济社会发展提供水文技术支撑 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.57分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔城水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 196.00 | 196.00 |  | 196.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 196.00 | 196.00 |  | 196.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过开展文化润疆工作、整治庭院及保障职工的正常福利，营造良好的工作氛围，达到提升水文服务经济社会的整体能力。 2、通过对职工进行新技术能力的提升培训、同时，单位开展资产清查、聘请法律顾问，配备保密网络设备，达到提升单位整体转运的能力。 3、通过租赁车辆用于62眼地下水维护巡检及无水文测站巡测等，聘用临时工，以应对水文测站水毁修复等突发事件，以实现保障水文测验工作的正常、有序地开展。 |  |  |  |  |  | 1、本年度完成了5份对外技术服务合同的签订，并通过对方单位的验收，同时，创收的资金用于单位维修维护站点改造1次及职工正常福利的发放，营造了良好的工作氛围，达到了提升水文服务经济社会的整体能力。 2、2025年开展职工新技术能力的培训及开展资产清查1次、聘请法律顾问，配备保密网络设备，提升了单位整体转运的能力。 3、租赁车辆用于62眼地下水维护巡检及无水文测站巡测等，聘用临时工，并能够足额按时发放工资12次，提升了应对水文测站水毁修复等突发事件的处理能力，实现了保障水文测验工作的正常、有序地开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对外提供技术服务合同签订数 | 7 | >=5份 | =5份 | 100% | 7 | 历史标准 | 5份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 单位维修维护改造站点数 | 5 | =2处 | =2处 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术服务成果验收合格率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 单位维修维护改造合格率 | 5 | >=85% | =85% | 100% | 5 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成对外提供水文业务技术服务 | 7 | >=90% | =90% | 100% | 7 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 单位维修维护改造项目按计划开工率 | 7 | >=85% | =85% | 100% | 7 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 单位维修维护改造项目按计划完工率 | 7 | >=85% | =85% | 100% | 7 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率（%） | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文组织建设方面成本支出 | 7 | <=66万元 | =66万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 开展水文组织建设与经营成本性支出 | 6 | <=33.1万元 | =33.1万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 弥补财政项目经费不足的相关成本支出 | 7 | <=94.9万元 | =94.9万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位维修维护改造正常运转率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 85% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 152.00 | 152.00 |  | 152.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 152.00 | 152.00 |  | 152.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展各类业务咨询活动，提高单位业务人员的业务综合能力，弥补测站运行费用不足，增强单位及测站在高洪测验、水情预报、测验整编等方面的工作能力，加强单位组织能力建设，全面提升水文高质量发展。 |  |  |  |  |  | 项目年度资金总额152 万元均为其他资金，资金执行率达 100%，预算执行完全到位。项目通过相关支出设备采购数量5台，有效提升了水文站安全度汛能力和自动化监测设备准确性；开展安全、党建等宣传数量7次，保障基本办公人数21人，设备采购验收合格率、开展安全、党建等宣传，保障基本办公人数合格率均达 90%。通过水文现代化、信息化发展，为地区水旱灾害防御提供有效数据保障，保障了水文测站职工生命安全，显著提升水文测报服务现代化水平，全面达成年度总体预期目标，为政府决策和经济社会发展提供了高效服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全、党建等宣传数量 | 5 | >=7次 | =7次 | 100% | 5 | 历史标准 | 7次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障基本办公人数 | 5 | >=21人 | =21人 | 100% | 5 | 历史标准 | 21人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备采购数量 | 5 | >=5台 | =5台 | 100% | 5 | 历史标准 | 5台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障基本办公人数达标率 | 7.5 | >=90% | =90% | 100% | 7.5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 7.5 | >=90% | =90% | 100% | 7.5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 开展安全、党建等完成及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购按时完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 人员经费支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织能力建设支出 | 5 | <=62.02万元 | =62.02万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 62.02万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 弥补测站运行不足 | 5 | <=29.68万元 | =29.68万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 29.68万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 经营成本性支出 | 10 | <=60.30万元 | =60.3万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 60.3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使水文测报服务现代化水平有所提高 | 10 | 显著 | 显著 | 100% | 10 | 历史标准 | 显著 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 556.00 | 556.00 |  | 489.64 |  | 10 |  | 88.06% |  | 7.02 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 556.00 | 556.00 |  | 489.64 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据财政部同意将水文专业有偿服务费转为经营服务性收费的相关政策规定，充分运用好《中华人民共和国水文条例》和《新疆水文管理办法》开展技术服务，通过签订水文资料有偿服务合同份数至少5份，水文资料有偿服务合同执行率大于等于85%，依法开展水文服务取得一定的经营收入，开展单位组织能力建设及成本性支出弥补财政资金不足，以保障水文行业权益、促进业务发展为目标，力争实现水文服务成果供给更加丰富； 2.根据第三次新疆综合科学考察项目管理规定等，做好第三次新疆科考项目等相关工作。进行水文课题研究总成本小于等于190万元，计划申报课题数量10个。按照课题任务书时限内完成课题论文发表个数至少2份。着力解决制约新疆水文高质量发展的基础研究、关键性技术难题和科技成果推广应用等问题，提高水文科研创新能力和科技应用水平。 |  |  |  |  |  | 签订水文资料有偿服务合同份数5份，水文资料有偿服务合同执行率85%，以保障水文行业权益、促进业务发展为目标； 2.根据第三次新疆综合科学考察项目管理规定等，做好第三次新疆科考项目等相关工作。进行水文课题研究总成本123.64万元，推进课题10个，其中：申报课题5个延续课题5个。按照课题任务书时限内完成课题论文发表个数2份。着力解决制约新疆水文高质量发展的基础研究、关键性技术难题和科技成果推广应用等问题，提高水文科研创新能力和科技应用水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文课题项目申报个数 | 10 | >=10个 | =10个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因水文课题多为两年期及以上，本年度按照计划开展课题工作，后续将加强与业务处室沟通严格绩效指标设置工作，确保绩效工作提质增效 |
|  |  | 数量指标 | 水文课题论文发表份数 | 10 | >=2份 | =2份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 签订水文资料有偿服务合同份数 | 10 | >=5份 | =5份 | 100% | 10 | 历史标准 | 5份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文课题成果合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文资料有偿服务合同执行率 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文课题项目完成及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织能力建设成本控制数 | 10 | <=239万元 | =239万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文课题成本控制数 | 5 | <=190万元 | =123.64万元 | 65.07% | 0.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因水文课题多为两年期及以上，本年度按照计划开展，以后将继续强化预算管理确保预算管理更加精准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 成本性支出控制数 | 5 | <=127万元 | =127万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 上述资金为使用以前年度经营结余资金，按照厉行节约管理本年度减少不必要开支，今后将继续强化预算管理确保预算管理更加精准。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水文科技创新能力 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.65分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 135.42 | 135.42 |  | 135.42 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 135.42 | 135.42 |  | 135.42 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.水资源监测管理：主要对吐鲁番水文勘测局下辖的2个水文站点进行水量测验、设备检修、洪水调查等工作，对所属31口国家级地下水观测井、5个坎儿井和2个水质自动检测井进行监测取数及其维护管理。2.水功能区监测考核：主要对吐鲁番境内水功能区进行采样、分析，以及评价工作。3.地表水调查评价。按照工作要求，搜集整理已有水文、气象等基础数据及成果，并辅以必要的调研及现场勘测工作，摸清现状及规划水资源开发利用情况，完成地表水资源分析评价外业调查。4.地下水调查评价：搜集整理已有水文、气象、地下水开采等基础数据及成果。5.地下水源地调查评价：主要对吐鲁番境内主要河流监测断面进行采样、分析，水资源质量评价、污染物入河调查分析、地下水资源调查评价，对所属自来水厂水源地进行取样分析评价。 |  |  |  |  |  | 1.水资源监测管理：完成对吐鲁番水文勘测局下辖的2个水文站点进行水量测验、设备检修、洪水调查等工作，对所属31口国家级地下水观测井、5个坎儿井和2个水质自动检测井进行监测取数及其维护管理。2.水功能区监测考核：完成对吐鲁番境内水功能区进行采样、分析，以及评价工作。3.地表水调查评价。按照工作要求，搜集整理已有水文、气象等基础数据及成果，并辅以必要的调研及现场勘测工作，摸清现状及规划水资源开发利用情况，完成地表水资源分析评价外业调查。2025年1—12月完成了8项水文对外技术服务合同。4.地下水调查评价：完成搜集整理已有水文、气象、地下水开采等基础数据及成果。为当地政府综合治理开发和放工对策提供了重要的基础信息和决策依据。5.地下水源地调查评价：完成对吐鲁番境内主要河流监测断面进行采样、分析，水资源质量评价、污染物入河调查分析、地下水资源调查评价，对所属自来水厂水源地进行取样分析评价。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家基本水文站站点数量 | 12 | =2站 | =2站 | 100% | 12 | 历史标准 | 2站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 提供水文技术服务成果份数 | 12 | >=8份 | =7份 | 87.5% | 8.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：专业技术岗位人员配置不足，导致报告撰写进度受到影响，不能及时完成报告任务。改进措施：强化内部培训，提升专业人员写报告的能力。其次引进专业人才，增强专业队伍。 |
|  |  | 质量指标 | 完成基本水文站测验任务完成率 | 12 | >=90% | =90% | 100% | 12 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 提供水文资料有偿服务合格率 | 12 | >=90% | =90% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文测验任务完成及时率 | 12 | >=90% | =90% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测站工作经费支出 | 10 | <=40.62万元 | =40.62万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 41.15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：严格落实支出精细化等管控措施，差旅费支出低于预算，形成成本偏低。改进措施：持续优化经费实际支出与预算的差异，提前预警偏差，实现经费精细化管控。 |
|  |  | 经济成本指标 | 水文组织建设及经营性成本 | 10 | <=94.8万元 | =94.8万元 | 100% | 10 | 历史标准 | =91.18万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年内上级部署新增工作任务、应急处置等原因，造成当期预算支出超支0.5万元。改进措施：提升预算编制的精准度。结合当年实际执行情况、支付变化等，提高预算预见性与合理性。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.25分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区哈密水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 223.29 | 223.29 |  | 207.24 |  | 10 |  | 92.81% |  | 8.20 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 223.29 | 223.29 |  | 207.24 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过水文自身的组织建设与行政管理，形成一支高效的、具有现代理念的水文管理模式，保证职工队伍的稳定与协调，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要。随着社会经济的发展，水文现代化、信息化、自动化建设方面的投入加大，为防洪报汛、水文资源监测等工作带来高效、快捷、便利，使水文工作更好地为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据。 |  |  |  |  |  | 完成了机关日常行政工作，完成了包括老干、精神文明、综治维稳、平安建设、民族团结、后勤保障等工作；完成拟订了财务管理内部控制制度并执行，协助开展内部审计，核算资金收支和债权债务，编制并上报财务报告（表）、预（决）算，组织开展预算执行和绩效评价，协助完成资产管理等工作，提升水文自身的组织建设与行政管理能力，形成一支高效的、具有现代理念的水文管理模式，保证职工队伍的稳定与协调，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要。为防洪报汛、水文资源监测等工作带来高效、快捷、便利，使水文更好地服务经济社会。完成临聘人员工资发放13人次，设备验收合格率达到95%，水文测验合格率达到95%，设备利用率达到85%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时工工资发放人数 | 10 | >=13个 | =13个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备购置数量 | 10 | >=1套 | =1套 | 100% | 10 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测验合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 10 | 2025年8月30日前 | 2025年5月19日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经营成本性支出 | 5 | <=124万元 | =108.05万元 | 87.14% | 3.39 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：2025年7月，对临聘人员的薪资进行了调整，工资减少导致经营成本性支出指标未完成；改进措施：项目预算要细致、合理有前瞻性，考虑到多种因素。 |
|  |  | 经济成本指标 | 弥补测站运行经费不足成本支出 | 5 | <=70万元 | =69.91万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 40万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文组织建设方面成本支出 | 5 | <=23.29万元 | =23.28万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 57万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 专用设备采购成本支出 | 5 | >=6万元 | =6万元 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 使水文测报服务现代化水平有所提升 | 10 | 显著 | 显著 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.59分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 451.00 | 342.01 |  | 342.01 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 451.00 | 342.01 |  | 342.01 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障数据传输的及时。收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。 |  |  |  |  |  | 通过对水文站的日常运行管理、聘用临聘人员以及对13处基本水文站监测设施的维修维护、水文监测系统的及时监测分析，保障了基本水文站的水情信息收集、水位监测断面数据的及时性，从而满足了满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要，为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流量监测断面数量 | 5 | >=17处 | =17处 | 100% | 5 | 历史标准 | 17处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 在站整编审查站数量 | 5 | >=13站 | =13站 | 100% | 5 | 历史标准 | 13站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 国家基本水文站站点维护数量 | 5 | >=13处 | =13处 | 100% | 5 | 历史标准 | 13处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 临聘发放工资人数 | 5 | =12人 | =15人 | 125% | 3.75 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于汛期对监测的频次要求增加，聘用人员增加，在以后的工作中，加强工作分配合理性，严格控制聘用人员数量。 |
|  |  | 数量指标 | 设备购置数量（个） | 5 | >=20个 | =20个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测验合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 临聘发放工资人数合格率 | 4 | >=95% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 临聘人员工资按时发放，合格率超过预期，下一年度应合理设置指标值，并按计划执行。 |
|  |  | 质量指标 | 在站整编审查合格率 | 4 | >=95% | =94.44% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基本水文站测验设施维修数量合格率 | 4 | >=95% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经过对检验设施的维修维护，合格率已超过预期，下一年度应合理设置指标值，并严格按计划执行。 |
|  |  | 时效指标 | 经营税金及其附加缴纳完成时限 | 4 | <=15日 | =15日 | 100% | 4 | 历史标准 | 15日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水质样品送检时效 | 4 | <=24小时 | =24小时 | 100% | 4 | 历史标准 | 24小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 组织与经营成本 | 6 | <=125.54万元 | =125.54万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 组织能力建设成本 | 7 | <=81.04万元 | =81.04万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 测站运行成本 | 7 | <=135.43万元 | =135.43万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水资源调查利用率 | 10 | 有效 | 目标达成 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效 | 目标达成 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.75分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区阿勒泰水文勘测中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 236.84 | 236.84 |  | 236.84 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 236.84 | 236.84 |  | 236.84 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在阿勒泰水文勘测局党组的领导和安排部署下，做好单位党的建设工作和全体职工的思想政治工作，确保单位和谐、稳定大局；做好各部门组织建设、行政管理和后勤服务的协调工作，确保我局各科室、测站正常运转。确保水文事业科学、快速发展，逐步建立一支政治素质高、职业素养高的干部队伍。推进单位精神文明建设工作迈上一个新台阶。通过水文自身的组织建设与行政管理，形成一支高效的、具有现代理念的水文管理模式，保证职工队伍的稳定与协调，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要。 |  |  |  |  |  | 1.2025年勘测中心党委坚持在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下加强党建各方面建设，全年持续跟进学习习近平总书记关于新疆工作、治水和最新重要讲话、重要指示批示、重要论述精神，职工思想稳定，单位和谐、大局稳定。2.向临聘人员发放工资14人，为勘测中心偏远测站生产生活方面解决了任务量大、人员不足的问题。3.2025年同额河流域水利管理中心、新疆鑫旺矿业股份有限公司等单位，签订技术服务合同4次，为地区各单位、企业提供公正、科学的数据支撑。3.对布尔津水质自动监测站维修、南湾水文站总工会补助资金维修、勘测中心实验室等开展维修1次，保障了单位各项工作的顺利开展。4.通过在单位组织能力建设、测站运行、水文组织建设等方面的投入，勘测中心在党建、安全生产、保密、主责主业方面的工作得到了充分的资金保障。技术人才队伍在业务水平上有所提升。5.通过配备现代化仪器设备，水文勘测、水质监测工作的监测手段更加高效、数据更加精准，使水文测报服务现代化水平得到显著提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 |  | 完成率 | 指标得分 |  | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 赋分规则 |  | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员发放工资人数 | 10 | =14人 | =14人 |  | 100% | 10 |  | 计划标准 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 对外提供技术服务合同签订数 | 10 | >=4次 | =4次 |  | 100% | 10 |  | 计划标准 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 单位维修维护改造次数 | 10 | =1次 | =1次 |  | 100% | 10 |  | 历史标准 |  | 1次 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 单位维修维护改造合格率 | 10 | >=90% | =90% |  | 100% | 10 |  | 历史标准 |  | 100% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 按期完成对外提供水文业务技术服务 | 10 | >=90% | =90% |  | 100% | 10 |  | 计划标准 |  |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 房屋、设施维修完成及时率 | 10 | >=90% | =90% |  | 100% | 10 |  | 历史标准 |  | 100% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位组织能力建设 | 5 | <=49万元 | =49万元 |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 112.72万元 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 弥补测站运行经费不足 | 10 | <=37万元 | =37万元 |  | 100% | 10 |  | 历史标准 |  | 51万元 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文组织建设成本 | 5 | <=150.84万元 | =150.84万元 |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 68万元 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使水文测报服务现代化水平有所提升 | 10 | 显著提高 | 显著提升 |  | 100% | 10 |  | 计划标准 |  |  | 按评判等级赋分 |  | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设与经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 99.30 |  | 10 |  | 99.30% |  | 9.82 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 100.00 | 100.00 |  | 99.30 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过资金投入提供有效的技术力量，提高水文有偿服务质量，弥补事业经费不足，加强昌吉局行政管理能力现代化建设，巩固和加强党建、精神文明、党风廉政、民族团结不断进步发展，达到强化水文信息化、智能化和规范化管理，使昌吉水文建设更好更快地融入市场经济和现代水文发展快车道，提升职工获得感、幸福感、安全感，加快昌吉水文健康持续稳定发展步伐的总目标。 |  |  |  |  |  | 通过水文组织建设及经营成本性支出投入，弥补了我中心事业经费不足，顺利完成了全年工作目标。通过活动及培训持续提高职工业务素质能力建设，完成测站设施设备维修，保障职工食堂良好运转提升职工幸福感，深化“五个好”党支部创建工作等基层党组织建设，为加强党建、精神文明、职工食堂的后勤工作等工作提供经费保障；巩固和加强各项工作不断提高，实现全局内部控制管理运行高效有序，保障好职工各项福利，推动水文信息化建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测站设施设备维修维护 | 5 | >=10处 | =10处 | 100% | 5 | 历史标准 | 10处 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 技术服务报告签订数 | 10 | >=4份 | =4份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 职工培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 临时工工资发放人数 | 10 | =9人 | =9人 | 100% | 10 | 历史标准 | 9人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术报告验收通过率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 职工培训覆盖率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 职工培训时间 | 5 | >=3天 | =5天 | 100% | 5 | 历史标准 | 3天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 测站设施设备维修按时完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文组织建设成本 | 5 | <=13.92万元 | =13.22万元 | 94.97% | 4.37 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 工会组织的文艺汇报演出决赛在2026年2月份结束，因此2025年12月未完成验收，尾款未支付，导致工会经费未执行完毕，因此执行率产生偏差。今后将在当年完成所有项目，保证全年执行率达标。 |
|  |  | 经济成本指标 | 投入职工食堂资金 | 5 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 党建及精神文明建设 | 5 | <=11.85万元 | =11.85万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 弥补水文测报经费不足 | 5 | <=44.23万元 | =44.23万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 31万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水情预警信息发布及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.19分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设与经营成本性支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区和田水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 272.47 | 272.47 |  | 272.47 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 272.47 | 272.47 |  | 272.47 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，开展全年8项咨询业务，开展党建、精神文明创建、安全生产等活动，提升单位组织能力建设，通过水文自身的组织建设，形成一支高效的、具有现代理念的职工队伍，提高干部队伍的综合素质，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要，加强与提高水文业务管理工作，提高水文有偿服务效率，对今后的地区工农业生产、节水型社会建设、防洪抗旱、减灾和水资源有效合理开发利用提供高效优质的服务，为推动地区的经济发展提供科学依据。 |  |  |  |  |  | 本年度已按计划完成项目实施工作，全年累计开展8项咨询业务，并扎实推进党建、精神文明创建及安全生产等专项活动，实现全体职工全覆盖。通过开展技能比武、专题培训等活动，有效提升了职工在水文勘测、数据分析、应急处理等核心领域的专业能力，打造了一支高效务实、具备现代管理理念的职工队伍，显著增强了单位组织能力与干部队伍综合素质，使水文工作更好地适应当前经济建设发展的需求。通过有偿服务、公益服务等多元形式，为地区工农业生产、节水型社会建设、防洪抗旱、减灾及水资源合理开发利用等领域，持续提供了高效优质的水文数据与技术支撑，为推动区域经济高质量发展提供了坚实的科学依据，全面达成了项目预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（补助）人数 | 5 | >=12人 | =12人 | 100% | 5 | 历史标准 | 12人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 专用设备购置数 | 7 | >=3台 | =3台 | 100% | 7 | 历史标准 | 3台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展监督检查调研次数 | 7 | >=3次 | =3次 | 100% | 7 | 历史标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 单位改造维修维护数量 | 6 | >=6次 | =6次 | 100% | 6 | 历史标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水利安全生产监督监管工作考核单位数量 | 5 | >=11个 | =11个 | 100% | 5 | 历史标准 | 11个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 单位改造维修维护合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展调研覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全生产监督监管完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备维护及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经营成本性支出 | 5 | <=51.30万元 | =51.3万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 62.92万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 组织能力建设 | 5 | <=74.74万元 | =74.74万元 | 100% | 5 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 测站定额标准不足 | 10 | <=146.43万元 | =146.43万元 | 100% | 10 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设与经营成本性支出项目(追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区和田水文勘测中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15.70 |  | 15.70 |  | 15.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 15.70 |  | 15.70 |  | 15.70 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，开展全年8项咨询业务，开展党建、精神文明创建、安全生产等活动，提升单位组织能力建设，通过水文自身的组织建设，形成一支高效的、具有现代理念的职工队伍，提高干部队伍的综合素质，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要，加强与提高水文业务管理工作，提高水文有偿服务效率，对今后的地区工农业生产、节水型社会建设、防洪抗旱、减灾和水资源有效合理开发利用提供高效优质的服务，为推动地区的经济发展提供科学依据。 |  |  |  |  | 本年度已按计划完成项目实施工作，全年累计开展8项咨询业务，并扎实推进党建、精神文明创建及安全生产等专项活动，实现全体职工全覆盖。通过开展技能比武、专题培训等活动，有效提升了职工在水文勘测、数据分析、应急处理等核心领域的专业能力，打造了一支高效务实、具备现代管理理念的职工队伍，显著增强了单位组织能力与干部队伍综合素质，使水文工作更好地适应当前经济建设发展的需求。通过有偿服务、公益服务等多元形式，为地区工农业生产、节水型社会建设、防洪抗旱、减灾及水资源合理开发利用等领域，持续提供了高效优质的水文数据与技术支撑，为推动区域经济高质量发展提供了坚实的科学依据，全面达成了项目预期目标。通过强化报销审核、政策培训，保障了水文外业勘测、业务交流等工作开展。严格按照税务部门规定的申报周期完成全量申报，全年申报数据零差错，未产生税务风险。保障食材物资供应稳定，落实日常巡检、消防演练等措施，未发生任何食品安全及燃气安全事故。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 |  | 赋分规则 |  | 佐证资料 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | 6 | >=12人次 | =12人次 | 100% | 6 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 税费申报的次数 | 4 | =3次 | =3次 | 100% | 4 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 采购食堂液化气数量 | 4 | >=3次 | =3次 | 100% | 4 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 差旅报销合规率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 税费申报准确率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 食堂安全事故零发生率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 差旅报销及时率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 税金及附加费用按时申报率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 食堂采购审批及时率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 差旅人员出差成本 | 8 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 8 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 税金及附加费用成本 | 7 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 食堂物资采购成本 | 5 | <=0.70万元 | =0.7万元 | 100% | 5 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水文服务质量，保障业务高效运转 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | — |  | 按照完成比例赋分 |  | 说明材料 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水文组织能力建设及经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 190.00 | 190.00 |  | 190.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 190.00 | 190.00 |  | 190.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、贯彻落实党中央重大决策部署和自治区党委各项工作要求，紧紧围绕水文中心工作，做好党建、精神文明、民族团结、综治维稳、安全生产等各项工作。2、主要开展对国家基本水文站和中小河流水文站水文监测、水文预报、水文测验成果分析、水文资料整编、刊印；积极开展水文技术咨询服务，如水文分析计算、水文水资源调查评价、洪水影响评价、水资源论证、防洪抗旱减灾、水文情报预报服务、水生态监测、水文应急监测、水资源监管等技术咨询服务，弥补水文事业经费不足，不断提升我局水文信息化水平，打造规范化标准化水文测站，为水文高质量发展提供坚强的保障。3、确保有质有量完成2025年的经营项目报告编写及审核工作，党建活动、文化宣传工作、设备采购工作、综合维修维护设施设备等工作。 |  |  |  |  |  | 1、2025年紧紧围绕水文中心工作，投入水文组织能力建设成本85.22万元，完成了党建、精神文明、民族团结、综治维稳、安全生产等各项工作。2、本年投入水文测站运行及管理成本52.24万元，采购专用水文设备45个，验收合格后全部投入使用，更好地完成了国家基本水文站和中小河流水文站水文监测、水文预报、水文测验成果分析、水文资料整编、刊印。其次我中心5月前对基本站及中小河流巡测站3处水文设施设备进行维修，更好地执行了水文技术咨询服务，如水文分析计算、水文水资源调查评价、洪水影响评价、水资源论证、防洪抗旱减灾、水文情报预报服务、水生态监测、水文应急监测、水资源监管等技术咨询服务。水文测站运行及管理成本弥补了水文事业经费不足，不断提升我局水文信息化水平，打造规范化标准化水文测站，为水文高质量发展提供坚强的保障。3、为确保有质有量完成2025年的经营项目报告编写及审核工作，党建活动、文化宣传工作、设备采购工作、综合维修维护设施设备等工作，我中心本年签订技术服务合同6份，并按期完成对外提供水文业务技术服务，为博州综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务合同签订数 | 5 | =6份 | =6份 | 100% | 5 | 历史标准 | 6份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年合同签订分数不足 |
|  |  | 数量指标 | 水文设施设备维修 | 5 | =3处 | =3处 | 100% | 5 | 历史标准 | 3处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设施设备采购数量 | 10 | =45个 | =45个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术服务合同履约率 | 10 | =90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设施设备维修维护合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成对外提供水文业务技术服务 | 10 | ≥90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设施设备维修维护开工时间 | 10 | <=5月 | =5月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经营性成本支出成本 | 5 | <=52.54万元 | =52.54万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 经济成本指标 水文组织能力建设成本 | 5 | <=85.22万元 | =85.22万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站运行及管理成本 | 10 | <=52.24万元 | =52.24万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年收回以前年度技术服务费，经营收入增加，对水文测站运行维护加大资金投入，故此项指标实际值增加1.93万元，存在偏差。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础 | 10 | 有效支撑 | 有效支撑 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 水资源管理委员会专家委员会专项经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅机关 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.72 | 35.72 |  | 35.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.72 | 35.72 |  | 35.72 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实自治区水资源管理委员会会议精神，按照自治区领导相关批示，组织专家院士在北京开展相关规划技术咨询会。 |  |  |  |  |  | 已贯彻落实自治区水资源管理委员会会议精神，按照自治区领导相关批示，已组织专家院士在北京开展相关规划技术咨询会。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 8 | =1次 | =1次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 参加院士专家人员 | 7 | =26人 | =16人 | 61.54% | 0.27 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分院士专家有其他工作安排，未能参加会议，后期会及时与各位院士对接，沟通院士专家的行程安排，邀请更多院士专家参加水资委专家委员会 |
|  |  | 数量指标 | 平均会议天数（不含报到） | 5 | =1天 | =1天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 形成纪要、报告等文件数 | 10 | =1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 会议期间事故发生率 | 5 | <=1% | =0% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 会议按期完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费预算控制数 | 20 | =35.72万元 | =35.72万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议阶段性任务和既定目标实现率 | 20 | >=95% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.27分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 白杨河水费成本性支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350.13 | 350.13 |  | 350.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 350.13 | 350.13 |  | 350.13 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 新疆白杨河流域管理局水利管理中心水费成本性支出项目350.134332万元，保障职工工资福利及时发放到位各项基本支出符合程序，不超计划支付，办公用品采购及时准确，利用率和正常使用率达到95%以上，能较好地发挥各项效益，保障单位正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  | 本年完成发放工资12次，办公用品购置1批，保障了单位正常运转。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品数量 | 15 | >=1批 | =1批 | 100% | 15 | 历史标准 | 1批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放在职人员工资次数 | 10 | >=12次 | =12次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放在职人员工资人数 | 10 | >=10人 | =10人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公用品购置验收合格率 | 15 | >=98% | =98% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出预算经费 | 10 | <=262.76万元 | =262.76万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目支出预算经费 | 10 | <=87.37万元 | =87.37万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 立法调研论证、农村智慧供水平台可研报告和实施方案、农村供水工程运行管理指南编制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区农村饮水安全中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 190.00 | 190.00 |  | 190.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 190.00 | 190.00 |  | 190.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1. 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推进农村供水工程标准化管理工作，全面提升农村供水工程运行管理水平，保障农村供水工程持续稳定发挥效益，2025年按照水利部及自治区党委工作安排，计划开展自治区农村供水工程标准化管理考核、自治区县域农村饮水安全标准化建设评价、国家脱贫攻坚后评估检查、政策宣贯及新技术推广等工作。 2.在现行生效的《自治区农村供水管理办法》基础上，根据现有法律法规的修订和政策变化情况，适应新时代农村经济社会发展的新形势、新需求，开展《条例》立法调研论证工作。 3.调研全疆信息化建设现状，摸清信息化建设需求，编制新疆维吾尔自治区农村智慧供水管理平台可行性研究报告及实施方案，为平台建设打好坚实基础。 4.编制新疆维吾尔自治区农村供水工程运行管理指南，本指南分正文、附录两部分，其中正文包括总则、术语、基本规定、组织管理、生产管理、水质管理、运营管理、安全管理、应急管理、信息化管理等；附录包括岗位职责与技能要求、主要管理制度、不同规模工程水质检测项目与频次、运行管理记录报表、供水应急预案等。 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年按照水利部及自治区党委工作安排，开展自治区农村供水工程标准化管理考核、自治区县域农村饮水安全标准化建设评价、国家脱贫攻坚后评估检查、政策宣贯及新技术推广等工作。赴各地监督指导12次，完成了《条例》立法调研论证工作，编制了《自治区农村供水条例》（草案稿）1本。编制了新疆维吾尔自治区农村智慧供水管理平台可行性研究报告及实施方案1套，为平台建设打好坚实基础。编制了新疆维吾尔自治区农村供水工程运行管理指南1本。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监督指导次数 | 4 | =12次 | =12次 | 100% | 4 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 立法调研论证报告 | 4 | =1本 | =1本 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 可研报告及实施方案 | 2 | =1套 | =1套 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 运行管理指南 | 4 | =1本 | =1本 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 监督指导覆盖率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 立法调研论证完成率 | 4 | >=90% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 可研报告及实施方案完成率 | 2 | >=90% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 运行管理指南完成率 | 3 | >=90% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度检查任务完成时间 | 4 | <=11月 | =11月 | 100% | 4 | 历史标准 | 11月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 立法调研论证完成时间 | 4 | <=11月 | =10月底 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 可研报告及实施方案完成时间 | 2 | <=11月 | =10月底 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 运行管理指南完成时间 | 3 | <=11月 | =10月底 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门经费成本 | 5 | <=70万 | =70万 | 100% | 5 | 历史标准 | 47万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 立法调研论证成本 | 5 | <=40万 | =40万 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 可研报告及实施方案成本 | 5 | <=30万元 | =29.9万元 | 99.67% | 4.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目采取公开招标，中标价格即为29.9万元，今后工作中，提高预算编制的精准度，确保项目资金精确使用。 |
|  |  | 经济成本指标 | 运行管理指南成本 | 5 | <=50万元 | =50.1万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目中标价格为49.5万元，后按需签订补充协议6000元，合计为50.1万元；今后工作中，提高预算编制精准度，确保项目资金精确使用。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村自来水普及率 | 10 | >=95% | =99.58% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 规模化工程覆盖人口比例 | 10 | >=85% | =89.32% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.96分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 红山水库经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 330.00 | 330.00 |  | 299.76 |  | 10 |  | 90.84% |  | 7.71 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 330.00 | 330.00 |  | 299.76 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 新疆金沟河红山水库工程建设管理中心2025年列入预算资金330万元，主要分为基本支出主要涉及人员经费为在岗职工的工资福利支出；公用经费为保障单位运转的商品服务支出，保障单位基本运转的前提条件；专项债券利息。该项目的实施，有效促进单位各项工作，为单位各项工作正常开展提供有效保障。 |  |  |  |  |  |  |  | 按照红山水库经营项目的计划和目标，完成了7次工资发放，保障了单位职工福利，采购了30箱纸张，保障了单位的基本办公需求，支付了油料等相关费用，有效保障单位车辆的正常运转。为单位各项工作正常开展提供了有效保障。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打印纸购置 | 10 | =30箱 | =30箱 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放次数 | 10 | =7次 | =7次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障公务用车数量 | 10 | =2辆 | =2辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 10 | =12人 | =12人 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 偏差原因：由于1人辞职。整改措施：后续出现辞职及退休情况，及时上报进行人员招录工资。 |
|  |  | 质量指标 | 办公用品购置合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 采购计划完成时间 | 10 | <=11月 | =8月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 商品和服务支出 | 7 | <=129.84万元 | =129.12万元 | 99% | 6.83 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：由于部分支出未达到支付要求未做支付。整改措施：单位支付进度按月支付，对于未达要求督促整改，支付到位。 |
|  |  | 经济成本指标 | 其他交通费用 | 3 | <=25万元 | =20.96万元 | 84% | 1.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：单位全年使用相关费用减少。整改措施：申报项目时需要更细化的费用，精确使用量及使用费用。 |
|  |  | 经济成本指标 | 公务用车运行与维护费 | 3 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 人员工资福利支出 | 7 | <=155.16万元 | =129.68万元 | 84% | 4.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因；单位人员支出由于合并由管理中心支付。整改措施：合并后不再分开申报经营项目 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.54分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营性成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 685.50 | 685.50 |  | 668.68 |  | 10 |  | 97.55% |  | 9.39 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 685.50 | 685.50 |  | 668.68 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障实验场水库、渠系等水利工程安全运行，种植、养殖、科研实验等生产正常开展，使国有资产及土地保值增值，根据项目申报书内容，结合本单位预算管理办法及相关财务制度，采取公开招标方式确定施工单位，保质保量完成各项指标。 |  |  |  |  |  |  | 通过项目实施完成灌溉科研亩数60亩、设备及车辆购置5项、设备维修养护数6处、给5人发放工资12次，保障了实验场水库、渠系等水利工程安全运行，种植、养殖、科研实验等生产正常开展，使国有资产及土地保值增值。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研实验灌溉面积 | 5 | >=60亩 | =60亩 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备及车辆购置 | 5 | >=5项 | =5项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备维修养护数 | 5 | >=6处 | =6处 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资人数 | 5 | >=6人 | =5人 | 83.33% | 2.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：工资表体现5人。改进措施：今后设置指标更加严格 |
|  |  | 数量指标 | 发放工资次数 | 2 | =12次 | =12次 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 测坑新建及维修改造数 | 3 | >=2组 | =2组 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备及时采购率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备维修养护率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目施工结束时间 | 2 | <=11月 | =11月 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2 | <=5月 | =5月 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设及维修（护）费 | 10 | <=315万元 | =295.48万元 | 95% | 8.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因工程尚未竣工验收，2026年继续完成未了事项。改进措施： |
|  |  | 经济成本指标 | 人员运转经费数 | 5 | <=210万元 | =219.94万元 | 105% | 4.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因是因为支付以往年度社保费等，改进措施：今后加强计划设置 |
|  |  | 经济成本指标 | 设备及材料购置 | 5 | <=160.50万元 | =153.24万元 | 96% | 4.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：专用仪器设备仍在途中尚未到货，整改措施：加强管理 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉保证率 | 20 | >=95% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.31分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营性成本性支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水利厅机关服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 96.03 |  | 10 |  | 96.03% |  | 9.01 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 100.00 | 100.00 |  | 96.03 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 根据《新疆维吾尔自治区人民政府令》 第231号 和《新疆维吾尔自治区机关事务管理局文件 》新机标委发【2022】4号 关于印发《自治区本级机关事业单位机关食堂服务规范》的通知，通过厅机关服务中心提供高效、优质、周到的服务，以及定期的满意度调查不断提升服务水平，提高服务意识，从而实现机关服务中心的可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年按时、准确发放聘用人员工资12次，发放人数平均为8人，保障机关食堂每日餐食为2次，完成经济成本指标值为96.03万元，保障了厅机关正常办公有序运转。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年发放工资次数 | 10 | =12次 | =12次 | 100% | 10 | 历史标准 | 12次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 机关食堂每日餐食 保障次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 10 | >=8人 | =8人 | 100% | 10 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放准确率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时性 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 8 | <=71万元 | =67.08万元 | 94.47% | 6.89 | 历史标准 | 71万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因业务工作需要，调整了聘用人员岗位及数量，相应经费减少。改进措施：下年度编制预算，强化成本事前测算，提高预算编制科学性与精准度；建立成本动态管控机制，实时跟踪、预警、纠偏。 |
|  |  | 经济成本指标 | 其他社会保障 | 7 | <=9万元 | =8.96万元 | 99.55% | 6.92 | 历史标准 | 9万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因业务工作需要，调整了聘用人员岗位及数量，相应经费减少。改进措施：下年度编制预算，强化成本事前测算，提高预算编制科学性与精准度；建立成本动态管控机制，实时跟踪、预警、纠偏。 |
|  |  | 经济成本指标 | 其他商品服务支出 | 5 | <=20万元 | =19.99万元 | 99.95% | 4.99 | 历史标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因服务中心业务工作需要，临时安排了维修项目支出，相应经费与预算支出有0.1%偏差。改进措施：下年度编制预算，强化成本事前测算，提高预算编制科学性与精准度；建立成本动态管控机制，实时跟踪、预警、纠偏。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公有序运转 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.81分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营性成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔城水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过水文基础设施维修维护1次、支付往年工程尾款2次，实现水文设施功能的全面释放，为水资源管理及水文情报预报提供高质量的数据保障。 |  |  |  |  |  | 完成喇嘛庙站水文基础设施维修维护1次、支付往年工程尾款2次，所有项目均验收合格，并正常运转。实现了水文设施功能的全面释放，为水资源管理及水文情报预报提供高质量的数据保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护改造次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支付往年工程尾款次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2025年12月底前 | 2025年11月18日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护改造成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因部分工程施工材料价款的变动，节约部分成本开支 |
|  |  | 经济成本指标 | 支付往年工程尾款成本 | 10 | <=27万元 | =27万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未按计划完成相关款项的支付 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障勘测中心正常运转率 | 30 | =100% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营性成本支出、结转结余资金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利科技发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.00 | 18.00 |  | 18.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 32.00 | 18.00 |  | 18.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、完成每月按时发放聘用人员工资。2、弥补单位职工及退休人员、医保、社保、公积金及暖气费等。 |  |  |  |  |  |  |  | 1、已完成每月按时发放聘用人员工资3次。2、已完成51人的单位职工及退休人员、医保、社保、公积金及暖气费等。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放月数 | 10 | =3次 | =3次 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 补充在职退休人员五险一金 | 10 | =51人 | =51人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放准确率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资发放额度 | 10 | <=4.7万元 | =4.7万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 补充在职退休五险一金发放额度 | 10 | <=13.3万元 | =13.3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工参保质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营性资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3900.00 | 3900.00 |  | 3479.34 |  | 10 |  | 89.21% |  | 7.30 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 3900.00 | 3900.00 |  | 3479.34 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过2025年经营性成本项目的实施有效保障单位在职人员、退休人员经费、单位日常基本支出，维持单位的正常运转。对流域内水利工程及配套设施进行维修养护，对损毁堤防进行修复加固等。保证金沟河沿线闸门、启闭机的正常运转功能，排除渠首的安全隐患，保证渠首枢纽的安全及总干渠的引水安全。为灌区供水提供保障，提高防汛抢险应急处置能力，提升安全运行管理水平，达到水利工程良性运行的目的，保证单位各项水利工作的正常开展。为造福灌区人民作出贡献，保证农民的增产增收及全灌区农业经济的发展。 |  |  |  |  |  | 按照单位经营项目的计划和目标，实施了堤防加固和基础维修加固工程，保证金沟河沿线闸门、启闭机的正常运转功能，排除渠首的安全隐患，保证渠首枢纽的安全及总干渠的引水安全，保障单位正常运转。全年共计发放了12次工资，保障了职工的福利；通过油料等必要支持，有效保障了单位的公车正常运转，为灌区供水提供了有效保障，提高了防汛抢险应急处置能力，提升了安全运行管理水平，达到了水利工程良性运行的目的，保证了单位各项水利工作的正常开展。为造福灌区人民做出了贡献，保证了农民的增产增收及全灌区农业经济的发展。达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放在职人员工资次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放在职人员工资人数 | 5 | >=105人 | =117人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障公务用车数量 | 5 | =7辆 | =7辆 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 偿还独石化引水首部工程款次数 | 10 | =12次 | =12次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基础设施维修养护工程项目数量 | 10 | =1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 堤防加固工程项目数量 | 5 | =1项 | =1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基础设施维修养护工程验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 堤防损毁修复覆盖率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 基础设施维修养护工程计划开工时间 | 5 | <=4月 | =3月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 堤防加固工程计划开工时间 | 5 | <=4月 | =3月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 独石化引水首部工程款 | 5 | <=1200万元 | =1116.97万元 | 93% | 4.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：按照实际还款协议进行。整改措施：后续设立绩效目标是严格按照指标设立。 |
|  |  | 经济成本指标 | 经营性成本支出 | 5 | <=2041万元 | =2040.91万元 | 99% | 4.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：按照实际支付情况支付。整改措施：部分未达要求的支付督促执行。 |
|  |  | 经济成本指标 | 公务用车运行维护费、其他交通费支出 | 5 | <=55万元 | =54.13万元 | 98% | 4.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：按照实际支付情况支付。整改措施：部分未达要求的支付督促执行。 |
|  |  | 经济成本指标 | 基础设施维修养护工程费用支出 | 3 | <=304万元 | =236.75万元 | 78% | 1.35 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：部分工程实施尾款未在当年支付。整改措施：部分未达要求的支付督促执行。 |
|  |  | 经济成本指标 | 堤防加固工程费用支出 | 2 | <=300万元 | =30.58万元 | 10% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：部分工程实施尾款未在当年支付。整改措施：部分未达要求的支付督促执行。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.41分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区生态水利研究中心（新疆维吾尔自治区水利厅院士专家工作站） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 32.57 |  | 10 |  | 65.14% |  | 1.29 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 50.00 | 50.00 |  | 32.57 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营性成本支出项目，实施单位为新疆维吾尔自治区寒旱区水资源与生态水利工程研究中心（院士专家工作站），为差额事业单位保障性项目。单位主体依托疆内优势科技力量，紧密联合疆外科技英才，协同合作，推动新疆水利事业迈上更高的台阶。水资源是兴疆固边稳定发展的命脉，水利是新疆经济建设和社会发展的重要基础。新疆的稳定发展离不开水资源、水工程、水生态、水环境、水安全问题的根本解决。经营支出项目是为弥补公用经费预算不足，为院士专家工作站开展工作提供有力保障。 |  |  |  |  |  | 已完成保障在职人员数1人；项目外聘服务人数4人；购置办公设备数量6台；保障办公场所服务面积524.91平方米；劳务保报酬发放准确100%；设备购置验收合格率100%；劳务报酬发放及时率100%；聘用人员满意度95%，为院士专家工作站开展工作提供有力保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职人员数 | 10 | >=1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 项目外聘服务人数 | 10 | >=4人 | =4人 | 100% | 10 | 计划标准 | 4人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置办公设备数量 | 15 | =6台 | =6台 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障办公场所服务面积 | 15 | =524.91平方米 | =524.91平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 劳务报酬发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 劳务报酬发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.29分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 469.07 | 469.07 |  | 469.07 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 469.07 | 469.07 |  | 469.07 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证水文各项工作顺利完成，积极发挥水文在当地经济建设中的作用，根据项目实施计划，保质保量完成所有工作任务：1.为伊犁河流域各条河流水资源调查、水环境保护以及防洪减灾等做好实施水文监测，积极开展水文分析计算、水情预测预警及突发水污染事件调查等方面工作；2.除野外勘察、资料收集、报告编制、送审等支出外，有效提高单位运行的长效机制，保证水文各项工作正常运行，为伊犁州的经济建设和发展提供必要的支撑；3.通过水文自身的组织建设与管理，形成一支高效的、具有现代理念的水文管理模式，确保干部职工队伍稳定，使水文工作更好地适应当前经济建设的需要。 |  |  |  |  |  | 按照项目实施计划，保质保量完成了2025年所有工作任务，发挥了水文在当地经济建设中的作用。通过相关支出及时维修维护各水文站水毁问题及损坏的水文仪器设备，有效提升了水文站安全度汛能力和自动化监测设备准确性，完成 4 个水文测站维修维护，购置24台专用设备，水文测站维修维护及时率、组织能力建设按时完成率均为 98%，且完成设施设备购置成本80.67万元、组织能力建设支出成本272 万元均控制在预算范围内。通过水文现代化、信息化发展，为地区水旱灾害防御提供有效数据保障，保障了水文测站职工生命安全，显著提升水文测报服务现代化水平，全面达成年度总体预期目标，为政府决策和经济社会发展提供了高效服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文测站设施维修维护站点数量 | 10 | >=4个站 | =4个站 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文测站专用设备数量 | 10 | >=24台 | =24台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测站设施维修维护养护率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测站专用设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文测站设施维修维护及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文测站专用设备及时率 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备购置成本 | 10 | =80.67万元 | =80.67万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文组织能力建设成本 | 10 | >=272万元 | =271.78万元 | 99.92% | 9.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：2025年预算指标设定不够精准；改进措施：加强预算编制水平，精准设定指标值 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为伊犁州政府及水利部门提供数据支撑 | 10 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.98分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性支出项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 539.74 | 379.62 |  | 378.96 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 539.74 | 379.62 |  | 378.96 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成地下水监测以及水质分析，并开展水文调查、水文技术服务、防洪抗旱减灾、水文情报预报服务等工作，对观测收集的各项水文测验成果进行分析、整编、刊印；2、完成党建工作，推进水文信息现代化建设，提升干部职工综合素养；3、做好综治维稳及安全生产各项工作，通过水文自身的组织建设与行政管理，为完成各项工作任务起到行政保障作用，使水文更好地服务经济社会发展。 |  |  |  |  |  | 2025年本单位地下水监测站点数量82个，建设改造项目数9站，建设改造项目数8套，技术服务合同签订份数20份，均已达到年度预期目标，已完成地下水监测以及水质分析，并开展水文调查、水文技术服务、防洪抗旱减灾、水文情报预报服务等工作，对观测收集的各项水文测验成果进行分析、整编、刊印；完成党建工作，推进水文信息现代化建设，提升干部职工综合素养；做好综治维稳及安全生产各项工作，通过水文自身的组织建设与行政管理，为完成各项工作任务起到行政保障作用，使水文更好地服务经济社会发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水监测站点数量 | 3 | >=82个 | =82个 | 100% | 3 | 历史标准 | 82个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 建设改造项目数 | 4 | >=9站 | =9站 | 100% | 4 | 计划标准 | 7站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 专用设备购置数量 | 4 | >=8套 | =8套 | 100% | 4 | 计划标准 | 5台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 技术服务合同签订份数 | 4 | >=20份 | =20份 | 100% | 4 | 计划标准 | 18份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 临时工工资发放人数 | 2 | =22人 | =22人 | 100% | 2 | 历史标准 | 19人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年4月临时工移交劳务派遣公司，9人合同到期，未续签合同 |
|  |  | 质量指标 | 建设改造项目完成率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地下水监测完成率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术服务资料质量合格率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设改造项目按时完成率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 技术服务项目按时完成率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购按时完成率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 历史标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 地下水监测按时完成率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 历史标准 | 95% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位组织能力建设费 | 5 | <=103万元 | =103万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 58.95万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 经营成本性支出 | 5 | <=121.58万元 | =121.58万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 84万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站管理费 | 5 | <=151.78万元 | =151.78万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 133万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 设备购置成本 | 5 | <=3.26万元 | =2.6万元 | 79% | 2.38 | 计划标准 | 38.05万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 市场价格低于预期采购，批量采购优惠降低了成本，导致成本执行率低于预期目标。整改措施：1.今后预算编制加强市场调研，提高预算精准度，减少高估预留。 2.持续强化比价、集中采购，严控成本。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水情预警信息发布及时率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.34分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性支出项目－追加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对水文设施的维修维护建设投入，积极开展水文分析计算、突发水污染事件调查等方面工作；通过及时足额完成税费缴纳2次，有效规避税务风险，维护单位信用形象，达到为水利部门提供准确数据、为防洪抗汛减灾提供强有力保障的效果。 |  |  |  |  |  | 项目通过对水文设施的维修维护建设等投入，积极开展水文分析计算、突发水污染事件调查等方面工作，完成2个水文测站维修维护，完成经营收入所得税及增值税的申报缴纳2次。水文测站维修维护合格率95%，水文测站维修维护及时率 98%。通过水文现代化、信息化发展，为地区水旱灾害防御提供有效数据保障，保障了水文测站职工生命安全，显著提升水文测报服务现代化水平，全面达成年度总体预期目标，为政府决策和经济社会发展提供了高效服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文测站设施维修维护站点数量 | 7 | >=2个 | =2个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 经营收入税费申报次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测站设施维修维护合格率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 税费申报准确率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文测站设施维修维护及时率 | 6 | >=98% | =98% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 税费申报及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 纳税成本支出 | 10 | <=15万元 | =14.98万元 | 99.87% | 9.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：预算指标设定不够精准；改进措施：加强预算编制水平，精准设定指标值 |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站设施维修维护成本 | 10 | <=65万元 | =65万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年极端天气频发致测站设施遭到破坏，导致维修费用较预算增加2.74万元；改进措施：加强预算编制水平，精准设定指标值 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为伊犁州政府及水利部门提供数据支撑 | 30 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.97分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水环境监测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 151.98 | 151.98 |  | 132.39 |  | 10 |  | 87.11% |  | 6.78 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 151.98 | 151.98 |  | 132.39 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.对全疆范围内72眼地下水监测井开展地下水采样、分析评价工作，其中3眼地下水水源地取水口全年10次采样监测，69眼国家地下水监测工程井年测次1次，监测结果依据《地下水质量标准》（GB/T 14848）分析评价，于年底完成资料成果的汇总并上报。 2.中心实验室位于燕儿窝，交通不便，需解决干部职工中午就餐问题。 3.新疆维吾尔自治区水环境监测中心改建工程已纳入《全国水文基础设施建设“十四五”规划》（以下简称《水文“十四五”规划》）和《水文现代化建设规划》中，解决地方配套资金。 |  |  |  |  |  | 通过全疆范围内72眼地下水监测井地下水采样，将监测结果依据《地下水质量标准》（GB/T 14848）分析评价，完成了资料成果的汇总审核并上报工作。 2.中心实验室位于燕儿窝交通不便，解决职工中午就餐问题，让职工有了归属感，幸福感。 3.新疆维吾尔自治区水环境监测中心改建工程已纳入《全国水文基础设施建设“十四五”规划》（以下简称《水文“十四五”规划》）和《水文现代化建设规划》中，改造项目的可研报告和初步设计已得到自治区发改委批复，正在协调项目经费，工程有序推进。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水水质监测井数量 | 10 | =72个 | =72个 | 100% | 10 | 历史标准 | =72个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 改建实验室数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 样品分析测定委托单位数 | 5 | =2个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地下水水质监测质控样品测定率 | 10 | >=10% | =10% | 100% | 10 | 历史标准 | >=10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地下水水质监测质量控制样品合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 地下水水质监测按时完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托第三方样品分析、测定费用 | 5 | <=22万元 | =22万元 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：今年检测项目略有调整，样品分析费用上有优惠；整改措施：今后周全考虑各项因素，精准编制预算。 |
|  |  | 经济成本指标 | 地下水抽水采样费用 | 5 | <=14万元 | =14万元 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 改建标准化实验室建设费用 | 5 | <=100万元 | =80.41万元 | 80.41% | 2.55 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：实验室改造项目批复较晚，并且项目经费截至目前未到位；改进措施：项目资金还在协调，自筹部分正在有序推进。 |
|  |  | 经济成本指标 | 水文组织能力建设成本 | 5 | <=15.98万元 | =15.98万元 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：税金及附加有减免政策，在职转退休，福利费有所下调；改进措施：今后考虑周全，精准编制预算。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 饮用水水源水质达标率 | 20 | >=90% | =95% | 100% | 20 | 历史标准 | >=90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.33分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5181.08 | 5181.08 |  | 5181.08 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 5181.08 | 5181.08 |  | 5181.08 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对各基层管理单位生活区的电气设备设施进行维修和更换，对用电线路进行检修，对工程设备设施隐患进行整改，确保职工人身安全、工程安全、供水安全；通过闸站标准化建设项目，促进头屯河水利工程高质量发展，促进水利工程标准化建设，为辖区内小型水闸标准化创建夯实基础。保障头屯河河道过水正常，行洪安全；确保2025年度头屯河流域管理局水利管理中心水利工程标准化创建达标、防洪度汛、工程维修养护所必备的条件；通过头屯河渠道维修养护项目，促进头屯河渠道工程维修养护管理的规范化建设，提高头屯河灌区作物灌溉保证率，保持工程完整，提高工程强度，加强水利工程运行管理，充分发挥工程效益，保障渠道工程安全运行，确保工程的良性运行。 |  |  |  |  |  | 2025年头屯河流域水利管理中心新增1个工程管理系统功能模块数量，新增头屯河引水枢纽、第二引水枢纽配套管理房及、防汛抗旱调度中心楼建设3个，目前各项建设在统筹推进；本年度通过对各基层管理单位8处生活区的电气设备设施进行维修和更换、对用电线路进行检修、对工程设备设施隐患进行整改，对闸站进行标准化建设，工程验收率为100%，确保本单位职工人身安全、工程安全、供水安全、工作安全；全年按时发放人员工资12次，覆盖85名在职人员，足额保障人员经费，年度内基本支出成本2615.03万元。2025年头屯河流域水利管理中心投入资金2411.20万元开展了头屯河渠道维修养护项目，头屯河工程管理系统升级改造及安全生产、头屯河引水枢纽及第二引水枢纽除险加固工程配套项目等项目，通过项目的实施促进头屯河渠道工程维修养护管理的规范化建设，提高头屯河灌区作物灌溉保证率，保持工程完整，充分发挥工程效益，保障头屯河河道过水正常，行洪安全、保障渠道工程安全运行。2025年严格控制成本，各项经济成本指标均严格控制在目标范围内，各项绩效指标均按目标圆满完成，核心工作成效显著。全面达成社会效益与生态效益目标，工程实现良性安全运行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2025年度工程管理系统新增功能模块数量 | 4 | =1个 | =1个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 头屯河引水枢纽及第二引水枢纽配套管理房、防汛抗旱调度中心楼建设数量 | 4 | =3个 | =3个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修养护项目数量 | 4 | =8处 | =8处 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 人员工资发放次数 | 4 | =12次 | =12次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放在职人员工资人数 | 4 | >=85人 | =85人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程管理系统、档案信息化及安全生产建设验收合格升级改造 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 配套管理房建设及验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修养护验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 头屯河渠道维修改造时限 | 5 | <=11月 | =11月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出项目成本 | 4 | <=2615.03万元 | =2615.03万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 政府采购项目成本 | 4 | <=154.86万元 | =154.86万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 头屯河工程管理系统升级改造及安全生产项目成本 | 4 | <=602.2万元 | =602.2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 楼庄子水库、头屯河水库安全监测分析服务 | 3 | <=100万元 | =100万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 头屯河引水枢纽及第二引水枢纽除险加固工程配套项目、成本头屯河引水枢纽及第二引水枢纽配套管理房、防汛抗旱调度中心楼建设数 | 2 | <=1150万元 | =1150万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 2025年度水利管理中心维修养护项目成本 | 3 | <=559万元 | =559万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 来水符合预期情况下供水保障率 | 15 | >=85% | =90% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | 15 | >=90% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12748.41 | 12748.41 |  | 12748.41 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 12748.41 | 12748.41 |  | 12748.41 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资12748.41万元，资金来源为其他资金。主要用于：1.发放2025年单位在职及退休人员工资、缴纳社保等，计划全年发放工资 12 次，工资发放及时率 95%以上，保证单位职工的收入稳定。2.通过水利工程项目的建设，保障开都河、孔雀河两岸正常供水需求，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。3.严格按照政府采购相关规定完成2025 年办公费、公务用车运行维护费、 互联网接入服务费、办公设备、水利工程等货物、工程、服务的采购，保证单位工作的正常开展。 |  |  |  |  |  | 该项目总投资12748.41万元，资金来源为其他资金。2025年度各项预期目标已100%完成；1.足额发放了2025年单位在职及退休人员工资并缴纳社保等，全年发放工资 12 次，工资发放及时率 达100%，保障了单位职工的收入稳定。2.通过水利工程项目建设，有效保障了开都河、孔雀河两岸正常供水及渠道全年供水安全，满足了流域内农业灌溉需求。3.严格按照政府采购相关规定完成2025年办公费、公务用车运行维护费、 互联网接入服务费、办公设备、水利工程等货物、工程及服务的采购，确保了单位各项工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络信息化服务工程 | 7 | =14项 | =14项 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资次数 | 7 | =12次 | =12次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置设备数量 | 7 | >=70台 | =70台 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资人数 | 7 | >=400人 | =400人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基础设施维修工程 | 7 | =11项 | =11项 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 泵站大修及标准化建设 | 7 | =2项 | =2项 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 希尼尔水库维修养护工程 | 7 | =1项 | =1项 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | 7 | >=95% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程维修养护合格率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按计划开工时间 | 6 | <=4月 | =4月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按计划完工时间 | 5 | <=12月 | =12月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证灌区农田灌溉 | 10 | 有效保证 | 有效保证 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域克里雅河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.80 | 85.80 |  | 85.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 85.80 | 85.80 |  | 85.80 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过按时足额为6名在职人员发放工资、依法缴纳社会保险，计划全年规范完成12次薪酬发放，切实保障职工基本生活与长远福利，稳定个人与家庭经济来源，此举有助于增强员工的职业安全感与组织认同感，提升整体归属感与幸福感，进而营造稳定和谐、积极向上的工作氛围。 |  |  |  |  |  | 按时足额为6名在职人员发放工资、依法缴纳社会保险，全年规范完成12次薪酬发放，切实保障了职工基本生活与长远福利，增强了员工的职业安全感与组织认同感，提升整体归属感与幸福感，营造了稳定和谐、积极向上的工作氛围。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 8 | >=12次 | =12次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 7 | >=6人 | =6人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | >=6人 | =6人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障人员支出 | 10 | <=81.50万元 | =81.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：因2025年11月本单位新转入人员，发放工资及补缴5人公务员医疗补助，导致人员经费超支。改进措施：严格按照年度预计在岗人数、薪酬标准、社保、医保缴费政策据实测算人员经费，对人员变动、调资等情况实时更新。 |
|  |  | 经济成本指标 | 保障运行成本支出 | 10 | <=4.30万元 | =4.3万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3334.63 | 3334.63 |  | 3331.28 |  | 10 |  | 99.90% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 3334.63 | 3334.63 |  | 3331.28 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过头屯河楼庄子水库工程尾款结算，保障头屯河楼庄子水库工程的顺利验收进入运行管理，实现水资源优化配置，显著提高头屯河水资源利用率，配合工业供水管道工程的建设，极大地提高城市和工业供水的保证率；通过政府采购项目的实施，完成2025年办公设备、车辆维修、车辆保险、印刷费等货物、服务的采购，有效保证单位工作的正常开展；通过按时支付专项债券利息及农发行还本付息，防止了逾期付息带来的风险；通过支付人员工资、办公费用等基本项目支出，确保水库工程各项工作可以正常运行管理，更好地完成供水和防洪任务；解决高边坡不稳定，有效整治滑坡、塌方、渗流等安全隐患。 |  |  |  |  |  | 2025头屯河楼庄子水库工程尾款结算1项金额为1020万元，工程支付率100%；年度内按时偿还农发行本金、利息及专项债利息共计12次，金额总计1285.55万元，还本付息支付准确率达100%，防止了逾期付息带来的风险，为头屯河楼庄子水库工程的顺利验收进入运行管理奠定了坚实基础。通过政府采购项目的实施，完成2025年办公设备、车辆维修、车辆保险、印刷费等货物、服务的采购15.5万元，完成率 为100%，有效保证单位日常工作的正常开展；全年按时发放21人工资12次、办公费等基本支出成本469.68万元，确保本单位各项工作正常运行管理，更好地完成供水和防洪任务；年度投入资金543.93万元对楼庄子水库工程进行日常维修并对水库枢纽区进行安全防治施工，解决高边坡不稳定，有效整治滑坡、塌方、渗流等安全隐患。全年实现水资源优化配置，显著提高头屯河水资源利用率，配合工业供水管道工程的建设，极大提高城市和工业供水的保证率。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付农发行借款本金及利息次数 | 3 | =6次 | =6次 | 100% | 3 | 历史标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 工程主体类结算尾款 | 3 | =1项 | =1项 | 100% | 3 | 历史标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支付专项债券利息次数 | 3 | =6次 | =6次 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放次数 | 3 | =12次 | =12次 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 3 | >=21人 | =21人 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 主动防护网面积 | 3 | >=30000平方米 | =30000平方米 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 还本付息支付准确率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 还本付息项目计划完成时间 | 6 | =2025年12月20日之前 | 2025年12月20日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程主体类结算尾款支付率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 农发行借款还本付息项目成本 | 3 | <=704.69万元 | =704.69万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 专项债券利息项目成本 | 3 | <=580.83万元 | =580.83万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 头屯河楼庄子水库工程及咨询服务结算尾款运行管理项目成本 | 3 | <=1020万元 | =1016.87万元 | 99.69% | 2.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 分析原因：整体工程未完成竣工验收；整改措施：积极推进整体工程竣工验收，完成尾款结算， |
|  |  | 经济成本指标 | 基本支出成本 | 3 | <=469.68万元 | =469.68万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 楼庄子水库工程日常维修维护项目成本 | 3 | <=45万元 | =45万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 政府采购项目成本 | 2 | <=15.5万元 | =15.5万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水库枢纽区安全防治工程成本 | 3 | <=498.93万元 | =498.71万元 | 99.96% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 分析原因：因地质情况复杂，实际工程实施工程中与设计轮廓线有偏差；整改措施：加强监管，优化前期方案，规范科学设置项目指标 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止专项债逾期付息导致违约风险率 | 30 | =100% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.96分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区石河子水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 122.80 | 122.80 |  | 120.57 |  | 10 |  | 98.18% |  | 9.55 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 122.80 | 122.80 |  | 120.57 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、开展水文技术服务，达到增加单位经营收入的目的。二、弥补测站经费不足，对煤窑水文站进行水毁修复，保障了测站人员安全，促进安全生产的进行。三、弥补单位运行的不足，经办职工食堂雇佣人员，购买食材，保证单位人员的就餐。雇佣大中专毕业生来本单位工作，已解决单位人员不足的问题，达到单位工作正常开展的目的。 |  |  |  |  |  | 积极拓展水文技术服务，经营收入目标按期完成，全年主动对接地方水利部门及涉水企业，承接洪水调查，水资源论证，测量测绘等水位技术服务十余项。完成水文站水毁修复2次，购置设备5台，发放临时工工资5人次，安全生产基础全面夯实。弥补单位经费不足，雇佣人员解决人员不足困境，保障了单位正常运转。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测站维修次数 | 10 | >=2 | =2 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备购买数量 | 10 | >=5处 | =5处 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 临时工工资发放人数 | 10 | >=5人 | =5人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测验合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 八家户站资料错误率较高 |
|  |  | 质量指标 | 水文测报设施设备养护率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 汛前检查完成时限 | 10 | =2025年5月前 | =2025年5月前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 5 | <60分钟 | =20分钟 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展经营服务活动所必需的成本 | 5 | <=35.19万元 | =33.34万元 | 94.74% | 4.34 | 历史标准 | 35.19万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 出现偏差原因是部分经营服务项目未开展。改进措施，主动对接服务对象，充分了解项目开展的现实情况，避免此类事情的发生。 |
|  |  | 经济成本指标 | 水文组织建设成本 | 10 | <=38.01万元 | =37.83万元 | 99.53% | 9.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 产生了0.18万元的偏差，节约了资金。出现原因是市场价格波动，支付资金不能完全按预算计划进行。改进措施，在下一年设置指标时要做好市场调研，更加注重科学合理细化。 |
|  |  | 经济成本指标 | 弥补测站运行不足 | 5 | <=49.60万元 | =49.4万元 | 99.6% | 4.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 产生0.2万元偏差，节约了资金，是因为市场价格波动。改进措施，在下一年申报预算时要做好测站维修的前期准备工作，做好预算执行。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水情信息发布率 | 10 | >=90% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.72分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区阿勒泰水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目水文测站维修2站、水文技术服务成果数量2项，有效使水文达到保障测站功能作用的充分发挥；监测、收集、整编基础水文资料，为实现水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供准确及时、可靠的水文情报预报为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学依据。 |  |  |  |  |  | 完成水文测站维修维护次数2次（阿勒泰站维修、南湾站维修）、水文技术服务成果数量2项、水文测站维修维护合格率95%、水文技术服务完成率95%、水文测站维修维护及时率100%、水文测站维修维护及时率95%、维修维护改造成本13万元、水文技术服务成果成本37万元、提升水文测报服务现代化能力有效提供。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文测站维修维护次数 | 6 | =2站 | =2站 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文技术服务成果数量 | 6 | =2项 | =2项 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测站维修维护合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文技术服务完成率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文测站维修维护及时率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文技术服务及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护改造成本 | 10 | <=13万元 | =13万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文技术服务成果成本 | 10 | <=37万元 | =37万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水文测报服务现代化能力 | 30 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16510.48 | 16510.48 |  | 15170.76 |  | 10 |  | 91.89% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 16510.48 | 16510.48 |  | 15170.76 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障阿克苏河水利管理中心2025年工资正常发放、水利工程安全运行，自有资金投资建设项目按期完工。 |  |  |  |  |  | 已完成阿克苏河水利管理中心2025年工资正常发放、水利工程安全运行，自有资金投资建设项目按计划推进并按期完工。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 10 | =12次 | =12次 | 100% | 10 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 护坡维修养护长度 | 7 | >=2000米 | =2000米 | 100% | 7 | 历史标准 | 1700米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基础设施维修工程 | 7 | =9项 | =9项 | 100% | 7 | 历史标准 | 9项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 每月工资发放人数 | 10 | >=190人 | =190人 | 100% | 10 | 历史标准 | 190人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 灾备系统套数 | 5 | =1套 | =1套 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程开工时间 | 5 | <=4月 | =4月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工时间 | 5 | <=12月 | =12月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证灌区农田灌溉 | 10 | 有效保证 | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水文分析计算中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57.00 | 57.00 |  | 57.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 57.00 | 57.00 |  | 57.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障实验站工作的正常开展；提高实验站干部职工伙食；保障实验站车辆正常运转；保障实验站干部职工办公正常运转；提高实验站办公效率；保障实验站、测站工作正常运转；保障实验站环境卫生正常运行；确保水文业务正常开展。 |  |  |  |  |  | 本项目实际完成业务培训次数2次、仪检中心检定仪器数量大于200架、单位车辆保养维修2次、业务培训合格率>=90%、检定仪器检测合格率>=90%、单位车辆正常运行率>=95%、仪器检测及时率<=8小时、保障职工生命安全有效保障、为水利工程设计提供支撑有效。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 仪检中心检定仪器数量 | 10 | >=200架 | =247架 | 123.5% | 7.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年本单位超额完成任务故偏差23.5%，本单位明年加强业务培训做到编制精准。 |
|  |  | 数量指标 | 单位车辆保养维修 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 业务培训合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 检定仪器检测合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 单位车辆正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 仪器检测及时率 | 10 | <=8小时 | =8小时 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工生命安全 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为水利工程设计提供支撑 | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.65分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域车尔臣河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 460.60 | 460.60 |  | 397.09 |  | 10 |  | 86.21% |  | 6.55 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 460.60 | 460.60 |  | 397.09 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过足额完成12次工资发放，覆盖全体13名在职职工，确保每位人员获得稳定收入。同时，保障与之配套的社会保险缴纳及日常办公经费支出，从而维持单位基本运转需求，稳定职工队伍，支持各项业务持续开展，为单位职能旅行与长期发展提供坚实基础。 |  |  |  |  |  | 2025年发放单位在职及退休人员工资、缴纳社保等全年发放工资12次，发放人数13人，工资发放率95%以上，保证单位职工的收入稳定。严格按照政府采购相关规定完成互联网接入服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务等保证单位工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 5 | >=12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 5 | >=13人 | =13人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 10 | >=13人 | =13人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工资发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经营性成本支出 | 10 | <=108.50万元 | =95.98万元 | 88.46% | 7.11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因本单位为2024年新成立单位，2025年处于机构改革过渡期，单位自有资金2025年下半年才陆续到位，年度预算2025年11月才获批，基层管理站运行管理权2025年底才移交至本单位，导致经营性成本支出未能达到预算绩效目标。 |
|  |  | 经济成本指标 | 人员成本支出 | 10 | <=352.10万元 | =301.11万元 | 85.52% | 6.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因本单位2025年处于机构改革过渡期，年内人员数量波动较大，人员成本支出未能达到预算绩效目标。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.04分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6816.00 | 6816.00 |  | 6248.00 |  | 10 |  | 91.67% |  | 7.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6816.00 | 6816.00 |  | 6248.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过2025年经营性成本项目的实施有效保障单位176人在职人员、退休人员经费、单位日常基本支出，维持单位的正常运转。2.通过对流域内水利工程设施8处进行维修养护，修复加固8处。保证闸门正常运转，排除渠首的安全隐患，保证渠首枢纽的安全运行，为灌区供水提供保障，提升安全运行管理水平，达到水利工程安全运行的目的，保证单位各项水利工作的正常开展，为灌区人民增产及促进农业经济的发展。 |  |  |  |  |  | 2025年有效保障176人在职人员、退休人员经费，单位日常基本支出，保证单位的正常运转。对流域内的8处水利工程进行修复加固。保证闸门正常运转，达到了水利工程安全运行的目的。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水利设施维修养护数量 | 7 | =8处 | =8处 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 委托业务项目数量 | 7 | =12次 | =12次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 7 | >=176人 | =176人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 管理站及附属设施维修合格率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 灌区维修养护验收合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水利设施维修养护时限 | 6 | =2025年12月底之前 | =2025年10月底 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出项目成本 | 7 | <=4786万元 | =4681万元 | 98% | 6.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 各业务部门年初预算编制不精准，改进措施：提高成本测算精准度 |
|  |  | 经济成本指标 | 水利工程维修养护项目成本 | 7 | <=1844万元 | =1381万元 | 75% | 2.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 各业务部门年初预算编制不精准，改进措施：提高成本测算精准度 |
|  |  | 经济成本指标 | 委托业务项目成本 | 6 | <=186万元 | =185.5万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 供水保障率 | 15 | >=90% | =113% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行率 | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.20分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5822.92 | 5822.92 |  | 5538.17 |  | 10 |  | 95.11% |  | 8.78 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 5822.92 | 5822.92 |  | 5538.17 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，一是保证2025年灌区供水指标任务的顺利完成。二是保障巡河、巡湖、巡堤、水政宣传等工作的顺利开展，实现积极有序的水事秩序。三是保障水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施水闸标准化建设，提高取水口在线监测计量点标准，促进各项工作开展。四是提高了向塔河下游输水保证率，对水资源的合理配置、加快恢复塔河下游绿色走廊，逐步改善塔河干流区的生态环境，减少塔河干流区的沙尘暴频繁发生、阻止沙漠化。 |  |  |  |  |  | 2025年已完成灌区供水指标任务，农业供水总量22.12亿立方米，沙漠阻击战供水24.16亿立方米，完成计划的120%，379%。二是全年河道监督巡查累计1208车次、3100人次、巡河车辆行驶257969公里、巡河长度146181公里，有力保障了巡河、巡湖、巡堤、水政宣传等工作的顺利开展，实现积极有序的水事秩序。三是通过2处水利工程维修养护和水闸维保，保障了水利工程安全度汛，工程安全运行，提高取水口在线监测计量点标准，促进各项工作开展。完成2次向塔河下游生态输水，采用“双河道、多阶段、小流量、长时间”的输水模式，向上中游胡杨林区引洪补水2.88亿立方米，完成计划的192%；向塔河下游生态输水4.93亿m3，完成计划的141%，向孔雀河跨流域调水1.49亿立方米，上中游胡杨林区和下游生态廊道生态系统稳定性进一步加强，塔河干流区的生态环境逐渐向好。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每月工资发放人数 | 4 | =234人 | =240人 | 102.56% | 3.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年预算人员信息用2024年8月工资信息，2025年人员有新增、调离，辞职等，造成工资发放人数增加。改进措施：采取科学的预算编制措施和设置合理的预算绩效目标 |
|  |  | 数量指标 | 组织指导督促开展水利工程安全运行检查 | 4 | >=5次 | =5次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 向胡杨林生态输水 | 4 | =2次 | =2次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 全年巡查信息系统设备次数 | 4 | =3次 | =3次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 对管辖区内78座引水闸（堰）的闸门及启闭机进行日常保养次数 | 4 | =2次 | =2次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息系统设备正常运行率 | 4 | >=95% | =97.33% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利工程安全运行率 | 4 | >=95% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 4 | >=95% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水利信息化系统维保验收合格率 | 4 | >=95% | =97% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水闸及启闭机保养合格率 | 4 | >=95% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资福利支出 | 5 | <=1409.73万元 | =1381.54万元 | 98% | 4.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：2025年本单位调离15人，新增3人，导致预算执行存在差异。改进措施：加强预算编制的严肃性，切实加强与单位各部门的沟通，如再发生办理预算调剂。 |
|  |  | 经济成本指标 | 商品和服务支出 | 5 | <=910.74万元 | =837.88万元 | 92% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：一是2025年本单位调离15人、新增3人，二是按照中央八项规定，严控单位一般性支出。改进措施：编报预算时结合近三年支出情况和下一年度工作开展计划，编制科学合理的部门预算。 |
|  |  | 经济成本指标 | 对个人和家庭的补助支出 | 5 | <=4.38万元 | =4.38万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：2025年15名退休人员因为政策原因停发交通费，二是社保局通知退休人员停止缴纳部分社保，导致执行差异。改进措施：编报预算时结合近三年支出情况和下一年度工作开展计划，编制科学合理的部门预算。 |
|  |  | 经济成本指标 | 水利工程维修养护资本化（费用化）支出 | 5 | <=3498.07万元 | =3314.37万元 | 94.75% | 4.34 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：一是部分项目招投标时合同优化、概算减少，二是按照上级规定，维修养护项目当年未竣工验收的资金支付不能超过合同的85%。改进措施：编制预算时与业务部门多沟通，尤其是工程项目，确保预算切实可行。 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善塔河下游生态环境 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌溉区群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.77分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15727.84 | 11455.88 |  | 11455.88 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 15727.84 | 11455.88 |  | 11455.88 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。发放2025年单位在职及退休人员的工资、缴纳社保等，计划全年发放工资 12 次，工资发放及时率 95%以上，保证549人的收入稳定。围绕水资源节约集约利用，规范取用水行为，加强对叶尔羌河流域的保护，顺利完成叶尔羌河流域2025年水资源管理、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维修养护等工作任务。保障叶尔羌河流域正常供水需求，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉以及水利工程安全度汛，工程安全运行，通过水利工程项目的建设逐步实施标准化建设。 |  |  |  |  |  | 2025年度，项目共完成水利工程维修养护项目2项，实际发放工资人数316人，发放工资12次，工程质保金支付6笔。所有维修养护工程验收合格率、工资发放及时率均达100%。灌区用水保证率保持在98%以上，灌区用户满意度达到95%，圆满完成了年度各项既定目标任务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护 | 20 | >=2项 | =2项 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工程质保金 | 5 | >=6笔 | =6笔 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资人数 | 10 | >=313人 | =316人 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 5 | =2025年4月 | =2025年4月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 灌区用水保证率 | 20 | >=98% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区用户满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1454.00 | 1454.00 |  | 1454.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1454.00 | 1454.00 |  | 1454.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库及库塔干渠东干渠工程进行维修养护，改善库区及所辖灌区生态环境。确保水库在职人员工资、绩效工资、年度考核奖及核增绩效等正常发放。严格按照政府采购相关规定完成2025年办公设备、公务用车运行维护费、互联网接入服务费、审计服务、水闸安全监测等货物、工程、服务的采购，保证单位工作的正常开展。 |  |  |  |  |  | 2025年度，该项目各项预期目标已100%完成：完成了希尼尔水库及库塔干渠东干渠工程的维修养护，改善了库区及所辖灌区生态环境。足额发放了水库在职人员工资、绩效工资、年度考核奖。严格按照政府采购相关规定完成了2025年办公设备、公务用车运行维护费、互联网接入服务费、审计服务、水闸安全监测等货物、工程、服务的采购，保障了单位工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备购置数量（个） | 5 | >=33个 | =33个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水库日常维修养护项目 | 5 | =2项 | =2项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放人数 | 5 | >=25人 | =25人 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基础设施维修工程 | 5 | =1项 | =1项 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 网络信息化服务工程 | 5 | =1项 | =1项 | 100% | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金支付率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 6 | =1月 | =1月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 | 6 | =12月 | =12月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备正常运转率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 239.78 | 239.78 |  | 239.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 239.78 | 239.78 |  | 239.78 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1基本支出为保障单位正常运转的公用经费支出，确保机构正常运转，民生工作落实到位；2.项目支出为单位2025年水利枢纽工程维修养护项目，确保枢纽工程的完整性及整体工程效益的发挥；3.严格按照政府采购相关规定完成2025年单位所需办公用品的采购，确保单位工作正常开展。 |  |  |  |  |  | 通过保障单位正常运转及工程完整性的公用经费和维修养护经费239.78万元，确保了单位机构正常运转，确保了枢纽工程效益有效发挥：一是通过保障单位正常运转的公用经费支出，全年政府采购办公用品两批，确保机构正常运转；二是通过保障单位水利枢纽工程维护项目，新建测点及附属设施配套项目两个，确保枢纽工程的完整性及整体工程效益的发挥。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年政府采购办公用品批次 | 10 | >=1批 | =1批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新建测点及附属设施配套项目 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购办公用品合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 新建测点及附属设施配套项目验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 政府采购办公用品截止时限 | 10 | <=11月 | =6月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 新建测点及附属设施配套项目完工时间 | 10 | <=11月 | =11月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因波波娜水电站尾水渠水量计量设备从内地采购，路途遥远，导致项目工期滞后，改进措施：在今后的工作中，针对水利工程专用的关键设备，根据施工进度计划提前编制采购清单，预留充足的运输及设备安装时间，避免因设备滞后影响整体工期。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 枢纽工程正常运转率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1383.00 | 1383.00 |  | 1383.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1383.00 | 1383.00 |  | 1383.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基本支出保障在职人员工资不足部分，以及日常公用经费，确保单位正常运转；2、项目支出对卡拉贝利水库进行改造养护、进行变形监测与分析，对水库泥沙淤积与排沙调度分析研究，保证工程完整性，确保水库运行安全，提高防洪抗旱能力，保障农业灌溉用水，确保下游灌区粮食安全，充分发挥水库的防洪、灌溉、发电等综合效益。 3、根据习近平生态文明思想，保护克孜河流域土著鱼类，每年按照环保要求开展增殖放流。 4、按照专项债券使用管理办法按时支付专项债券利息，根据贷款合同约定偿还贷款本息，卡拉贝利水利枢纽工程已竣工验收，退还质量保证金，防范债务风险。 |  |  |  |  |  | 1、基本支出列支保障了在职人员工资不足部分，以及日常公用经费，确保单位正常运转； 2、通过对卡拉贝利水库进行改造养护、进行变形监测与分析，对水库泥沙淤积与排沙调度分析研究，保证工程完整性，确保水库运行安全，提高防洪抗旱能力，保障农业灌溉用水，确保下游灌区粮食安全，充分发挥水库的防洪、灌溉、发电等综合效益。 3、开展增殖放流，保护克孜河流域土著鱼类。 4、按时支付专项债券利息和偿还贷款本息，退还质量保证金，防范化解了债务风险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造养护项目 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 鱼类增殖放流数量 | 5 | =30万尾 | =30万尾 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 专项债券利息付息次数 | 5 | =6次 | =6次 | 100% | 5 | 历史标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 银行贷款付息次数 | 5 | =4次 | =4次 | 100% | 5 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 防汛物资采购批次 | 5 | =1批 | =1批 | 100% | 5 | 历史标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 防汛应急物资验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 年度增殖放流鱼苗规格 | 5 | >=3cm | =3cm | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 改造养护工程完成时间 | 5 | 2025年11月30日前 | 2025年10月30日 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 鱼类增殖放流完成时间 | 5 | 2025年9月30日前 | 2025年7月16日 | 100% | 5 | 历史标准 | 2024年8月15日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造养护支出成本 | 5 | <=287.42万元 | =287.42万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 还本付息金额 | 5 | <=407万元 | =407万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 170.20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 偿还工程欠款及质保金 | 5 | <=580.58万元 | =580.58万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 基本支出经费 | 5 | <=108万元 | =108万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 10 | >=237.45万亩 | =237.45万亩 | 100% | 10 | 历史标准 | 237.45万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农业灌溉供水保证率 | 10 | >=76% | =76% | 100% | 10 | 历史标准 | 76% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水土保持监测中心（新疆维吾尔自治区水利厅水土保持试验站） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过工资及时发放，从而解决长期外聘人员的薪资待遇，保障各类项目资金的合规使用；以及国家水土保持科技示范园监测设备和设施的正常养护、防火、安全生产。严格执行税收管理相关规定，定期及时做好单位纳税申报工作。 |  |  |  |  |  | 已及时足额发放长期外聘人员的工资，妥善解决长期外聘人员薪资待遇问题，确保资金合规使用；完成国家水土保持科技示范园监测设备和设施的日常养护、防火及安全生产相关工作；严格执行税收管理相关规定，按期及时完成单位纳税申报工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 20 | =1人 | =1人 | 100% | 20 | 历史标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工资发放次数 | 20 | =12次 | =12次 | 100% | 20 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 临聘人员工资发放至3月后离职，因绩效指标设置只涉及临聘人员工资情况，导致绩效指标与实际执行情况不匹配，该项目使用于水土保持实验站西白杨沟重点观测场及退休人员绩效奖金国库不足部分补发。下一步整改措施是下一年度指标值设置更加合理，按照时效完成绩效监控。 |
|  |  | 质量指标 | 工资发放准确率 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资发放金额 | 20 | <=8572元/月 | =8572元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目（调增） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区石河子水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.15 | 52.15 |  | 52.15 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 52.15 | 52.15 |  | 52.15 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过加固测站断面护岸、测站维修次数3次，增加安全生产投入，增强测站抗洪能力和测站人员安全，提升测验作业安全性与应急保障水平。达到持续保障水文测站稳定运行的效益。食堂维修扩建次数为保证水文各项工作满足当前发展的需求，有助于更加高效便捷地在当地开展水文业务，高效应对突发水情，提升应急响应效率，服务地方防汛抗旱、水资源配置等水利基础性工作。 |  |  |  |  |  | 本年度，紧扣项目主线，通过实施基础设施加固。日常维修养护及后勤保障升级，全面完成了既定的绩效目标。完成测站维修3次，食堂改建扩建1次，落实安全生产投入，有效提升测站防洪减灾能力与应急响应水平，为地方防洪决策提供基础的水文支撑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂维修扩建次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 测站维修次数 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 测站维修验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 食堂维修扩建验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 测站维修完成时限 | 10 | =2025年12月底之前 | =2025年12月底之前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 测站维修成本 | 10 | <=17.55万元 | =17.05万元 | 97.15% | 9.29 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 基本完成此项指标。改进措施，下一年申报项目时，科学设置成本指标，争取不发生偏差 |
|  |  | 经济成本指标 | 食堂改建成本 | 10 | <=7万元 | =5.9万元 | 84.29% | 6.07 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 维修时上报的预算调整未获批复，本着节约资金的目的，导致维修成本偏离原来的指标。改进措施，下一年申报项目时，科学设置成本指标，争取不发生偏差 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水文测站稳定运行 | 30 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.36分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本性项目（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水文分析计算中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.80 | 55.80 |  | 55.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 55.80 | 55.80 |  | 55.80 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，开展咨询服务、支付专家评审费，同时推进测站断面基础设施维护及仪器检定设施维护工作2次，达到提升项目专业咨询质量与评审2次，有效体现科学性、确保测站断面基础设施安全可靠运行、实现仪器设备精准检定与高效维护的效果，最终保障单位成本性项目顺利实施。 |  |  |  |  |  | 仪器检定设施维护工作2次，达到提升项目专业咨询质量与评审2次。确保仪器设备精准检定与高效维护的效果，最终保障单位成本性项目顺利实施。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 仪器检定设备维护次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 专家评审次数 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 仪器检定设备维护合格率 | 7 | >=98% | =98% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家评审意见采纳率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 仪器检定设备维护完成时间 | 6 | =2025年12月底前 | =2025年12月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 专家评审按时完成率 | 6 | >=98% | =98% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为政府决策、经济社会发展提供基础信息和决策依据 | 15 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 730.90 | 730.90 |  | 730.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 730.90 | 730.90 |  | 730.90 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、保证单位职工工资、津贴补贴的及时发放和社会保障缴费的及时支付，更好地稳定职工队伍。 2、保障单位运转的商品服务支出，确保机构正常运转，确保民生工作落实到位。 3、另外积极筹措资金用于归还工程借款，有效避免了单位财务风险，保证了建管局各项工作有序开展。 4、既保证了单位各项工作的正常运行，又有效保障了吉音工程水库高效合理调度，确保防汛度汛安全和下游灌区农业灌溉用水利用率得到有效提升，同时保证了电力生产高效达产。 |  |  |  |  |  | 完成贷款本金归还一次，金额500万元，完成职工工资发放12次，保障7辆车辆正常运行，保障人员数33人。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付农业发展银行贷款本金次数 | 5 | =2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因本单位收入来源单一，经费不足，重新签订贷款补充协议，导致还款次数与还款金额减少；偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 数量指标 | 职工工资及其他福利发放次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障公务用车数 | 5 | >=7辆 | =7辆 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障人员数（人） | 5 | >=33人 | =33人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 还贷本息保障率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因本单位收入来源单一，经费不足，重新签订贷款补充协议，导致还款次数与还款金额减少 |
|  |  | 质量指标 | 职工福利准确率 | 5 | >=98% | =98% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一次偿还贷款本金时间 | 5 | <=3月 | =3月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 第二次偿还贷款本金时间 | 5 | <=9月 | =9月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因本单位收入来源单一，经费不足，重新签订贷款补充协议，导致还款次数与还款金额减少。偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还贷款本金金额 | 9 | <=600万元 | =600万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因本单位收入来源单一，经费不足，重新签订贷款补充协议，导致还款次数与还款金额减少。偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | 11 | <=130.9万元 | =130.9万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止银行贷款逾期付款导致违约风险率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水库持续安全运行率 | 20 | >=95% | =95% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 经营成本项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.20 | 29.20 |  | 29.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 29.20 | 29.20 |  | 29.20 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过利用单位结余资金配置国产可替代化办公设备一批，增强单位网络安全；2.通过聘请专业机构完成单位账务合并、历史遗留问题清理等事宜。 |  |  |  |  |  | 一是提升信创办公设备配置率，采购国产可替代化办公设备，包括计算机、打印机等，全面保障办公网络安全。二是依法依规开展事业单位机构改革各项事宜，防止国有资产流失。通过聘请专业人员开展审计、法律等专业服务，同时解决中途产生的租赁、维修、交通等费用，积极化解处置历史遗留问题。三是按照改革后自治区水利运行调度中心职责，建设会议室大屏，提升水利工程运行调度硬件配置水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购买数量 | 5 | >=20件 | =23件 | 115% | 4.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | 为提升信创办公设备配置率，全面保障办公网络安全。一是通过竞争性谈判获得了优于预算预期的单价。二是预算编制时参考了去年较高市场价格，而实际采购时市场价格已下行。后期提高预算的前瞻性和覆盖度，科学设定“基础值”、“目标值”等。 |
|  |  | 数量指标 | 报告编制数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修数量 | 4 | >=1处 | =1处 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 租赁次数 | 4 | >=2次 | =6次 | 300% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 | 一是本年度内，为贯彻落实厅党组关于加强干部培养锻炼和推动重点工作的统一部署，本单位临时承接了安排4名干部挂职、跟班学习的保障任务，并承办1次重要会议。这些任务均为年度预算编制后新增重要工作。二是为保障预算顺利实施，本单位在严格执行经费管理规定的前提下，通过优化租赁方案、强化过程管控等方式，在确保工作质量的同时，努力控制了单次租赁成本，有效保障了新增及原计划任务的完成。后期建立预算编制前的重点任务征询机制。在年度预算编制启动阶段，除依据常规工作计划外，需主动向单位内部各科室及上级主管部门征询下一年度可能新增的重大任务、重点活动或政策动向，提高预算的前瞻性和覆盖度，科学设立“基础值”、“目标值”等。 |
|  |  | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 2 | >=90% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告通过率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修验收合格率 | 4 | >=90% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 租赁验收合格率 | 3 | >=90% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 办公设备采购完成时限 | 5 | 9月30日前 | =9月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 维修按时完成率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备成本 | 5 | <=16.20万元 | =16.2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 委托业务成本 | 5 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 维修成本 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 租赁成本 | 5 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件改善率 | 15 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 办公设备利用率 | 15 | >=95% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 办公设备利用率指标值未能精准对标项目实际可达的最佳实践水平，目标设定相对保守。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.25分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水资源管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 280.00 | 280.00 |  | 280.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 280.00 | 280.00 |  | 280.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过项目的实施，确保国家水资源监控能力建设新疆一期项目485个取用水监测站点正常运行，实现中央、流域和自治区水资源管理过程核心信息的互联互通，为实行最严格水资源管理制度提供基本技术支撑；2、完成自治区2024年度实行最严格水资源管理制度的考核工作；3、完成对典型地州、县（市、区）取用水量、监测水量等水量数据的复核工作；4、组织完成委托相关项目的水资源论证审查及现场核验工作。 |  |  |  |  |  | 1、通过项目的实施，完成了全疆 485个取用水监测站点正常运行，确保国家水资源监控能力建设新疆一期项目平稳运行，实现中央、流域和自治区水资源管理过程核心信息的互联互通，为实行最严格水资源管理制度提供基本技术支撑；2、完成自治区2024年度实行最严格水资源管理制度的考核工作，已通过人民政府审核并报送水利部审核；3、完成对典型地州、县（市、区）取用水量、监测水量等水量数据的复核工作；4、组织完成年初制定的25个项目的水资源论证审查及现场核验工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运维取用水监测站点 | 7 | =485个 | =485个 | 100% | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水资源论证审查及核验 | 7 | >=30个 | =30个 | 100% | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 取用水监测站点数据到报率 | 7 | >=85% | =88.29% | 100% | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水资源论证审查及核验项目完成率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 运维取用水监测站点完成时限 | 7 | <=2025年12月 | =2025年12月 | 100% | 7 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 平均单个水资源论证审查及核验项目完成时限 | 5 | <=15工作日 | =15工作日 | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费用和水量复核及系统等保测评 | 10 | <=220万元 | =220万元 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水资源监督管理考核及咨询成本 | 10 | <=60万元 | =60万元 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务人员节水意识提升率 | 30 | >=90% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对我局管理的渠道、水库（对依干其水库坝顶防汛道路整平，铺设戈壁，确保防汛道路畅通）维修养护，维持、恢复或局部改善原有工程设施，确保工程设施的完好率及安全运行。 |  |  |  |  |  | 项目于2025年4月12日开工，9月18日提前完工。完成了对依干其水库坝顶防汛道路的整平及戈壁铺设，工程维修数量为1项，验收合格率100%。资金支付率、任务完成率及运营单位满意度均达100%。道路修缮后有效保障了防汛畅通，同时通过减少渠道水量损失，为生态水下放提供了有效保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程维修数量 | 14 | >=1项 | =1项 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程维修养护验收合格率 | 14 | =100% | =100% | 100% | 14 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金支付率 | 14 | >=90% | =100% | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 9 | <=5月 | =4月 | 100% | 9 | 历史标准 | 4月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 9 | <=10月 | =9月 | 100% | 9 | 历史标准 | 10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少渠道水量损失，保障生态水下放 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 按照设计要求完成维修养护任务，运行管理单位满意 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水文技术情报中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过汛前检查保障各地州水情网络和水文应用系统的稳定安全运行；确保中心机房网络设备，供电、空调、通讯网络、局机关个人计算机、视频监控系统全年正常运转；提升水文局OA办公系统的稳定性和可靠性。 |  |  |  |  |  | 2025年通过20次的汛前检查，故障处理保障了各地州水情通讯网络畅通、水文应用系统的稳定安全运行；通过中心机房设备、水情网络、oa系统等巡检维护，确保中心机房网络设备，供电、空调、通讯网络、局机关个人计算机、视频监控系统全年正常运转、提升OA办公系统的稳定性和可靠性。定期进行信息系统安全监测，保证计算机网络设备安全运行，信息安全传输。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 汛前检查和应急故障处理 | 10 | >=15次 | =20次 | 133% | 6.7 | 历史标准 | 15次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：切合实际工作，为了确保汛期设备正常运行，水情数据传输准确及时，巡检次数增加；改进措施：今后周全考虑各项因素，尽可能精准编制预算及绩效目标。 |
|  |  | 数量指标 | 中心机房设备、水情网络、oa系统巡检维护次数 | 10 | >=48次 | =50次 | 104.2% | 9.58 | 历史标准 | 48次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：切合实际工作，为了确保机房设备正常运行，水情网络正常传输数据，巡检次数增加；改进措施：今后周全考虑各项因素，尽可能精准编制预算及绩效目标。 |
|  |  | 数量指标 | 信息系统安全监测次数 | 10 | >=96次 | =96次 | 100% | 10 | 历史标准 | 96次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情通讯网络畅通率 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 历史标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息系统安全运行 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 保障汛期水情报汛数据交换和汇集时限 | 10 | <=30分钟 | =5分钟 | 100% | 10 | 历史标准 | 30分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 汛期水情报汛数据问题排查时限 | 10 | <=4小时 | =0小时 | 100% | 10 | 历史标准 | 4小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 应急故障处理委托成本 | 10 | <=17万元 | =17万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 17万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 中心机房设备及网络维护成本 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.28分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面推进河湖治理和保护，水资源的节约、保护和管理工作，提高水资源开发利用效率，减少对水资源的浪费，推进依法行政、依法治水。根据《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡察工作的指导意见（试行）》（新党办发〔2021〕16号）及区直单位巡察工作座谈会精神，要求在十届自治区党委任期内，高质量实现对所属单位党组织巡察全覆盖；2025年塔河流域气候预测及冬季积雪卫星遥感监测服务，应用先进的气象设备、成熟的技术手段，提供塔河流域月气候趋势分析预测专题报告、塔河流域重要天气过程，预测天气情况。督促流域内各地州、兵团师推进“一河两湖”（塔里木河、博斯腾湖、台特玛湖）河湖突出问题整治。 |  |  |  |  |  | 2025年全面推进河湖治理和保护，水资源的节约、保护和管理工作，提高水资源开发利用效率，减少对水资源的浪费，推进依法行政、依法治水。在十届自治区党委任期内，高质量实现对所属单位党组织巡察全覆盖；2025年塔河流域气候预测及冬季积雪卫星遥感监测服务，应用先进的气象设备、成熟的技术手段，提供塔河流域月气候趋势分析预测专题报告、塔河流域重要天气过程，预测天气情况17期。督促流域内各地州、兵团师推进“一河两湖”（塔里木河、博斯腾湖、台特玛湖）河湖突出问题整治，自治区河湖长巡湖调研8次，完成质量监督5轮，将生态输水从塔里木河下游逐步向全流域扩展，进一步巩固和扩大了塔里木河流域近期治理成果。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 河长巡湖次数 | 6 | >=2次 | =2次 | 100% | 6 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 检查频次 | 6 | >=4次 | =4次 | 100% | 6 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 防汛抗旱物资及设备采购批次 | 6 | >=10次 | =10次 | 100% | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 流域气象预测简报数量 | 6 | >=12期 | =12期 | 100% | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 取水许可审查批复率 | 5 | >=85％ | =100％ | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 防汛抗旱物资及设备验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 历史标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 河长巡湖工作经费 | 8 | <=68.4万元 | =68.4万元 | 100% | 8 | 历史标准 | 68.4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 防汛抗旱物资及设备采购成本 | 8 | <=51.52万元 | =51.04万元 | 99.07% | 7.81 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 采购中多方询价，造成采购成本实际支出小于原定采购计划。 |
|  |  | 经济成本指标 | 流域气象预测简报成本 | 4 | <=22万元 | =22万元 | 100% | 4 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 河湖突出问题整治 | 15 | >=80% | =80% | 100% | 15 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善塔河流域生态环境 | 15 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 15 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.81分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 提高水资源利用效率：通过改善水资源管理和节约用水措施，使得水资源的利用率提高，减少浪费现象。2. 保障水安全供应：确保供水系统的稳定运行，提供可靠的供水服务，以满足人民的日常生活和生产用水需求。3. 提升生态保护能力：通过水利项目的建设和管理，保护和恢复生态环境，维持水生态系统的平衡和稳定。 |  |  |  |  |  | 1.塔里木河流域和田河水利管理中心于3月22日—38日在和田地区各县市、管理站取水口等重要部位进行水法宣传活动20次。 2.水政执法专项工作，流域内2000余公里河道巡查、实际河道巡查547次、巡河里程46791公里。 3.根据水质监测和信息化维护工作要求，涉及和田河流域水文测验断面当日8时流量、前一日平均流量、最大流量、最小流量、降水，汛期时对水文信息使用短信方式加报等信息服务，2025年以来制作水质检测报告4份。全年执行率100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展水法宣传活动次数 | 10 | >=20次 | =20次 | 100% | 10 | 历史标准 | 20次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 河道巡查次数 | 10 | >=370次 | =547次 | 67.64% | 6.76 | 历史标准 | 370次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 偏差原因：基层管理站人数增多导致巡查次数增多。 改进措施：在今后的工作中精准分析历年巡查次数并上报可靠数量指标。 |
|  |  | 数量指标 | 水质检测报告 | 10 | =4份 | =4份 | 100% | 10 | 历史标准 | 4份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传牌制作合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 巡查覆盖率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水质检测报告验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水法宣传工作开始时间 | 5 | <=4月 | =4月 | 100% | 5 | 历史标准 | <=4月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 河道巡查开始时间 | 5 | <=4月 | =4月 | 100% | 5 | 历史标准 | <=4月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水质检测报告完成时间 | 5 | <=11月 | =10月 | 100% | 5 | 历史标准 | <=11月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善流域生态环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 历史标准 | 显著提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区服务对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.76分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元。完成悬移质单沙取样300次，流量监测120次，巡检监测设备维护数量10个，收集水文信息3376条等工作。完成以下目标：1.严格按照我局下发的《水文测站管理办法》执行，汛前及汛后均对测站进行全方面的检查，包括测站管理制度、资料整编情况、任务完成情况、安全生产情况、测站仪器设备的运行与维护等，保证全年资料质量均达到规范要求。2.按《水文测站任务书》的要求，完成水文测站的各项测验任务，按照水文规范技术要求，整编水文资料，为水利事业提供及时、准确、科学的水文基础资料，为国家和自治区防汛抗旱提供水情预报，将洪涝灾害减少到最低程度。3.通过信息化建设，保证水文测站数据采集的时效性和可靠性，保证各测站测、报、整、算等日常测验工作的正常有序开展。4.保证水文工作的稳定性，开展水文水资源变化规律的研究工作，以便更好地为国民经济建设和社会的可持续发展做出贡献。 |  |  |  |  |  | 2025年该项目总投资30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元，2025年完成悬移质单沙取样301次，流量监测122次，水情因实现了在线传输报汛，每5分钟一次报汛数据的传输，全年共传输2672个水情数据，远超指标值，因此需及时修订最新指标。巡检监测设备维护数量全年数量较多，每日对设备传输的数据进行检查，保证了全年数据的实时传输和日清月结，收集水文信息上万条（已实现5分钟一次报汛，且为自动报讯）等工作。完成以下目标：1.严格按照我局下发的《水文测站管理办法》执行，汛前及汛后均对测站进行全方面的检查，包括测站管理制度、资料整编情况、任务完成情况、安全生产情况、测站仪器设备的运行与维护等，保证全年资料质量均达到规范要求。2.按《水文测站任务书》的要求，完成水文测站的各项测验任务，按照水文规范技术要求，整编水文资料，为水利事业提供及时、准确、科学的水文基础资料，为国家和自治区防汛抗旱提供水情预报，将洪涝灾害减少到最低程度。3.通过信息化建设，保证水文测站数据采集的时效性和可靠性，保证各测站测、报、整、算等日常测验工作的正常有序开展。4.保证水文工作的稳定性，开展水文水资源变化规律的研究工作，以便更好地为国民经济建设和社会的可持续发展做出贡献。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水情信息收集量 | 4 | >=2376条 | =2672条 | 112% | 3.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 水情报汛实现了5分钟一次，因此报汛数量增加，2026指标及时做了调整。 |
|  |  | 数量指标 | 悬移质单沙取样次数 | 4 | >=300次 | =301次 | 100% | 4 | 历史标准 | 300次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 流量监测次数 | 4 | >=120次 | =122次 | 102% | 3.92 | 历史标准 | 120次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 流量次数越多，工作越扎实，年底水文资料整编精度越高。 |
|  |  | 数量指标 | 巡检监测设备维护数量 | 4 | >=10个 | =10个 | 100% | 4 | 历史标准 | 10个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 流量测验整编定线精度系统误差率 | 4 | <=4% | =0.3% | 100% | 4 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测报设施设备养护率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 泥沙资料整编成果系统错误率 | 5 | <=1% | =0% | 100% | 5 | 行业标准 | 0.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报讯漏、错报率 | 5 | <=2% | =2% | 100% | 5 | 计划标准 | 2% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 4 | <=30分钟 | =5分钟 | 100% | 4 | 历史标准 | 30分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设施设备检查汛前完成及时率 | 4 | >=90% | =95% | 100% | 4 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 站网平台数据录入及时率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | “四随”制度完成及时率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测验工作成本 | 10 | <=20.20万元 | =20.2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 设施设备维修维护更新保养成本 | 10 | <=9.80万元 | =9.8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升防洪报汛能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效提升水资源保护和利用能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.44分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水旱灾害防御中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照自治区党委、人民政府、水利部工作部署及水利厅党组工作要求，组织开展全疆水旱灾害防御工作，做好洪水防御调度、水工程防汛备汛、洪旱形势会商研判、方案审查，防汛应急抢险、防御洪水和应急抗旱等支撑工作，组织全疆山洪灾害防御，部署检查、督导、指导等各项工作；以保障自治区水旱灾害防御工作顺利进行，最大限度减少洪旱灾害带来的损失。 |  |  |  |  |  | 根据年初计划，有序完成汛期洪水防御调度、会商研判，防汛应急抢险、应急抗旱等支撑工作。每季度到地州检查、督导指导等各项工作，保障了汛期防御工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主汛期对各地值班情况电话督导累计次数（次） | 6 | >=50次 | =50次 | 100% | 6 | 历史标准 | 50次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展防汛备汛检查、应急演练指导次数（次） | 6 | >=10次 | =10次 | 100% | 6 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 配合组织召开洪旱形式会商研判、调度等会议次数 | 6 | >=10次 | =10次 | 100% | 6 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成专报、简报期数 | 6 | >=30期 | =30期 | 100% | 6 | 历史标准 | 30期 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 自治区水旱灾害监测预警平台正常运行天数（天） | 6 | >=300天 | =300天 | 100% | 6 | 历史标准 | 300天 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 汛前完成自治区重点水库度汛方案的审查 | 5 | <=6月 | =6月 | 100% | 5 | 历史标准 | 6月 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 汛前完成报汛水库度汛指标的复核 | 5 | <=6月 | =6月 | 100% | 5 | 历史标准 | 6月 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水旱灾害防御处置专项 | 10 | <=20万 | =20万 | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因本年总共申请了30万元资金，分为水旱灾害防御专项20万元；水旱灾害应急抢险专家费用10万元。因有些项目经费在应急抢险专家费用里面报销，导致应急抢险专家费用多报，处置项目未完成。 |
|  |  | 经济成本指标 | 水旱灾害应急抢险专家 | 10 | <=10万 | =10万 | 100% | 10 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 最大限度减少人民群众财产损失 | 15 | >=90% | =100% | 100% | 15 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 调研、监督检查发现问题整改率（%） | 15 | >=90% | =100% | 100% | 15 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔里木河流域阿克苏管理局2025年度计划完成护坡维修养护长度2000米，控导工程维修养护数量1处，图集、报告1本，计划支出350万元，于2025年12月完工，届时工程合格率达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 2025年度已完成护坡维修养护长度2000米，工程维修养护数量1处，图集、报告1本，350万元全部执行完毕，工程于12月按期完工，工程合格率达到95%以上，圆满完成年度预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 护坡维修养护长度 | 10 | >=2000米 | =2000米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 控导工程维修养护数量 | 5 | =1处 | =1处 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 图集、报告提交数量 | 5 | =1本 | =1本 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 图集、报告验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修养护工程质量合格率 | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 维修养护工程按期完工率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 图集、报告完成时间 | 5 | <=12月 | =5月 | 100% | 5 | 历史标准 | 12月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 托北干渠维修养护成本 | 10 | <=306万元 | =306万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水利战略发展研究成本 | 10 | <=44万元 | =44万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 干渠正常运转率 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 10 | 持续改善 | 持续改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区服务对象满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.对开都－孔雀河流域2处输水工程进行维修，博湖泵站安全鉴定，工程预算成本234万元，计划2025年4月份开工，2025年10月份完工，使2处输配水工程正常运转率达到95%以上，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。2.对开都－孔雀河流域85眼开都－孔雀河流域地下水动态监测研究，对开都－孔雀河流域相关水质20个点位进行水质检测，开展网络安全升级项目、博湖水下地形分析及可视化展示项目、720全景影像项目及气象服务，开展开都河-孔雀河流域内6县1市及兵团水行政执法及水法规宣传，核定资源管理工作经费预算为166万元。 |  |  |  |  |  |  | 2025年度，该项目各项预期目标已100%完成：1.对开都－孔雀河流域2处输水工程进行了维修，博湖泵站安全鉴定，工程成本234万元，已于2025年4月份开工，2025年10月份完工，使2处输配水工程正常运转率达到95%以上，保证了渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。2.完成了对开都－孔雀河流域85眼地下水动态监测，对开都－孔雀河流域相关水质20个点位进行水质检测，开展了网络安全升级、博湖水下地形分析、720全景影像项目及气象服务，并开展了开都河-孔雀河流域内6县1市及兵团水行政执法及水法规宣传，资源管理工作经费为166万元。各项工作均按计划完成。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全鉴定数量 | 5 | =2处 | =2处 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 地下水动态监测报告 | 5 | =3篇 | =3篇 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 水质检测简报 | 5 | =6期 | =6期 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 专项天气预报 | 5 | =3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 常规普法宣传 | 5 | =10次 | =10次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 维修养护数 | 5 | =2处 | =2处 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 水法宣传材料合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程项目开工时间 | 5 | <=4月 | =4月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程项目完工时间 | 5 | <=12月 | =12月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 渠道维修维护费及设计监理、鉴定费 | 10 | <=234万元 | =234万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水资源管理经费 | 6 | <=150.80万元 | =150.8万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水行政执法工作经费 | 4 | <=15.20万元 | =15.2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众对水资源保护意识 | 20 | 效益显著 | 效益显著 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水土保持监测中心（新疆维吾尔自治区水利厅水土保持试验站） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.预计在2025年4月—5月开展滴灌管道铺设工程，对绿化站内25年新增绿化区进行滴灌管道铺设工作，解决新树浇树问题。 目标2.预计在2025年4月25日左右，由本单位牵头组织水利系统驻乌单位进行春季植树绿化造林工作，预计达成种植防风林和果林共计30亩，植树600余棵，开始进行浇水灌溉和回填土工作。 目标3.预计在2025年3月至9月，本单位委托第三方开展绿化管理科学养护工作。其中包括1100亩地灌溉及植被日常修剪养护等工作。 |  |  |  |  |  | 1.在2025年3月31日—4月19日开展绿化滴灌改造工程，该工程对实验站内树木进行试灌溉，对实验站内滴灌设备进行检修替换，解决滴灌水管不出水的问题。通过原有管道进行维护，修复破裂管道，按时完成实现老林区浇水灌溉作业，滴灌工程合格率达到100%。 2.2025年4月18日由水保监测中心牵头组织水利系统驻乌单位开展并完成本年春季植树绿化造林工作，共计新增绿化土地面积30亩，植树共计600棵，种植苗木质量抽查合格率达到100%。按照计划周期对新旧种植园区进行浇灌，共计浇灌新增绿化滴灌面积1100亩，树苗成活率达到90%以上，实现了年初绿化目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增绿化滴灌面积 | 6 | >=1100亩 | =1100亩 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新增绿化土地面积 | 6 | >=30亩 | =30亩 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 绿化管理科学养护外包面积 | 6 | >=1100亩 | =1100亩 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 种植苗木数量 | 6 | >=650棵 | =600棵 | 92.3% | 4.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 因本单位对本年度种植树苗区域规划不够精确，导致计划种植数量未达到预期值，下一步措施是今后加强规划管理，提高预算的精准率。 |
|  |  | 质量指标 | 滴灌工程合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 种植苗木质量抽查合格率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 滴灌管道铺设项目按时完工时间 | 5 | <=5月 | =4月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 春季植树绿化工作完成时间 | 6 | <=5月 | =4月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 绿化管理科学养护外包项目按时完工时间 | 5 | <=9月 | =9月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | 5 | <=30.9337万元 | =30.9337万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 维修维护费 | 5 | <=10.4804万元 | =10.4804万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 专用材料费 | 5 | <=4.1859万元 | =4.1859万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 其他商品服务支出 | 5 | <=2.4万元 | =2.4万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升水库周边生态环境 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.84分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域水旱灾害防御中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，紧紧围绕绿色发展理念，严守水资源管理红线，继续宣贯《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》，严厉打击各类违法行为，提高水资源开发利用效率，普及和提高人民群众水法治观念，加强水政监察队伍执法能力建设，组织开展“五源一干”水行政执法、扫黑除恶、河湖“清四乱”、河道采砂专项治理、水资源费征收、水法规宣传、水政监察人员培训费等工作，为塔里木河流域河道安全、水生态环境保护、水利现代化建设及生态输水的顺利实施提供坚强的执纪保障。同时，落实和完成水利厅年度下达的水土保持监督检查任务，组织开展涉河建设项目及水土保持监管和巡查工作，防止滥采乱挖，确保水土保持管理工作规范、有序进行，持续推进和深化流域生态文明建设。 |  |  |  |  |  |  |  | 通过该项目的实施，我中心各项工作取得标志性成效。一是水行政执法提质增效，执法规范化水平显著提升。二是监督检查闭环发力，确保水利工程安全运行。三是法治宣传多维赋能，群众水法治意识和主动参与河湖保护的积极性显著提升。四是防洪抗旱精准施策，安全保障能力全面提升。五是综合治理协同推进，为塔河流域水安全和经济社会稳定发展提供坚实的保障。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法巡查河道长度 | 6 | >=5500公里 | =5500公里 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 出动执法人员次数 | 4 | >=100次 | =100次 | 100% | 4 | 历史标准 | 85次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 巡查监管对象个数 | 5 | >=70个 | =70个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 生产建设项目水土保持监督检查数量 | 5 | >=6个 | =5个 | 83% | 2.88 | 历史标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 偏差原因：与年初设定的目标指标有偏差。改进措施：及时与水利厅沟通联系，确保工作的开展。 |
|  |  | 数量指标 | 采砂管理检查、监督、现场执法巡查等次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100% | 5 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 历史标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水事违法行为查处率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 案件、纠纷发现后响应时间 | 5 | <=3日 | =2日 | 100% | 5 | 历史标准 | 2日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水行政执法保障成本 | 7 | <=48万元 | =48万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 法律顾问咨询费、劳务费 | 6 | <=13万元 | =13万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水法宣传费 | 7 | <=14万元 | =14万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低水事案件发生率 | 10 | <=8% | =0% | 100% | 10 | 历史标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 确保河道湖泊防洪安全生态输水量 | 10 | >=7.80亿立方米 | =39.4亿立方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 水政执法人员培训满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.88分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什噶尔河流域水利管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | 70.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资70万元，其中：财政资金70万元，主要用于喀什噶尔河流域各条河流水资源有效管理保护和水域岸线精准管控，组织协调流域内各地州及兵团第三师实施水污染防治、水环境治理、水生态修复、水土保持监督检查及河长制水行政执法联合执法监督等工作任务，有利于提升水行政执法能力，规范执法行为，保护和合理利用水资源，加强监督检查，减轻水旱等灾害，促进生态文明建设，保障经济社会可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照年初计划，紧紧围绕河长制六项任务，切实开展水资源管理保护、水法规宣传、涉河建设项目审查审批等工作，完成方案、通知等下发3个，开展节水、普法宣传2个，依法依规受理审查审批涉河建设项目5个，严格完成各项工作任务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 |  | 目标值 | 业绩值 | 完成率 |  | 指标得分 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 赋分规则 |  | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目成果报告及方案数量 |  | 6 |  | >=3个 | =3个 | 100% |  | 6 | 历史标准 |  | 3个 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传 |  | 6 |  | >=2次 | =2次 | 100% |  | 6 | 历史标准 |  | 2次 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 河道涉河工程项目审查审批 |  | 6 |  | >=5次 | =5次 | 100% |  | 6 | 历史标准 |  | 5次 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目成果报告及方案完成率 |  | 6 |  | =100% | =100% | 100% |  | 6 | 历史标准 |  | 100% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传完成率 |  | 6 |  | =100% | =100% | 100% |  | 6 | 历史标准 |  | 100% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 河道涉河工程项目审查审批完成率 |  | 5 |  | =100% | =100% | 100% |  | 5 | 历史标准 |  | 100% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目成果报告及方案完成时间 |  | 5 |  | =2025年11月30日前 | 2025年8月8日 | 100% |  | 5 | 历史标准 |  | 2024年11月30日前 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展涉河建设项目审查审批和水土保持项目监督费用 |  | 10 |  | <=22.50万元 | =22.5万元 | 100% |  | 10 | 历史标准 |  | 22.5万元 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 委托业务费 |  | 10 |  | <=47.5万元 | =47.5万元 | 100% |  | 10 | 历史标准 |  | 32.5万元 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善流域灌溉水质 |  | 20 |  | 达到Ⅳ类以上 | 达到Ⅳ类以上 | 100% |  | 20 | 计划标准 |  | - | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 涉河项目建设单位满意度指标 |  | 10 |  | >=90% | =90% | 100% |  | 10 | 计划标准 |  | 100% | 满意度赋分 |  | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区昌吉水文勘测中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.00 |  | 61.00 |  |  | 61.00 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.00 |  | 61.00 |  |  | 61.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障测站功能作用的充分发挥；监测、收集、整编基础水文资料，为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供水文支撑；提供准确及时、可靠的水文情报预报为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。 |  |  |  |  |  | 一是水旱灾害防御方面。发布阜康白杨河洪水蓝色预警1次，向昌吉州党委、政府报送水情简报16期，向有关部门报送预警信息134期、专题信息材料59期，全年无迟报、漏报水情预警情况发生；二是水文监测方面。按照工作技术规范要求，按时开展8个国家基本水文站日常监测测验工作及旬、月资料汇总、审核报送工作，月、年资料按时完成整编，报送水文站网处汇编，组织完成以上重要河流监测断面考证工作。三是设施设备维修维护方面。按时完成基本站电动缆车的维修及更换配件工作，自记设备安装调试工作，水文站断面护栏修复等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 |  | 目标值 | 业绩值 |  | 完成率 | 指标得分 |  | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 赋分规则 |  | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水情信息收集站点数量 |  | 5 |  | >=8个 | =8个 |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 8个 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 在站整编审查资料数量 |  | 5 |  | >=8份 | =8份 |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 8份 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修维护站点数量 |  | 5 |  | >=8个 | =8个 |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 8个 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报汛漏、错报率 |  | 5 |  | <=2% | =0.65% |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 2% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文资料整编成果验收合格率 |  | 5 |  | =100% | =100% |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 100% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修维护站点合格率 |  | 5 |  | =100% | =100% |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 100% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 |  | 5 |  | <=30分钟 | =5分钟 |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 30分钟 | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果及时率 |  | 5 |  | >=90% | =90% |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 90% | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文资料收集及整编成本 |  | 8 |  | <=31万元 | =31万元 |  | 100% | 8 |  | 历史标准 |  | 31万元 | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水情信息收集成本 |  | 5 |  | <=10万元 | =10万元 |  | 100% | 5 |  | 历史标准 |  | 10万元 | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文站维修维护成本 |  | 7 |  | <=20万元 | =20万元 |  | 100% | 7 |  | 历史标准 |  | 20万元 | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国家水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率 |  | 15 |  | 显著提升 | 显著提升 |  | 100% | 15 |  | 历史标准 |  | 显著提升 | 按评判等级赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 |  | 15 |  | 有效提供 | 有效提供 |  | 100% | 15 |  | 历史标准 |  | 有效提供 | 按评判等级赋分 |  | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域吉音水利枢纽管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 223.00 | 223.00 |  | 223.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 223.00 | 223.00 |  | 223.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过完成全年水库维修养护任务，提高水库防护能力，保证水工建筑物、设备设施运行工况良好，满足运行要求，提高水库运行管理单位及下游服务部门满意度。达到进一步提高枢纽区的洪水防御能力及他自然灾害和突发事件处置能力。 |  |  |  |  |  | 完成大坝安全监测仪器鉴定技术服务1项，完成闸门及维修养护1项，完成防洪物资采购1项，完成大坝坝后坡整治1项，完成2025年大坝安全监测数据分析1项，完成防雷设施监测1项，完成大坝自动化系统升级改造1项，完成地震应急预案编制1项，完成泥沙监测设备采购1项。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大坝安全监测仪器鉴定技术服务 | 3 | =1项 | =1项 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水工建筑物防冰冻设施安装 | 3 | >=1项 | =1项 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 闸门维修养护 | 3 | >=1项 | =1项 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 防洪物资采购 | 2 | =1项 | =1项 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 气象服务 | 2 | =1项 | =1项 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 2025年大坝安全监测数据分析技术服务 | 2 | =1项 | =1项 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 大坝坝后坡整治 | 3 | >=1项 | =1项 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 防雷设施检测 | 2 | =1项 | =1项 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 大坝自动化接地系统改造 | 2 | =1项 | =1项 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 地震应急预案编制技术服务 | 3 | =1项 | =1项 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 安全监测、水与情服务器升级改造 | 3 | >=1项 | =1项 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 泥沙监测设备 | 2 | =1项 | =1项 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工达到规范要求率 | 2 | >=98% | =98% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金支付率 | 2 | =100% | =100% | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划开工时间 | 2 | <=3月份 | =5月份 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本项目招标时间迟，于2025年5月12日完成招标；偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 时效指标 | 按计划完工时间 | 2 | <=12月份 | =12月份 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 大坝安全监测支出 | 2 | <=27万元 | =27万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水工建筑物防冰冻设施安装费 | 2 | <=10万元 | =9.98万元 | 99.8% | 1.99 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目资金较设定值有所减少。偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 闸门维修养护费 | 2 | <=51.19万元 | =51.71万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 闸门维修养护经费比目标设定值高，因为本项目增加了勘察设计费。偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 防洪物资采购费 | 1 | <=6.50万元 | =6.1万元 | 93.85% | 0.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因本年度有防洪专项经费，因此本计划金额减少。偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 气象服务合同费 | 1 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 2025年大坝安全监测数据分析技术服务费 | 2 | <=20万元 | =20.5万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目资金较设定值有所增加。偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 大坝坝后坡整治费 | 2 | <=24.81万元 | =24.81万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 防雷设施检测费 | 1 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 大坝自动化接地系统改造费 | 1 | <=5万元 | =4.9万元 | 98% | 0.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目资金较设定值有所减少。偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 地震应急预案编制技术服务费 | 2 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 安全监测、水雨情服务器升级改造 | 2 | <=35万元 | =34.5万元 | 98.57% | 1.93 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项目资金较设定值有所减少。偏差原因：项目前期调研不充分，目标设定与实际执行条件不匹配；整改措施：优化计划管理，校准目标方向，明确可量化、可落地的考核标准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 出库站泥沙监测设备安装 | 2 | <=9万元 | =9万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水库正常运行率 | 30 | >=98% | =98% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.72分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展专项-水文测报管理专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 330.00 | 330.00 |  | 330.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 330.00 | 330.00 |  | 330.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、按照《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令第206号）通过对十五个基层单位汛前、汛中、汛后检查指导确保安全度过汛期； 2、按照水利部关于印发《加快推进智慧水利的指导意见和智慧水利总体方案的通知》（水信息[2019]220号）通过建立统一数据标准，统一数据服务，充分运用新一代信息技术，以已建信息系统为基础进行整合优化完善，保障15条通讯数据传输专线和254个GPRS信道传输站点数数据畅通。 3、按照《新疆维吾尔自治区水文管理办法》（政府令[2017]206号）通过提交新疆地下水通报季报、新疆县级地下水位变化情况通报、新疆地下水年度动态变化分析报告，完善编制新疆水文志，推进水文业务管理现代化。 |  |  |  |  |  | 根据年度项目安排，完成验收情况：（1）3-12月分三个阶段对14个下属单位开展了汛前安全生产等综合检查；汛期安全生产、业务综合检查；汛后检查开展了汛期安全生产、业务综合检查，9月开展了汛后检查；督频次测站水文测验、资料整编执行和测站运行管理情况工作；（2）11月审查了1-10月资料，水文监测工作12月31日结束后，次年1月完成全年资料审查，经汇编后上报。（3）3-12月期间完成向水利厅、水利部水雨报讯工作；（4）12月完成了地下水年度动态变化分析报告。（5）全年保证下属各地州水文勘测中心（工作队）15条通讯数据，水文局本级2条通讯数据传输稳定，确保专线畅通，保证数据传输及时性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文度汛检查、综合巡察等工作考核单位数量 | 8 | >=14个 | =14个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文专线及长途通讯数据线路条数 | 8 | >=15条 | =17条 | 113% | 6.96 | 历史标准 | 15条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度因工作需要新增加两条通讯线路暨工作队线路和水文局机关线路，下一步单位将强化与业务处室沟通，严格指标设置与指标执行，确保提质增效做到实处。 |
|  |  | 数量指标 | 地下水年度动态变化分析报告 | 8 | =1期 | =1期 | 100% | 8 | 历史标准 | 1期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文度汛检查、综合巡察等工作检查合格率 | 7 | >=90% | =90% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基于水文综合业务平台水情报汛准确率（%） | 7 | >=90% | =90% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地下水分析报告合格率 | 7 | >=90% | =90% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果完成时间 | 5 | =2025年12月前 | =2025年12月前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文度汛检查、综合巡察等工作成本 | 10 | <=266万元 | =266万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该条指标支出超出原指标设置266.00万元，主要是因为2025年度设置年度绩效指标时，存在小数点四舍五入问题，工程师建议取整核算，导致指标设置不精准。下一步单位将加强与业务处室沟通，强化预算编制、管理、执行，确保“花钱必问效 无效问责”。 |
|  |  | 经济成本指标 | 水文专线及长途通讯数据线路费用 | 10 | <=63万元 | =63万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地经济社会水文信息服务能力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.96分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区阿勒泰水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 98.00 | 98.00 |  | 98.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.00 | 98.00 |  | 98.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成各项工作任务书所规定的水文业务工作量，保证水文测站数据采集的时效性和可靠性，及时掌握水文变化规律，及时为国民经济建设和防洪抗旱提供决策依据，为国家收集和积累水文资料。推进水文事业不断发展，提升水文公众服务能力，适应全疆经济社会现代化建设需要，以优质的水文水资源信息支撑经济社会的可持续发展。 |  |  |  |  |  | 严格按照申报书执行：完成14个国家基本水文站资料整编工作，仪器设备采购39台，设施设备维修5次，每月水文资料整编成果验收合格率达90%，仪器设备验收合格率、设施设备维修合格率达100%，资料整编成果及时率达95%，仪器设备采购、设施设备维修时间均在2025年11月前完成，设备仪器采购成本22.87万元，测站运行费46.47万元，水文设施设备维修维护费28.66万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在站整编审查站数量 | 2 | =14站 | =14站 | 100% | 2 | 历史标准 | 14站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 仪器设备采购数量 | 3 | >=39台 | =39台 | 100% | 3 | 历史标准 | 40台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设施设备维修次数 | 5 | >=5次 | =5次 | 100% | 5 | 历史标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 每月水文资料整编成果验收合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 仪器设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设施设备维修合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 仪器设备采购时间 | 10 | =2025年11月 | =2025年11月 | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设施设备维修时间 | 10 | =2025年11月 | =2025年11月 | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备仪器采购成本 | 5 | <=22.87万元 | =22.87万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 26.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站运行费 | 10 | <=46.47万元 | =46.47万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 50万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文设施设备维修维护费 | 5 | <=28.66万元 | =28.66万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 21.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国家水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.00 | 52.00 |  | 52.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 52.00 | 52.00 |  | 52.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年公益养护经费52万元，通过渠道维修工程实施，对金沟河所辖水利工程进行维修养护，达到提升渠道安全运行能力，确保供水安全、防汛安全。查缺补漏，提高水利工程运行管理水平，保证干渠引水安全及灌区用水需求的目标。合理调配水资源。提高下游灌区的灌溉保证率，灌区主要防护对象得到有效保护，为造福灌区人民作出贡献，保证农民的增产增收及全灌区农业经济的发展，为金沟河流域水利高质量发展提供保障 |  |  |  |  |  | 按照自治区水利发展资金计划和目标，实施了维修养护工程，完成了工程机械台时30台时，进行了2千米渠道维修，浇筑混凝土30立方米，达到了提升渠道安全运行能力，确保供水安全、防汛安全，查缺补漏，提高水利工程运行管理水平，保证干渠引水安全及灌区用水需求的目标，有效保障了灌区灌溉用水。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程机械台时 | 10 | >=30台时 | =30台时 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 渠道维修工程量 | 5 | >=2千米 | =2千米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 浇筑混凝土方量 | 5 | >=30立方米 | =30立方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划开工时间 | 5 | <=2025年4月 | =2025年3月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划完工时间 | 5 | <=2025年6月 | =2025年6月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 渠系维修费用支出 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 堤防维修费用支出 | 10 | <=32万元 | =32万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 渠道正常运转率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区金沟河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资200万元，其中：财政资金200万元，主要用于渠首保护范围划定及界桩埋设、流域上下游水质检测、渠首枢纽安全监测、基础设施维修养护水资源管理方面的专项支出。通过该项目的实施，保证干渠引水安全及灌区用水需求的目标。提高下游灌区的灌溉保证率，灌区主要防护对象得到有效保护，为造福灌区人民作出贡献，保证农民的增产增收及全灌区农业经济的发展。有效推动单位水资源管理工作的顺利开展，不断提高金沟河流域管理局运行管理水平，促进金沟河流域社会稳定、经济发展、生态改善。 |  |  |  |  |  | 按照水利发展资金计划和目标，通过基础维修养护工程，主要实施四站防洪堤进行了加固、10号闸防洪堤修复加固及输沙道进行改造等内容，其中完成了土方开挖回填及压实480立方米、混凝土方量51立方米、格宾石笼244立方米，有效保证干渠引水安全及灌区用水需求的目标。提高了下游灌区的灌溉保证率，灌区主要防护对象得到有效保护，为造福灌区人民做出了贡献，保证了农民的增产增收及全灌区农业经济的发展。进行了流域水质检测，有效保障了金沟河流域水质安全，进行了渠首划定范围，有效推动单位水资源管理工作的顺利开展，不断提高金沟河流域管理局运行管理水平，促进金沟河流域社会稳定、经济发展、生态改善。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土方开挖回填压实 | 10 | >=500立方米 | =480立方米 | 96% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因分析：现场地质条件与勘察资料存在差异，土方开挖回填压实量、基础处理工程量相应调整。改进措施：细化现场勘察，精准核算工程量，提高绩效目标编制合理性。 |
|  |  | 数量指标 | 混凝土方量 | 10 | >=50立方米 | =51立方米 | 102% | 9.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因分析：施工过程中安装图纸，根据现场实际施工方案，导致混凝土用量发生变化。改进措施：严格按图施工、按规范计量，及时办理工程量变更签证，确保数据真实准确；加强施工过程管控，优化施工组织；定期核对计划与实际完成情况，及时纠偏调整。 |
|  |  | 数量指标 | 格宾石笼 | 10 | >=200立方米 | =244立方米 | 122% | 7.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因分析：施工过程中安装图纸，根据现场实际施工方案，导致格宾石笼用量发生变化。改进措施：严格按图施工、按规范计量，及时办理工程量变更签证，确保数据真实准确；加强施工过程管控，优化施工组织；定期核对计划与实际完成情况，及时纠偏调整。 |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 基础设施维修养护完成时间 | 5 | =2025年9月30日前 | 2025年9月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水利基础设施维修养护工程 | 4 | <=144万元 | =144万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 流域上下游水质检测 | 4 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 渠首枢纽安全监测 | 4 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 渠首保护范围划定及界桩埋设 | 4 | <=18万元 | =18万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 运行管理费 | 4 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程维护安全系数 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区农户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.60分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔城水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86.50 | 86.50 |  | 86.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.50 | 86.50 |  | 86.50 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成6个基本水文站及2个巡测站的全年测验任务，包含水位、测流、测雪、测气温、水情预报等，同时负责收集水文基础数据和野外测量工作。 2、购置气温传感器、称重式雨量计、雷达水位计头及全自动稀释配标仪1套等水文仪器，以实现水文测验的及时性、准确性，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。 |  |  |  |  |  | 1、完成6个基本水文站及2个巡测站的全年水文监测断面89处监测，完成水情信息20个站点数据的收集，同时完成了水文基础数据和野外测量工作。 2、完成购置气温传感器、称重式雨量计、雷达水位计头及全自动稀释配标仪等19台水文仪器，并全部验收合格，以实现水文测验的及时性、准确性，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文监测断面数量 | 8 | =89处 | =89处 | 100% | 8 | 历史标准 | 89处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水情信息收集站点数 | 8 | =20处 | =20处 | 100% | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文设备采购数 | 8 | >=18台 | =18台 | 100% | 8 | 历史标准 | 28 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测验合格率 | 6 | >=85% | =100% | 100% | 6 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水雨情信息到报率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文设备采购质量合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 6 | <=30分钟 | =5分钟 | 100% | 6 | 历史标准 | <=30分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文监测数据完成率 | 6 | >=85% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文设备采购完成时间 | 6 | =2025年10月 | =2025年10月 | 100% | 6 | 历史标准 | 2024年10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测报运行费用控制数 | 10 | <=68.30万元 | =68.3万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 55万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文设备采购成本控制数 | 10 | <=18.20万元 | =18.2万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 21.3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效提供 | 有效 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效提供 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区吐鲁番水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.50 | 19.50 |  | 19.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.50 | 19.50 |  | 19.50 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 工作任务：1.完成2个基本水文站全年测验任务，全局2处水文站5年拟测水位2600次，测流120次；拟编写水雨情报文260余次；拟观测气温2190次， 蒸发量812次，积雪调查3次；初冰至终冰期间观测冰情。2.单位下属2处水文测站，负责收集水文基础数据和野外测量工作，工作需要测站职工长期驻守，按照我局相关规定，每人每年在站天数至少为300天。具体工作及目标：通过对水文测站安全生产检查、水文资料的收集，完成水文资料整编以及为完成工作购买设备等，其目的为加强吐鲁番水文测报业务管理，保障测站功能作用的充分发挥；监测、收集、整编基础水文资料，为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供水文支撑，提供准确及时、可靠的水文情报预报，为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。 |  |  |  |  |  |  |  | 1.完成2个基本水文站全年测验任务，单位2处水文站2025年1至12月份监测水位2780次，测流137次；观测气温2500次， 蒸发量879次，终冰期间观测冰情。2.负责收集单位2个国家基本水文站水文基础数据和野外测量工作，目前测站职工已驻站120天。 3. 完成吐鲁番市17条坎儿井的水量监测、数据分析及资料整编工作。4.采购了流速仪、水尺等一些基础水文监测设施设备，对2个基本站进行了汛前水文测报和安全生产综合检查，水文测站严格执行“四随”“日清月结”工作制度，按要求做好了仪器设备的维护保养，完成了2025年水文资料的整编工作，为吐鲁番市水行政主管部门提供准确及时、可靠的水文情报预报，为地方防洪抢险及水资源调度管理提供科学的数据支撑。5.完成设备采购4.09万元。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在站整编审查站数量 | 7 | >=2站 | =2站 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水位监测断面数量 | 7 | >=4个 | =4个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 专用仪器设备购置数量 | 7 | >=3个（套） | =3个（套） | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文资料整编成果系统错误率/特征值错误率/数字错误率 | 7 | <=10% | =10% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水位监测合格率 | 7 | >=90% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 仪器设备采购合格率 | 7 | >=90% | =100% | 100% | 7 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 从政府采购平台采购，严把质量关，做到设备采购合格率为100%。 |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果及时率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设施设备采购及时率 | 6 | >=90% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水位监测及时率 | 6 | >=90% | =95% | 100% | 6 | 计划标准 | _ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 狠抓业务能力和对工作的高度重视意识，加强监督。故水文监测及时率提高。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备支出费用 | 10 | <=4.09万元 | =4.09万元 | 100% | 10 | 历史标准 | =0.312万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站工作经费支出 | 10 | <=15.41万元 | =15.41万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 15.18万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资70万元，其中：财政资金70万元，主要用于水源地保护区防护栏的安装，有利于提高水利工程安全运行，通过该项目实施达到保障供水安全的效果。 |  |  |  |  |  | 项目实施情况：（1）完成水源地保护区2km长的防护栏安装。（2）施工符合规定标准达到95%以上。（3）项目完工验收合格率达到100%。(4) 项目2025年4月开工，达到完成率的100%。（5）项目完成时间2025年11月，达到完成率的100%。（6）防护栏材料费控制在预算指标64.60万元内。（7）土方及混凝土费控制在预算指标3.07万元内。(8) 公务用车运行维护费控制在预算指标2.33万元内。(9)保障水源地供水安全率达到100%。项目的实施提高了水利工程安全运行，有效保障供水安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防护栏长度 | 8 | >=2千米 | =2千米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工符合规定标准 | 8 | >=95% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完工验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 | 9 | <=11月 | =5月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 9 | <=6月 | =4月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 土方及混凝土费 | 7 | <=2.33万元 | =2.33万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 防护栏材料费 | 7 | <=64.60万元 | =64.6万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 公务用车运行维护费 | 6 | <=3.07万元 | =3.07万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水源地供水安全率 | 30 | >=90% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度维修养护计划对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库进行维修养护40万元。项目内容主要为对7650米长的水库大坝坝顶风积沙进行清理、对坝面、坝后护坡及排水沟杂草进行清理，上半年至少4次；对坝后坡部分缺料的部分采用砂砾石料进行修复、整平。积极开展“八五”普法及水法规宣传工作8万元。在管辖范围内积极开展水资源“三条红线”管理及水政巡查执法工作，贯彻落实取水许可制度、水资源有偿使用制度、用水总量控制及限额用水制度等，完成农业灌溉及生态输水任务；在管辖范围内认真开展水资源保护、水质监测、水土保持、水行政执法、生态输水及水政执法人员学习、培训等工作。 |  |  |  |  |  | 2025年度，该项目各项预期目标已100%完成：完成了对希尼尔水库管理局所辖的希尼尔水库进行维修养护。完成了7650米长的水库大坝坝顶风积沙清理、坝面及坝后护坡及排水沟杂草清理，（上半年达4次以上）；对坝后坡部分缺料的部分采用砂砾石料进行了修复、整平。积极开展了“八五”普法及水法规宣传工作。在管辖范围内严格落实水资源“三条红线”管理及水政巡查执法工作，贯彻执行了取水许可、水资源有偿使用、用水总量控制及限额用水等制度，圆满完成了农业灌溉及生态输水任务；同时开展了水资源保护、水质监测、水土保持、水行政执法、生态输水及水政执法人员学习、培训等工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 坝面、坝后护坡及排水沟杂草清理 | 4 | =4次 | =4次 | 100% | 4 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 坝顶路面风积沙清理 | 4 | =4次 | =4次 | 100% | 4 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 对坝后坡铺填砂砾料2000立方米 | 5 | 2000立方米 | =2569.33立方米 | 128.47% | 3.58 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成原因分析；1.前期勘察与设计精度不足；对坝后坡地质条件，区域分布勘察不充分，仅按常规工况测算工程量，未充分考虑坝体长期安全运行的潜在加固需求。2.绩效目标设置刚性过强：设绩效目标指标仅设定固定工程量，未预留合理浮动区间。改进措施：1.强化前期勘察与预算编制精度，提升年初工程量预算的精准度，预留合理浮动空间；2.优化绩效指标设置，将单一工程量目标调整为综合考核指标，弱化绝对数值偏差影响。 |
|  |  | 数量指标 | “八五”普法工作及水法规宣传 | 5 | =2次 | =2次 | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水质监测 | 5 | =2次 | =2次 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目设计变更率 | 4 | <=5% | =0% | 100% | 4 | 历史标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | 4 | <=5月 | =4月 | 100% | 4 | 历史标准 | 4月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 | 5 | <=10月 | =10月 | 100% | 5 | 计划标准 | 10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水库维修养护成本 | 15 | =40万元 | =40万元 | 100% | 15 | 历史标准 | 40万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水法宣传成本 | 5 | =8万元 | =8万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水库运行正常运转率 | 30 | >=95% | =95% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.58分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金－-河长制工作及水资源监督管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区头屯河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.00 | 95.00 |  | 95.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.00 | 95.00 |  | 95.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 河长制项目：促进头屯河流域水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理，全面落实绿色发展理念，解决流域复杂水问题，建立健全流域综合治理体系。水资源水土保持监督管理项目：加强和保护流域内水土资源，合理开发、利用、节约、保护水土资源；开展水资源保护监督计量；重点部位的水体水质监测预防水体污染；弘扬社会公德，强化社会责任，大力宣传水资源保护工作措施及成效，开展全方位、多角度、多层次宣传教育活动，树立“保护水源、人人有责”，“功在当代、利在千秋”的理念。做到家喻户晓、人人皆知，营造水资源保护浓厚氛围，形成水资源保护工作合力。 |  |  |  |  |  | 本年度按期完成安全警示牌、河长公示牌制作安装34块共计19.05万元，安装验收合格率达100%；布设二级水源地管理范围护栏2千米，共计65.85万元，已在6月完成验收并投入使用；管理范围界桩费用4.71万元。通过水法宣传、管理范围界桩制作埋设、发布行洪公告、二级水源地防护栏安装工程等工作，大力宣传水资源保护工作措施及成效，开展全方位、多角度、多层次宣传教育活动，营造了水资源保护浓厚氛围，形成了水资源保护工作合力。项目的实施，有效促进了头屯河流域水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全警示牌、河长公示牌制作、安装数量（个） | 10 | >=30块 | =34块 | 113% | 8.7 | 历史标准 | 71块 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：在项目实施过程中发现部分重点河段及村民集中区域的公示点位密度不足，无法充分满足河湖管理信息公开的实际需求，经现场优化调整，对部分区域的公示牌进行了增补，间接提升了整体安装数量。 改进措施：后续在制定绩效指标及项目规划时，进一步细化测算方式，结合河段长度、人口密度、监管重点等多维度数据，使指标值更贴合实际工作需求，减少测算偏差。 |
|  |  | 数量指标 | 二级水源地管理范围护栏布设（米） | 10 | >=2000米 | =2000米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 安全警示牌、河长制公示牌安装合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 二级水源地管理范围护栏安装合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 二级水源地管理范围护栏安装完成时限 | 5 | <=7月 | =6月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 安全警示牌、河长制公示牌项目按期完工比率（%) | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 管理范围界桩费用 | 5 | =4.7064万元 | =4.7064万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 安全警示牌、河长公示牌制作费用 | 5 | =19.05万元 | =19.05万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 18万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 二级水源地管理范围护栏安装费用 | 10 | =65.843687万元 | =65.8486万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 水法律法规、节水宣传覆盖率 | 20 | >=90% | =90% | 100% | 20 | 历史标准 | >=90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 流域内用水户对水资源管理满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.70分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金--院士工作站管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区生态水利研究中心（新疆维吾尔自治区水利厅院士专家工作站） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.00 | 32.00 |  | 32.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对2024年项目进行跟踪，推动新疆寒旱区水资源、水问题、水战略研究有序发展。完成论文发表。围绕新疆社会稳定和长治久安、丝绸之路经济带核心区建设的战略目标，以水资源可持续利用保障经济社会持续发展为原则，认真贯彻落实建设生态文明思想，研究分析当前水利工作的最突出的问题。 |  |  |  |  |  | 已完成发表学术论文1篇；培养博士、硕士生数量1人；项目人员服务使用场所3间；驻站院士数量1人；撰写论文合格率85%；论文按时完成率90%；项目技术服务劳务成本投入6.5万元；项目人员服务场所投入成本20万元，参加课题研究人员满意度90%。通过对2024年项目进行跟踪，推动新疆寒旱区水资源、水问题、水战略研究有序发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表学术论文 | 5 | =1篇 | =1篇 | 100% | 5 | 历史标准 | 1篇 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 驻站院士数量 | 15 | =1人 | =1人 | 100% | 15 | 历史标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 项目人员服务使用场所 | 15 | =3间 | =3间 | 100% | 15 | 历史标准 | 3间 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 培养博士、硕士生数量 | 15 | >=1人 | =1人 | 100% | 15 | 历史标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 撰写论文合格率 | 5 | >=85% | =85% | 100% | 5 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 论文按时完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目人员服务场所投入成本 | 10 | <=20万 | =20万 | 100% | 10 | 历史标准 | 20万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目技术服务劳务成本投入 | 10 | <=6.5万 | =6.5万 | 100% | 10 | 历史标准 | 16万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加课题研究人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金-水文测报管理专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 新疆维吾尔自治区哈密水文勘测中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.77 |  | 53.77 |  |  | 53.77 |  |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.77 |  | 53.77 |  |  | 53.77 |  |  | — |  |  | — |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对水文测站安全生产检查、水文资料的收集，完成水文资料整编以及为完成工作购买设备等，其目的为加强哈密水文测报业务管理，保障测站功能作用的充分发挥；监测、收集、整编基础水文资料，为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供水文支撑，提供准确及时、可靠的水文情报预报，为哈密市的水利工程建设、水资源优化配置、防洪抗旱、水资源论证、生态保护及哈密市的经济建设和社会发展提供了宝贵的第一手资料，为历次重大的防洪抗旱指挥决策提供了科学准确的依据 |  |  |  |  |  |  |  | 完成了对5个国家基本水文站、巡测站、水位站、雨量站、水质监测断面、国家地下水监测站的水量测验、设备检修、洪水调查等工作，对主要水功能区进行采样、分析以及评价工作。完成了水文测站安全生产检查、水文资料的收集，完成水文资料整编。保证了水文资料整编成果系统错误率1%、水文设施设备养护率95%；水情报讯漏、错报率2%；为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据。为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供水文支撑，提供准确及时、可靠的水文情报预报，为哈密市的水利工程建设、水资源优化配置、防洪抗旱、水资源论证、生态保护及哈密市的经济建设和社会发展提供了宝贵的第一手资料，为历次重大的防洪抗旱指挥决策提供了科学准确的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 |  | 目标值 | 业绩值 |  | 完成率 | 指标得分 |  | 指标值设定依据 | 上年完成情况 |  | 赋分规则 |  | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在站整编审查站数量 |  | 10 |  | =5处 | =5处 |  | 100% | 10 |  | 历史标准 | 4站 |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水情信息收集量 |  | 10 |  | >=40万条 | =40万条 |  | 100% | 10 |  | 历史标准 | 8.8万条 |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文测报设施设备维修维护站点数 |  | 10 |  | =5处 | =5处 |  | 100% | 10 |  | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文资料整编成果系统错误率 |  | 5 |  | <=1% | =1% |  | 100% | 5 |  | 历史标准 | 0.01% |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报讯漏、错报率 |  | 5 |  | <=2% | =2% |  | 100% | 5 |  | 历史标准 | 2% |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测报设施设备养护率 |  | 5 |  | >=95% | =95% |  | 100% | 5 |  | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果及时率 |  | 5 |  | >=98% | =98% |  | 100% | 5 |  | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 |  | 5 |  | <=30分钟 | =30分钟 |  | 100% | 5 |  | 历史标准 | 30分钟 |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设施设备检查完成率 |  | 5 |  | >=95% | =95% |  | 100% | 5 |  | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 |  | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 站点设备设施维修更新成本 |  | 10 |  | <=10.34万元 | =10.34万元 |  | 100% | 10 |  | 历史标准 | 8.25万元 |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站管理费用 |  | 10 |  | <=43.43万元 | =43.43万元 |  | 100% | 10 |  | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 |  | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 |  | 10 |  | 有效提供 | 有效提供 |  | 100% | 10 |  | 计划标准 | 有效提供 |  | 按评判等级赋分 |  | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域卡拉贝利水利枢纽管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 204.00 | 204.00 |  | 204.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 204.00 | 204.00 |  | 204.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.对卡拉贝利水库进行维修养护； 2.对卡拉贝利水库水毁部分进行修复及更换调度中心备用电源； 3.完成卡拉贝利水库维修养护有利于保障水库持续安全运行，提高防洪抗旱能力； 4.有效调节克孜河水资源，改善灌溉面积237.45万亩。 |  |  |  |  |  | 1.完成了卡拉贝利水库维修养护项目及更换调度中心备用电源，有利于保障水库持续安全运行，提高了防洪抗旱能力；2.有效调节了克孜河水资源，改善灌溉面积237.45万亩。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水利设施项目维修养护数量 | 8 | =6个 | =6个 | 100% | 8 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 修建导流堤长度 | 8 | >=450米 | =450米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备维修合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 维修养护开工时间 | 5 | <=2025年4月30日 | =2025年4月30日 | 100% | 5 | 历史标准 | 2024年3月15日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 维修养护完成时间 | 5 | <=2025年11月30日 | =2025年11月25日 | 100% | 5 | 历史标准 | 2024年10月30日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造（修复构筑）工程 | 5 | <=181.4万元 | =181.4万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 更换备用电源 | 15 | <=22.6万元 | =22.6万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉供水保证率 | 15 | >=76% | =76% | 100% | 15 | 历史标准 | 76% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 | 15 | >=237.45万亩 | =237.45万亩 | 100% | 15 | 历史标准 | 237.45万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水文分析计算中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 | 12.00 |  | 12.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对1个国家基本水文站水位观测、流量测验、水质检测，收集辖区内所属河流的水位、流量等水文资料，达到为防汛抗旱提供预警预报的效果，为当地经济社会发展提供水文信息服务，有利于对水利工程建设、水资源开发利用提供水文数据支撑。 |  |  |  |  |  | 实际完成对1个国家基本水文站水位观测、流量测验、水质检测，收集辖区内所属河流的水位、流量等水文资料，达到为防汛抗旱提供预警预报的效果，为当地经济社会发展提供水文信息服务，有利于对水利工程建设、水资源开发利用提供水文数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在站整编审查资料数量 | 10 | =12份 | =12份 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水质监测样品取样次数 | 10 | =6次 | =6次 | 100% | 10 | 历史标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 每月水文资料整编成果验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水质取样质量合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水质取样送检及时率 | 10 | <=24小时 | =24小时 | 100% | 10 | 历史标准 | 12小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测站管理费用 | 10 | <=9.82万元 | =9.82万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 测验断面及设施维修维护成本 | 10 | <=2.18万元 | =2.18万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅机关 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 800.00 |  | 799.90 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.00 | 800.00 |  | 799.90 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、优化和完善水利人才队伍结构，为水利建设提供坚强的人才保证和精神动力；加强水利系统干部人才队伍建设，逐步建立和完善高效的水利系统人才培养机制，水利组织人事工作水平明显提高，更好地适应新疆水利高质量发展的需要。 2、举办党组织书记、党务干部、纪检干部、入党积极分子、发展对象培训班。举办学习讲座、七一主题党日活动。通过加强党员干部培训、强化宣传教育、加大监督执纪力度等形式，持续提升水利干部职工的精神风貌、提高党员干部综合素质，提升履职能力和工作水平。 3、组织重大水利科学研究、技术引进与科技推广工作；指导水利科技创新体系建设，指导水利行业科研机构和水利科技信息工作；拟订水利行业性地方性技术标准和规程、规范并监督实施；负责水利地方标准的培训与宣贯工作；负责水利系统对外交流与合作，开展新疆重要跨界河流水资源开发利用研究。 该项目促使科研成果能够更快地从实验室走向实际工程应用。实现了水利设施的远程监控、自动化运行和精准调度，提高了水利工程的运行管理效率和决策科学性。 |  |  |  |  |  | 1、优化并完善了水利人才队伍结构，为水利建设提供坚强的人才保证和精神动力；加强了水利系统干部人才队伍建设，建立和完善了高效的水利系统人才培养机制，水利组织人事工作水平提高，更好地适应了新疆水利高质量发展的需要。 2、已完成举办党组织书记、党务干部、纪检干部、入党积极分子、发展对象培训班。已完成举办学习讲座、七一主题党日活动。通过加强党员干部培训、强化宣传教育、加大监督执纪力度等形式，有效提升了水利干部职工的精神风貌、提高了党员干部综合素质，提升了履职能力和工作水平。 3、已组织重大水利科学研究、技术引进与科技推广工作；已完成指导水利科技创新体系建设，完成指导水利行业科研机构和水利科技信息工作；已拟订水利行业性地方性技术标准和规程、规范并监督实施；完成了水利地方标准的培训与宣贯工作；完成了水利系统对外交流与合作，已开展新疆重要跨界河流水资源开发利用研究。促使科研成果能够更快地从实验室走向实际工程应用。实现了水利设施的远程监控、自动化运行和精准调度，提高了水利工程的运行管理效率和决策科学性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数（次） | 6 | >=21次 | =13次 | 61.9% | 0.28 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 一是根据过紧日子要求，部分培训改为线上，联合合并举办；二是培训师资档期冲突，参训人员业务繁忙难以集中，无法足额覆盖计划场次。下一步改进措施；1、优化计划编排，避免与其他重点工作冲突，2、丰富培训形式：采用线上集中+线上录播+直播等多种模式，降低组织难度，提升灵活度，3、强化过程管控，4、完善考核机制 |
|  |  | 数量指标 | 培训参与人数（人） | 6 | >=1384人 | =1389人 | 100.36% | 5.98 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 调研督导频次 | 6 | >=2次 | =2次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 科研研究调研次数 | 6 | >=5次 | =5次 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 召开培训种类 | 6 | >=4种 | =4种 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训出勤率（%） | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 调研督导抽检覆盖率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 科研项目执行率 | 6 | >=90% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全疆水利标准化管理机构的能力和水平 | 30 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.26分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过塔里木河流域干流管理局2025年度防洪物资采购的顺利实施，确保塔里木河干流沿线人民群众生命财产安全和水利工程安全运行，使之发挥效益，实现流域水资源统一调度和管理的目标，保障流域水资源的可持续利用，支撑流域经济社会和生态环境的持续、和谐发展。 |  |  |  |  |  | 干流水利管理中心为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，通过有效的规划、组织与协调，进一步筑牢水旱灾害的防御防线，汛前，提前编制预案、全面排查隐患、强化物资储备，于2025年3月签订采购协议，采购防洪无纺布袋25000条，于2025年10月完成了防洪物资的验收，保障了650千米输水堤的安全运行，显著提升了农业灌溉供水保障率与生态补水效益，保障了流域内群众人身及财产安全，实现了预期的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 汛期保障输水堤安全运行数量 | 15 | =650千米 | =650千米 | 100% | 15 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 采购防洪无纺布袋 | 15 | =25000个 | =25000个 | 100% | 15 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 防洪物资利用率 | 15 | >=95% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 防洪物资采购完成时间 | 15 | =10月 | =10月 | 100% | 15 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障流域内群众人身及财产安全 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 防洪受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 66.50 | 66.50 |  | 66.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.50 | 66.50 |  | 66.50 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障数据传输的及时。收集实测资料，提供探索基本水文规律的资料，满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。 |  |  |  |  |  | 通过对水文站的日常运行管理、13处基本水文站监测设施的维修维护、水文监测系统的及时监测分析，保障了基本水文站的水情信息收集均在20分钟内完成，水位监测断面数据的及时率达到98%，这些数据的收集及分析满足了水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要，为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决算依据。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水情信息收集量 | 5 | >=2万条 | =2.23万条 | 111.5% | 4.42 | 历史标准 | 2万条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：由于2025年5月起，本单位多个站点的水情信息收集已可以实现自动收集，完成率远大于预期；改进措施：以后设置目标时，选择更有判断价值的目标。 |
|  |  | 数量指标 | 水位监测断面数量 | 5 | >=18处 | =18处 | 100% | 5 | 历史标准 | 18处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基本水文站测验设施维修数量 | 5 | >=13个 | =13个 | 100% | 5 | 计划标准 | 13个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情信息收集完成率 | 5 | >=95% | =98.54% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报汛漏、错报率 | 5 | <=3% | =1.46% | 100% | 5 | 历史标准 | 3% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基本水文站测验设施维修数量合格率 | 5 | >=98% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经过对检验设施的维修维护工作的及时监督，合格率已超过预期，下一年度应合理设置指标值，并严格按计划执行。 |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 5 | <=20分钟 | =20分钟 | 100% | 5 | 历史标准 | 20分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水位监测断面及时率 | 5 | >=98% | =98% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 基本水文站测验设施维修数量验收及时率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经过对检验设施的维修维护工作的及时验收，合格率已超过预期，下一年度应合理设置指标值，并严格按计划执行。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测报运行管理费用 | 6 | <=1.23万元 | =1.23万元 | 100% | 6 | 历史标准 | 1.23万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站运行成本 | 7 | <=45万元 | =45万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 基本水文站测验设施维修成本 | 7 | <=20.27万元 | =20.27万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 15 | 有效 | 目标达成 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水资源调查利用率 | 10 | 有效 | 目标达成 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.42分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什噶尔河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 163.00 | 163.00 |  | 163.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 163.00 | 163.00 |  | 163.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资163万元，其中：财政资金163万元，其他资金0万元，主要用于克孜河南岸干渠24.266公里渠道衬砌板维修，水利工程设施维护保养，有利于保证渠首、干渠安全度汛和下游灌区的农业灌溉引水，通过该项目实施保证防洪、排涝等公益性任务的渠道维修工程、河道堤防工程、控导工程、水闸工程及附属设施等的正常维修养护。 |  |  |  |  |  | 目前已全部完成克孜河南岸干渠渠道损坏部位及其他附属水利设施的维修工作，目前正在准备工程的验收工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护水闸 | 10 | =2处 | =2处 | 100% | 10 | 计划标准 | 2处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修渠道 | 10 | =24.266公里 | =24.266公里 | 100% | 10 | 计划标准 | 800米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程施工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：工程已完工，改进措施：加快推进验收进度。 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | <=3月 | =5月 | 0% | 0 | 计划标准 | 3月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：资金下达较晚，导致开工时间推迟；改进措施：目前工程已完工，加快推进验收进度。 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | 5 | <=8月 | =10月 | 0% | 0 | 计划标准 | 11月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因灌区供水原因，工程完工较晚；改进措施：目前工程已完工，加快推进验收进度。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水闸维修维护费 | 10 | <=60万元 | =60万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 130万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 渠道维修费 | 10 | <=103万元 | =103万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 15万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障灌区正常供水 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用水户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | >=95 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.00 | 91.00 |  | 91.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.00 | 91.00 |  | 91.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障测验工作的正常开展，提升测验时效和质量；2.收集伊犁地区各类水文监测资料，提交整编成果，为区域水利、农业提供水文技术支撑；3.通过测站在新仪器设备使用情况、比测分析情况、存在的问题等，提高测站主汛期做好对比分析工作；按照审批内容进行，开展水文测验工作；4.通过水文综合业务管理平台及视频等方式开展在岗在位、水文测验“四随”工作检查；5.保障测验工作的正常开展、提高测验质量、提高测验数据传输及时率；6.水文职工熟练掌握面对突发水事件应急监测水平，提升应急防洪测报的处置能力，确保在突遇重大水事件时，能准确报出水情，为水利部门提供准确数据，为防洪抗汛减灾提供强有力的保障。 |  |  |  |  |  | 2025年按国家基本水文站监测要求，通过人员驻站及巡测相结合的方式，顺利开展各项监测工作，严格按照国家规范技术标准，定时向中央及地方政府报送河道实时水情；完成41个站点水情信息收集、出具12个月的资料整编审查、4站水文设施维修养护更新工作，水文资料整编成果各类错误率、设施维修养护更新率等均达标，水利设施设备维护更新合格率100%，水雨情信息报送时限较目标大幅缩短至 5 分钟，水文设施维修养护更新及时率90%，且水文设施设备维修维护和设备采购成本、水文测站运行费均控制在预算范围内；同时有效收集各类水文要素并完成水文资料整编、统一刊印国家水文年鉴，为国家水文监测、防洪抗旱、水资源节约集约利用及调配提供了精准的水文数据监测成果，也为流域综合治理、开发和防洪对策研究提供了重要基础信息与决策依据，有效促进了对河势变化的掌握及防洪、河道整治的开发利用，全面达成项目年度总体预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在站整编审查资料数量 | 7 | >=12份 | =12份 | 100% | 7 | 历史标准 | 12份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水情信息收集站点数量 | 7 | >=32个 | =41个 | 128.13% | 5.03 | 历史标准 | 32个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：为提升中小河流雨情水情测报精度，演唱预警时间，保障延安群众生命财产安全，增设中小河流站点作为报汛站点；改进措施：加强预算编制水平，精准设定指标值。 |
|  |  | 数量指标 | 水文设施设备维修维护更新数量 | 7 | >=3个站 | =4个站 | 133.33% | 4.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年极端天气频发致测站设施遭到破坏，导致维修测站数量较预算指标设定值增加1个；改进措施：加强预算编制水平，精准设定指标值。 |
|  |  | 质量指标 | 每月水文资料整编成果验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报讯漏、错报率 | 7 | <=0.30% | =0% | 100% | 7 | 历史标准 | 0.30% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利设施设备维护更新合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果及时率 | 6 | >=98% | =98% | 100% | 6 | 历史标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 6 | <=30分钟 | =30分钟 | 100% | 6 | 历史标准 | 30分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文设施设备维护更新及时率 | 6 | >=90% | =90% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测报运行管理费用 | 10 | <=48.4万元 | =48.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文设施设备维护更新费用 | 10 | <=42.6万元 | =42.6万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.70分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区石河子水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.50 | 43.50 |  | 43.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.50 | 43.50 |  | 43.50 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、 按《水文测站任务书》的要求，完成水文测站的各项测验任务，二、完成对石河子地区5处水文站水文基础资料收集及整编工作；三、完成对水文测验设备设施的维修维护工作；四、完成对石河子地区11处水质采样点的资料收集及整编工作；负责石河子地区1个水源地监测及评价工作，为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据。五、提供准确及时、可靠的水文情报预报为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。 |  |  |  |  |  | 严格按照任务书要求，完成全年各项测验任务，完成5处水文站水文基础资料收集及整编工作，数据准确，整编成果符合规范。定期对水文测验设备设施的维修维护，确保设备全年正常运行。完成了水质采用化验任务，全年为当地提供准确及时、可靠的水文情报预报，为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水文资料整编站点数量 | 10 | >=5站 | =5站 | 100% | 10 | 历史标准 | 5站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 汛期水情收集量 | 10 | >=900条 | =900条 | 100% | 10 | 历史标准 | 900条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 汛前检查完成站点数 | 10 | >=5站 | =5站 | 100% | 10 | 历史标准 | 5站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文资料整编成果错误率 | 10 | <=10% | =10% | 100% | 10 | 历史标准 | 10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 八家户站资料错误率较高 |
|  |  | 质量指标 | 汛期水情错报率 | 5 | <=10% | =0.13% | 100% | 5 | 历史标准 | 10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 汛期检查合格率 | 5 | <=80% | =80% | 100% | 5 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 汛期水情报出时限 | 5 | <=30分钟 | =20分钟 | 100% | 5 | 历史标准 | 30分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 汛前检查完成时限 | 5 | =2025年5月前 | =2025年5月前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 测站生产生活用品 | 5 | <=5.56万元 | =5.56万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 5.56万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 测站水文仪器设备的更新 | 10 | <=13.50万元 | =13.32万元 | 98.67% | 9.67 | 历史标准 | 13.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标设置未紧密贴合项目，导致出现了偏差。改进措施，在以后的项目中，成本指标设置根据每年项目金额不同及时调整。 |
|  |  | 经济成本指标 | 开展水文测验工作 | 5 | <=24.44万元 | =24.62万元 | 0% | 0 | 历史标准 | 24.44万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标设置未紧密贴合项目，导致出现了偏差。改进措施，在以后的项目中，成本指标设置根据每年项目金额不同及时调整。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为多家单位的防洪对策、综合治理、水资源调配等决策提供数据支持 | 10 | >=4家 | =6家 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.67分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区白杨河流域水利管理中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230.00 | 230.00 |  | 230.00 |  | 10 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 230.00 | 230.00 |  | 230.00 |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2025年通过实施7个项目后，1、加强水土保持执法检查工作，开展水土保持监督检查工作，确保河道内工程安全和行洪安全，防止水土流失，维护白杨河河道生态环境，促进流域砂石、河道岸线可持续利用。保障流域内水生态、水环境的安全，促进了流域内经济社会持续高效发展。 2、为有效监测计量灌区供水提供技术方法，可及时准确掌握流域供水基础资料，提高流域信息化水平。 3、通过项目实施，消除安全隐患，提升水利工程基础设施建设和防洪能力，有效降低洪水造成的直接经济损失，提升灌区供水和灌溉保障率，保障粮食安全，同时减少洪水对湿地、河流生态的冲击，维护流域生物多样性。 4、通过编制该方案高质量推进中小河流系统治理工作。在防洪减灾、社会方面取得显著效益。防洪减灾效益：工程建成后，可以减少或基本免除因水灾而造成的人员伤亡损失；可以减少或免除因洪水造成的国家、集体和个人的财产损失，从而为防洪受益区创造一个安全的生产、生活环境。社会效益：兴建项目增加了宣泄洪水的能力，可以提高防御洪水标准，有力地保证了流域各族人民群众生命财产安全。 5、通过本项目的实施，能够很好地提升群众满意度，党员干部素质的提升将带动服务水平的提高，从而提升群众对水利工作的满意度。 6、实施河湖健康评价项目，可以动态掌握河流健康状态，以河流健康评价工作带动河流管理水平不断提高，为管理、保护、治理河流提供有力支撑，统筹推进流域水资源、水环境、水生态持续向好，不断改善流域两地群众的生活质量。 7、保障流域内水工程、水资源、水环境、防汛抗旱的安全，推动流域水资源管理，减轻流域水土流失，维护流域良好的水事违法行为，促进了流域内经济社会持续高效发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、2025年顺利完成水土保持监督检查工作2项，确保河道内工程安全和行洪安全，防止水土流失，保障流域内水生态、水环境的安全。2、完成河湖健康评价报告1册，河流治理方案1册。项目的实施，动态掌握了河流健康状态，并带动河流管理水平不断提高，为管理、保护、治理河流提供有力支撑。3、通过实施防洪功能提升项目，消除了2座渠首安全隐患，杜绝水利工程带病运行，提升水利工程防洪能力，有效降低了洪水造成的直接经济损失，提高灌区供水保障率。4、2025年通过实施水资源监测站建设4处及水情站点改造维护项目，为白杨河流域灌区供水和防洪预警提供了信息化支撑技术，提高了监测计量工作效率。5.通过项目的实施，极大程度地提升了白杨河党员干部职工的各项能力素质和业务水平，同时中心干部素质能力提升的后勤保障和经费保障得到强有力提升，全年培训20余人次参加各类党务政务培训班，极大提升了我中心干部能力素养，为单位持续做出自己的贡献提供能力素质保障。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 |  | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持监督检查项目（个） | 2 | =2个 | =2个 | 100% | 2 | 历史标准 | 2个 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 修建水情监测站和修复渠首数量（个） | 5 | =5个 | =6个 | 120% | 4 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：2025年水资源监测站建设及维护项目中计划实施新建3个取水监测点，项目在实施过程中，根据取水监测管理要求，发现需新增加1个取水监测点，故在本次项目建设中实际建设了4处取水监测点。改进措施：在后续项目建设过程中严格按照项目预设数量指标进行实施，杜绝发生超指标情况。 |
|  |  | 数量指标 | 编制河流治理方案和河湖健康评价报告（册） | 5 | =2册 | =2册 | 100% | 5 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 专项巡河次数（次） | 5 | =2次 | =2次 | 100% | 5 | 历史标准 | 2次 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水土保持监督检查项目检查完成率 | 5 | >=98% | =98% | 100% | 5 | 历史标准 | 98% |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情站点、工程项目验收合格率 | 2 | >=95% | =95% | 100% | 2 | 历史标准 | 98% |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 方案报告审查通过率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 巡河完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成水土保持监督检查项目时间 | 1 | <=10月 | =8月 | 100% | 1 | 历史标准 | 10月 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成防洪工程和水情监测项目时间 | 2 | <=7月 | =7月 | 100% | 2 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成河长制项目及党员提升项目时间 | 1 | <=12月 | =11月 | 100% | 1 | 历史标准 | 90% |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成报告编制时间 | 2 | <=11月 | =11月 | 100% | 2 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持监督检查项目投入 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 防洪项目和水资源监测站项目投入 | 5 | <=139万元 | =139万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 编制河流治理方案和健康评价报告费用投入 | 5 | <=45万元 | =45万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 河长制项目及党员提升项目投入 | 5 | <=26万元 | =26万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 河长制项目资金略有结余，调剂至水资源监测站点项目使用 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过防汛设施建设，提高渠首工程供水保障率（%） | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 历史标准 | 90% |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 提升流域水生态环境 | 15 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 15 | 计划标准 | 有效提升 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区水利运行调度中心（新疆维吾尔自治区灌溉排水发展中心） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年通过对上一年度已建大中型灌区项目和当年度在建大中型灌区项目进行调研和督导检查，对大中型灌区检查、指导对象包括项目业主、设计、监理、施工及检测等主要参建单位，重点从前期设计、计划下达、资金使用管理、建设管理、工程质量及安全生产等方面进行帮扶指导。达到更新配套水利工程设施、提高管理水平、保证基本农户灌溉的需要，提高项目区内灌溉水的利用率，改善灌区灌溉条件，提高现有灌区的灌溉保证率等目标 |  |  |  |  |  | 2025年通过对上年度已建大中型灌区项目和本年度在建大中型灌区项目进行调研和督导检查，完成推动灌区水利工程设施更新、配套与完善，加强建设管理、工程质量及安全生产等。规范项目前期设计、计划执行、资金使用与建设管理程序，提高项目整体建设管理水平。截至2025年12月底，项目工作经费完成17.5万元，专业设备购置完成2.5万元，本项目经济成本指标20万元已完成。完成帮扶指导报告8份，涵盖县（市、区）范围18个。本项目帮扶指导报告合格率完成80%，帮扶指导地州县市覆盖率完成80%，专业设备购置验收合格率100%，帮扶指导地州、县市及时率完成90%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶指导涵盖县（市、区）范围 | 10 | >=18个 | =18个 | 100% | 10 | 历史标准 | 18个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 帮扶指导报告 | 10 | >=8个 | =8个 | 100% | 10 | 历史标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备购置数量 | 10 | =2个 | =3个 | 150% | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因工作岗位调整及实际办公需求变化，对原预算设备购置方案进行优化调整，在预算总额内合理配置设备。措施：下一步建立预算编制前征询机制，提高预算的前瞻性。加强过程管理，在控制成本的前提下，严格执行预算，持续提升资金的使用效益。 |
|  |  | 质量指标 | 帮扶指导报告合格率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 帮扶指导地州县市覆盖率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 历史标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 帮扶指导地州、县市及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工作经费 | 10 | <=17.5万元 | =17.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 采购成本 | 10 | <=2.5万元 | =2.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.00 | 36.00 |  | 36.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.00 | 36.00 |  | 36.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障测验工作的正常开展，提升测验时效和质量；2.收集博州地区各类水文监测资料，提交整编成果，为区域水利、农业提供水文技术支撑；3.保证测站仪器设备能够正常工作，能够及时反映仪器设备的使用情况、比测分析情况、存在的问题等，提高测站主汛期做好对比分析工作；4.保障测验工作的正常开展、提高测验质量、提高测验数据传输及时率；5.提升应急防洪测报的处置能力，确保在突遇重大水事件时，能准确报出水情，为水利部门提供准确数据，为防洪抗汛减灾提供强有力的保障。6.为测验人员提供安全的测验环境。 |  |  |  |  |  | 1.完成4处基本站和41处重要河流和出山口河流测验工作的正常开展，提升了测验时效和质量；2.收集博州地区四个基本水文站水文监测资料，提交整编成果，基本站资料整编成果合格率达到90%以上，为本地区水利、农业提供水文技术支撑；3.为保证测站仪器设备能够正常工作，能够及时反映仪器设备的使用情况、比测分析情况、存在的问题等，对41处重要河流、出山口河流设施设备进行养护，设施养护率达到90%以上。设施设备检查汛前完成率达到85%以上为提高测站主汛期做好了基础保障工作；4.完成博州水文测验工作的正常开展、基本站水文测验及时率达到90%以上。5.完成应急防洪测报处置能力提升，确保4个洪水预报站点在突遇重大水事件时，能准确报出水情，水情报汛准确率达到90%以上及时率达到95%以上。6.完成提前预警水旱灾害发生事项，为测验人员提供了安全的测验环境。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在站整编审查资料数量 | 5 | =4处 | =4处 | 100% | 5 | 历史标准 | 4处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 重要河流、出山口河流设施设备养护数量 | 5 | >=41处 | =41处 | 100% | 5 | 历史标准 | 41处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 洪水预报站点数量 | 5 | =4个 | =4个 | 100% | 5 | 历史标准 | 4处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基本站资料整编成果合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设施设备养护率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报汛准确率（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设施设备检查汛前完成率 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 历史标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 基本站水文测验及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水情报讯及时率 | 10 | =95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水资源评价费用 | 10 | <=17万元 | =17万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测报运行管理费 | 10 | <=19万元 | =19万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提前预警水旱灾害发生事项 | 10 | 显著 | 显著 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区水利厅本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 24452.00 | 24452.00 |  | 23949.47 |  | 10 |  | 97.94% |  | 9.48 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 24452.00 | 24452.00 |  | 23949.47 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、根据《水文巡测方案》要求，对211处中小河流专用水文监测站点进行汛前、汛中、汛后水文要素观测段次或测次布置、测验精度、方法和工作要求、安全生产进行检查指导。 2、认真贯彻实施移民后期扶持政策，加强移民后期扶持资金的监督管理，全力保障工程建设的顺利进行，切实维护移民合法权益。 3、通过水利设施维修维护项目的实施确保2025年防洪度汛、灌溉工作顺利完成，提高水资源管理效能，提高供水保障率，确保流域灌区内经济发展稳步提升，通过水利设施维修维护项目的实施确保2025年防洪度汛、灌溉工作顺利完成，提高水资源管理效能，提高供水保障率，确保流域灌区内经济发展稳步提升，确保设施安全运行。 4、通过对434条无水文站控制河流监测，提供调查巡测报告，解决水资源监测空白区，提高水资源监控覆盖面，为自治区全面掌握水资源总量，制定水资源调配、节约集约利用与生态保护措施以及水利工程建设规划论证提供依据，支撑新疆经济社会高质量发展。 5、完成重点河段耕地和湿地、湖泊遥感监测技术报告，水利厅网络安全能力得到提升，安全防护能力水平得到增强。 6、通过对水库排沙清淤，确保水库2025年顺利完成年排沙量3000万m3。 7、按照对南疆三地州及国家贫困县水管单位人员的定额补助要求，对自治区确定的 8 个地州，30个水管单位，2367名公益性人员进行补助发放；为我区全面完成水管体制改革工作任务提供资金保障，解决基层水管单位经费不足的问题，促进水管单位和水利工程良性运行，保障水管单位公益人员生活水平，基层水管单位满意度显著提升。 8、认真贯彻落实支持加快小型水源工程建设的指导意见，用于小型水源工程建设。推进小型水源工程建设，解决全区水资源时空分布不均、调蓄能力不足的有效途径，对提高供水保障水平、增强防汛抗旱能力、提升粮食产能、全面推进乡村振兴、促进经济社会高质量发展具有重要意义。 9、建设30处覆盖整个博州代表性地区的数据采集站，打造区域农业高水效监测和技术服务网络，满足博州地区水土资源科学配置与高效利用、水盐运移规律与综合调控、主要农作物和经济林果节水优质高效生产等领域相关试验研究和成果推广应用的需求，为地区有限水资源的高效利用及盐碱综合控制提供技术支撑。 10、认真贯彻落实《关于做好自治区“十五五”规划前期工作的通知》(新发改规划〔2024〕218号)、《防洪抗旱条例》和《关于科学精准实施水汛期调度运用规定的通知》（新水厅〔2022〕285号）等法律法规，用于“十五五”规划编制、防洪规划修编、洪水预报方案研究，完成绩效目标。 11、认真贯彻落实支持加快小型水源工程建设的指导意见，用于小型水源工程建设，确保项目能够按期完工。 12、吐鲁番葡萄沟街道现状0.8公里破损斗农渠道改为管道，可充分挖掘农业灌溉的节水潜力，合理调整用水结构，控制农业用水总量，持续推进农业高效节水工程，不断提高农业用水效率和效益。 通过此项目，树立了节约用水的意识，加强了水资源的管理和保护，促进了水资源的合理开发和高效利用，实现了水资源的可持续利用，保障了经济社会的可持续发展。实现提高水利工程建设标准，消除水利工程安全隐患，确保水利工程安全运行，提高工程抗洪能力，改善和保护生态环境，保障流域内群众生命、财产安全，助力流域灌区农业发展，为提高流域经济发展的总体目标打好项目建设基础。 |  |  |  |  |  | 1、根据《水文巡测方案》要求，已完成对211处中小河流专用水文监测站点进行汛前、汛中、汛后水文要素观测段次或测次布置、测验精度、方法和工作要求、安全生产进行检查指导。 2、已认真贯彻实施移民后期扶持政策，加强移民后期扶持资金的监督管理，全力保障工程建设的顺利进行，切实维护移民合法权益。 3、通过水利设施维修维护项目的实施确保2025年防洪度汛、灌溉工作顺利完成，提高了水资源管理效能，提高了供水保障率，确保流域灌区内经济发展稳步提升。 4、通过对434条无水文站控制河流监测，提供调查巡测报告，解决了水资源监测空白区，提高了水资源监控覆盖面，为自治区全面掌握水资源总量，制定水资源调配、节约集约利用与生态保护措施以及水利工程建设规划论证提供依据，支撑新疆经济社会高质量发展。 5、已完成重点河段耕地和湿地、湖泊遥感监测技术报告，水利厅网络安全能力得到提升，安全防护能力水平得到增强。 6、通过对水库排沙清淤，确保水库2025年已顺利完成年排沙量3000万m3。 7、按照对南疆三地州及国家贫困县水管单位人员的定额补助要求，对自治区确定的 8 个地州，30个水管单位，2367名公益性人员进行了补助发放；为我区全面完成水管体制改革工作任务提供了资金保障，解决了基层水管单位经费不足的问题，促进了水管单位和水利工程良性运行，保障了水管单位公益人员生活水平，基层水管单位满意度显著提升。 8、认真贯彻落实支持加快小型水源工程建设的指导意见，用于小型水源工程建设。推进小型水源工程建设，解决了全区水资源时空分布不均、调蓄能力不足的有效途径，对提高供水保障水平、增强防汛抗旱能力、提升粮食产能、全面推进乡村振兴、促进经济社会高质量发展具有重要意义。 9、已完成建设30处覆盖整个博州代表性地区的数据采集站，打造区域农业高水效监测和技术服务网络，满足了博州地区水土资源科学配置与高效利用、水盐运移规律与综合调控、主要农作物和经济林果节水优质高效生产等领域相关试验研究和成果推广应用的需求，为地区有限水资源的高效利用及盐碱综合控制提供技术支撑。 10、认真贯彻落实《关于做好自治区“十五五”规划前期工作的通知》(新发改规划〔2024〕218号)、《防洪抗旱条例》和《关于科学精准实施水汛期调度运用规定的通知》（新水厅〔2022〕285号）等法律法规，用于“十五五”规划编制、防洪规划修编、洪水预报方案研究，完成了绩效目标。 11、认真贯彻落实支持加快小型水源工程建设的指导意见，用于小型水源工程建设，项目已按期完工。 12、吐鲁番葡萄沟街道现状0.8公里破损斗农渠道改为管道，充分挖掘农业灌溉的节水潜力，合理调整用水结构，控制农业用水总量，持续推进农业高效节水工程，提高了农业用水效率和效益。 通过此项目，树立了节约用水的意识，加强了水资源的管理和保护，促进了水资源的合理开发和高效利用，实现了水资源的可持续利用，保障了经济社会的可持续发展。实现提高水利工程建设标准，消除水利工程安全隐患，确保水利工程安全运行，提高工程抗洪能力，改善和保护生态环境，保障了流域内群众生命、财产安全，助力流域灌区农业发展，为提高流域经济发展的总体目标打好项目建设基础。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性人员数量 | 4 | =2459人 | =2459人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 生态小流域治理工程个数 | 4 | >=4个 | =4个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 建设数据采集站数 | 4 | >=30个 | =30个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 推进“十五五”规划、方案个数 | 3 | >=13个 | =13个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 自治区大中型水利水电工程移民后期扶持政策落实情况稽查 | 3 | >=6次 | =6次 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水利设施维修养护改造数量 | 3 | >=9个 | =9个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 优化完善专题图 | 3 | >=3个 | =3个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成年排沙量 | 3 | >=23000万m3 | =10043万m3 | 43.67% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际数值10043万m3，偏差率56.33%。原因分析：排沙量指标设置与实际偏差较大，主要是在数据统计时不够准确，未及时修正完成值。整改措施：加强数据测算与管理，提高设置目标的准确性。 |
|  |  | 数量指标 | 发放补助水库数 | 3 | >=3座 | =3座 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 制定211处站点年水位、流量、降水量巡测表 | 3 | >=350份 | =350份 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 制定434处出山口河流巡测调查报告 | 3 | >=400份 | =410份 | 102.5% | 2.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际数值410份，偏差率-2.50%。原因分析：截至2025年12月31日，监测无水文站控制出山口河流实际完成410条，与年初目标多10条，主要原因2025年工作要求中增加监测无水文站控制出山口河流10条。整改措施：在来年绩效设定目标时，合理评估工作量，力争做到精准、规范、合理的要求。 |
|  |  | 数量指标 | 发表学术论文 | 3 | >=3篇 | =3篇 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 农业用水新建管道 | 3 | >=0.80公里 | =1公里 | 125% | 2.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际数值1公里，偏差率-25%。原因分析：施工工程量实际工程量1公里。整改措施：在来年绩效设定目标时，合理评估工作量，力争做到精准、规范、合理的要求。 |
|  |  | 质量指标 | 维修改造项目验收合格率 | 3 | >=99% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 3 | >=99% | =100% | 100% | 3 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | “十五五”规划、方案编制合格率 | 3 | >=90% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 撰写论文合格率 | 3 | >=90% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目施工建设按时完成率 | 3 | >=95% | =100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水管单位公益人员生活水平 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高农业用水效率 | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为河湖生态复苏提供技术支撑 | 5 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为水资源高效利用提供科技支撑 | 5 | 有效提供 | 有效提供 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 3 | >=90% | =94% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 公益性人员满意度 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 农民农业用水满意度 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.65分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153.54 | 153.54 |  | 153.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 153.54 | 153.54 |  | 153.54 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.水文测报专项：保障测站功能作用的充分发挥；监测、收集、整编基础水文资料，为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据；为水资源管理和保护提供水文支撑。提供准确及时、可靠的水文情报预报为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。 2.中小河流巡测站：为本地区防汛抗旱提供数据支撑，为巡测河流积累多年的水文要素资料，为水资源的开发、利用和保护提供数据支撑。 |  |  |  |  |  | 2025年本单位已完成在站整编审查站数量24站，水情信息收集量219.126万条，设备购置数量16台，基础设施维修维护数量16处，水位观测数量20008次，均已达到年度绩效目标值。已完成监测、收集、整编基础水文资料，保障测站功能作用的充分发挥，为水利工程的设计、立项、审批、建设提供准确可靠的水文依据，为水资源管理和保护提供水文支撑。提供准确及时、可靠的水文情报预报为地方政府、防办指挥决策、防洪抢险提供科学的依据。中小河流巡测站：为本地区防汛抗旱提供数据支撑，为巡测河流积累多年的水文要素资料，为水资源的开发、利用和保护提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在站整编审查站数量 | 4 | >=24站 | =24站 | 100% | 4 | 历史标准 | 24站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水情信息收集量 | 3 | >=210万条 | =219.126万条 | 100% | 3 | 历史标准 | 1万条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备购置数量 | 3 | =16台 | =16台 | 100% | 3 | 历史标准 | 18台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基础设施维修维护数量 | 3 | =16个 | =16个 | 100% | 3 | 历史标准 | 14台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水位观测次数 | 3 | >=20000次 | =20008次 | 100% | 3 | 历史标准 | 20440次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 每月水文资料整编成果验收合格率 | 3 | =100% | =100% | 100% | 3 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报汛漏、错报率 | 3 | <=10% | =10% | 100% | 3 | 历史标准 | 10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 专用设备购置合格率 | 3 | >=95% | =95% | 100% | 3 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基础设施维修合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水位观测准确率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 5 | <=30分钟 | =15分钟 | 100% | 5 | 历史标准 | 30分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 基础设施维修完工及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水位观测及时率 | 5 | <=30分钟 | =15分钟 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备购置及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备购置成本（含无形资产） | 5 | <=16.5万元 | =16.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 9.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 基础设施维修维护成本 | 5 | <=55.54万元 | =55.54万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 16万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站运行管理费用 | 5 | <=42.5万元 | =42.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站网络运行服务费用 | 5 | <=29万元 | =29万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 32万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 显著提高 | 显著提升 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水文局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区和田水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.00 | 92.00 |  | 92.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.00 | 92.00 |  | 92.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，保证水文测站资金投入及时到位，确保水文测站按测站任务书的要求，完成水文测站的各项测验任务。一是保证水文资料的真实性、可靠性、完整性和安全性；更好地为当地做好防洪抗旱工作。并能够及时对水文测站业务及其他业务工作进行监督指导管理。二是对水文资料进行审查、整编、保管等。三是保证测站正常安全运行。四是保障测验工作的正常开展、提高测验质量、提高测验数据传输有及时率。五是为汛前工作做好准备，按时支付测站电费，汛前准备进行采购测站相关必需品，保证测站人员按时向测整科提交资料。六是开展水文资料整编汇编，组织整理汇编水文监测数据，接受上级督查检查工作，及时对测站进行整改工作，提高水文测站防汛抗旱功能和水文要素收集的准确性。七是为测验工作顺利开展购买专用设备等工作。 |  |  |  |  |  | 严格落实测站任务书要求，保障水文资料真实性、可靠性、完整性、安全性，为区域防洪抗旱工作提供了精准数据支撑；完成对各测站业务及日常工作的全流程监督指导，确保测站运行规范有序。保障所有测站全年正常安全运行，未发生重大安全事故及设备故障停机时间，设备完好率、运行率均达到预期标准。按时足额支付测站电费，完成汛前必需物资采购与储备；组织测站人员完成汛前检查、设备调试等工作，所有测站均按要求向整编科室及时提交水文资料。全面开展水文资料整编汇编工作，完成全年水文监测数据的整理、汇总与上报；针对检查发现的问题及时完成整改，有效提升测站防汛抗旱功能及水文要素收集准确性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水情信息收集量 | 8 | >=2万条 | =2万条 | 100% | 8 | 历史标准 | 2万条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 在站审查整编资料数量 | 8 | >=11个 | =11个 | 100% | 8 | 计划标准 | —— | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文测报设施设备维修（护）次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100% | 5 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文资料整编成果验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文测报设施设备维修（护）率 | 7 | >=90% | =100% | 100% | 7 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水情报汛漏、错报率 | 5 | <=0.10% | =0.1% | 100% | 5 | 历史标准 | 0.1% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文资料整编成果验收及时率 | 8 | >=98% | =100% | 100% | 8 | 历史标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 7 | <=30分钟 | <=30分钟 | 100% | 7 | 历史标准 | 30分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文测报设施设备维修（护）及时率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文测报运行管理费用 | 10 | <=53.80万元 | =53.8万元 | 100% | 10 | 历史标准 | 53.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 11个测站水文仪器设备的更新成本 | 5 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 13项年度水文测验工作成本 | 5 | <=30.20万元 | =30.2万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 32.2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效 | 有效 | 100% | 10 | 历史标准 | 有效 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区阿克苏水文勘测中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 168.54 | 168.54 |  | 168.54 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 168.54 | 168.54 |  | 168.54 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资168.54万元，其中：财政资金168.54万元，其他资金0万元，按照国家基本水文站监测要求，完成本地区23处国家基本站观测任务，通过人员驻站及巡测方式，开展水位、气象、降雨蒸发、流量、泥沙测验等工作，按照国家规范技术标准，定时向中央及地方政府报送河道实时水情，收集各类水文要素并进行水文资料整编，统一刊印国家水文年鉴。为国家水文监测、防洪抗旱、水资源节约集约利用及调配，开展水文分析计算、科学动态研究、水文模型研究提供水文数据监测成果。 |  |  |  |  |  | 项目年度资金总额 168.54 万元均为财政拨款，资金执行率达 100%，预算执行完全到位。项目已按国家基本水文站监测要求，圆满完成本地区 23 处国家基本站观测任务，通过人员驻站及巡测相结合的方式，顺利开展水位、气象、降雨蒸发、流量、泥沙测验等各项监测工作，严格按照国家规范技术标准，定时向中央及地方政府报送河道实时水情；完成460万条水情信息收集、25 站在站整编审查、5 站水文设施维修养护更新工作，水文资料整编成果各类错误率、设施维修养护更新率等均达标，设施设备汛前检查完成率 95%，水雨情信息报送时限较目标大幅缩短至 5 分钟，水文设施维修养护更新及时率 95%，且水文设施设备维修维护和设备采购成本、水文测站运行费均控制在预算范围内；同时有效收集各类水文要素并完成水文资料整编、统一刊印国家水文年鉴，为国家水文监测、防洪抗旱、水资源节约集约利用及调配提供了精准的水文数据监测成果，也为流域综合治理、开发和防洪对策研究提供了重要基础信息与决策依据，有效促进了对河势变化的掌握及防洪、河道整治的开发利用，全面达成项目年度总体预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水情信息收集量 | 5 | >=460万条 | =460万条 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 在站整编审查站数量 | 5 | >=25站 | =25站 | 100% | 5 | 历史标准 | 25站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水文设施维修养护更新站数 | 5 | >=5站 | =5站 | 100% | 5 | 历史标准 | 5站 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文资料整编成果系统错误率/特征值错误率/数字错误率 | 5 | <=0.01% | =0.01% | 100% | 5 | 历史标准 | 0.01% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文资料整编成果系统错误率 | 5 | <=5% | =5% | 100% | 5 | 历史标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 水文设施维修养护更新率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设施设备检查汛前完成率 | 6 | >=95% | =95% | 100% | 6 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水雨情信息报水情分中心时限 | 7 | <=10分钟 | =5分钟 | 100% | 7 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水文设施维修养护更新及时性 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水文设施设备维修维护和设备采购成本 | 10 | <=73.9万元 | =73.9万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 水文测站运行费 | 10 | <=94.64万元 | =94.64万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 行业标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 行业标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区特大防汛补助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区水利厅本级 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过按照2024年洪涝灾害致水利设施受损情况和2025年度汛需要，根据《新疆维吾尔自治区防汛抗旱应急预案》（新政办函〔2021〕199号）3.4物资储备中要求在防汛重点部位应储备一定数量的抢险物料的要求，2025年对防洪使用的相应物资进行购买，确保自治区水旱灾害防御工作顺利进行，最大限度减少洪旱灾害带来的损失，有效提供水安全支撑和保障。 |  |  |  |  |  | 2025年对防洪使用的相应物资进行购买，确保自治区水旱灾害防御工作顺利进行，最大限度减少洪旱灾害带来的损失，有效提供水安全支撑和保障。实际采购防汛物资编织（麻）袋61万条，无纺布类3000平方米，铅丝（格宾）笼（网片）70600平方米，土（石、木）料3890立方米，专用抢险救生设备2489件（个） |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购编织（麻）袋数量 | 9 | >=59.35万件 | =61万件 | 102.78% | 8.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：预算物价与实际物价有差异，造成多采购。改进措施：加强预算，提前做好价格浮动预期准备。 |
|  |  | 数量指标 | 采购无纺布类数量 | 9 | >=3000平方米 | =3000平方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 采购铅丝（格宾）笼（网片）数量 | 9 | >=69960平方米 | =70600平方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 采购土（石、木）料数量 | 9 | >=3890立方米 | =3890立方米 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 采购专用抢险救生设备数量 | 8 | >=2400件（个） | =2489件（个） | 103.7% | 7.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：救生设备种类多、细碎，价格各不同，为了完成资金预算造成采购数量比目标数量大。改进措施：吸取经验，物资采购时尽量不设置次目标，将资金集中用于防汛大类采购。 |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 8 | 2025年11月前 | =2025年5月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率（%） | 20 | >=95% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 运行管理单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.45分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5012.61 | 5012.61 |  | 5012.61 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 5012.61 | 5012.61 |  | 5012.61 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过保障基本民生、保工资、保运转，实现保障职工的基本生活权益，达到保障单位稳健运行的效果。2、通过防护栏安装项目，达到保障本单位职工及行人车辆安全的效果。3、通过维修工程项目，达到玛河下游灌区用水需求得到保障的目的。4、通过水利工程巩固提升项目，达到改善水闸运行环境，提升水闸设施稳定运行的效果 |  |  |  |  |  | （1）完成西调渠分水闸和九公里分水闸2座水闸建筑改造。（2）支付10笔质保金。（3）完成1本流域规划修编编制报告。（4）完成161名职工工资发放。（5）全年完成12次工资发放。（6）工程质量验收合格率达到95%以上。（7）报告验收合格率达到100%。（8）水闸建筑改造项目开始时间为7月1日。（9）水闸建筑改造项目完成时间11月24日。（10）项目支出经费729万元。（11）正常运行经费支出4283.61万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放次数 | 9 | =12次 | =12次 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 人员工资发放人数 | 8 | >=161人 | =161人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 流域规划修编报告 | 7 | =1本 | =1本 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水闸建筑改造数量 | 7 | >=2座 | =2座 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支付质保金笔数 | 7 | >=10笔 | =10笔 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 7 | >=95% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 7 | >=95% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水闸建筑改造项目计划开始时间 | 9 | =2025年7月5日 | 2025年7月1日 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水闸建筑改造项目计划完成时间 | 9 | =2025年11月1日 | 2025年11月24日 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：本项目计划指标完成时间为2025年11月1日，实际完成时间2025年11月24日，较计划完成时间滞后23天。原为因绩效指标设置刚性过强，缺乏弹性空间，将计划时间机械地设定为“2025年11月1日”这一绝对时点，而未采用“<=2025年11月1日”，在绩效目标制定的科学性、合理性方面存在欠缺，对水利工程建设周期的规律性把握不够精准。改进措施：在今后的绩效指标设置中，提升科学性与灵活性，预留合理的工期弹性空间。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 正常运行经费支出 | 10 | <=4283.61万元 | =4283.61万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目支出经费 | 10 | <=729万元 | =729万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非财政项目-经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区额尔齐斯河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7304.62 | 7304.62 |  | 6820.42 |  | 10 |  | 93.37% |  | 8.34 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 7304.62 | 7304.62 |  | 6820.42 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据三定方案要求，本中心主要承担额河流域管辖范围内的水资源管理、流域综合治理、跨流域供水及水利工程运行管理、供水发电等核心职责。为切实履行职能，2025年重点开展以下工作：1、保障2025年人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出按时足额发放到位；2、保障单位日常运转经费全额落实，确保机构正常履职；3、通过实施控导工程管理站基础设施提升改造、控导工程维修养护、完成灌区续建配套与现代化改造项目初步设计、水库运行、水闸控制运行设计方案、EW水系河流生态基本流量确定方案、额河重要河湖水质评估、水情预报、水资源监测体系建设实施方案编制等，实现水资源优化配置，有效保障水利工程设施安全运行，稳定供水、保障灌区生产安全，确保水利工程长期可靠地发挥作用，促进水资源的高效利用和可持续发展，有效维护河流生态系统稳定。 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年重点完成以下工作：完成2025年1—12月人员工资福利按时足额发放及运转经费支出，保障了机构日常运转正常履职；完成控导工程基础设施提升改造1处；完成控导工程渠道维修养护2次；委托第三方提供技术服务支持17项；基础设施改造及维修养护工程均按时完成，验收合格率达100%；全年水费征求率达100%；通过开展以上工作有效实现了水资源优化配置，筑牢了水利工程设施安全防线，稳定保障了灌区生产生活用水安全。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资发放次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基础设施提升改造数量 | 5 | >=1处 | =1处 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 基础设施维修养护数量 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 委托提供技术服务数量 | 5 | >=17项 | =17项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基础设施提升改造验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修养护工作验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 基础设施提升改造工作按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 基础设施维修养护按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障人员经费支出 | 4 | <=1757.11万元 | =1748.02万元 | 99.48% | 3.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 差异原因：有个别人员退休，属于正常执行波动。措施：在今后的工作中准确掌握退休人员情况 |
|  |  | 经济成本指标 | 保障运转经费支出 | 4 | <=1913.37万元 | =1598.04万元 | 83.52% | 2.35 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 差异原因：原因年度内对非必要业务活动进行了精简压缩，减少了不必要的运转类开支，通过集中采购、询价等方式，降低了采购成本，形成结余。措施：加强预算精细化管理，做好年度工作计划，精准测算预算支出。 |
|  |  | 经济成本指标 | 基础设施提升改造支出 | 4 | <=2206.22万元 | =2066.4万元 | 93.66% | 3.37 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 差异原因：实际改造范围与工程量略少于年初预判，未出现超标准建设情况。措施：加强预算编制精准度，做好项目前期调研，精准测算预算支出。 |
|  |  | 经济成本指标 | 维修养护支出 | 4 | <=644.29万元 | =630.51万元 | 97.86% | 3.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 差异原因：实施设备运行状况良好，常规养护频次低于预期，且应急维修需求少于年初预判，形成小幅结余。措施：加强预算编制精准度，做好年度工作计划，精准测算预算支出。 |
|  |  | 经济成本指标 | 委托提供技术服务支出 | 4 | <=783.63万元 | =777.45万元 | 99.21% | 3.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 差异原因：部分技术服务项目根据提供服务结果支付，部分技术未按要求完成报告，造成未能按进度按时支付，导致结余。措施：加强预算编制精准度，严格控制项目实施进度，以确保进度按时完成。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 水费回收率 | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 水利设施工程正常运转率 | 15 | >=98% | =98% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.72分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非财政项目专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田河水利管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2836.37 | 2836.37 |  | 2836.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 2836.37 | 2836.37 |  | 2836.37 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、提升水利管理能力：通过水利项目的管理和运营，提升水利管理机构的能力，提高项目的运行效率和服务质量。 2、促进经济发展：水利项目的建设和运行可以为当地经济发展提供支持，创造就业机会，提高人民的生活水平。 |  |  |  |  |  | 1.2025年通过1项工程项目建设，1项维修养护项目，初步检验合格率100%。为和田河灌区包括三县一市和和田灌区农业用水需求，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。 2.严格按照政府采购相关规定完成2025年办公设备采购41台。3.保障人员薪资，2025年1至12月对单位90人工资按时发放。4.灌溉面积383.46亩，用水单位、群众满意度达到95%。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放工资次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 历史标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备购置数量 | 5 | =41台 | =41台 | 100% | 5 | 历史标准 | 50台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修养护工程数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 历史标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资人数 | 5 | =94人 | =90人 | 95.74% | 4.47 | 计划标准 | 91人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 | 偏差原因分析：年底退休4人，调走2人，调入2人 改进措施：人事科牵头把控常年人数，保证人数指标精准上报 |
|  |  | 数量指标 | 基础设施建设工程数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100% | 5 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设工程分步验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 建设工程开工时间 | 5 | <=7月 | =7月 | 100% | 5 | 历史标准 | 7月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 政府采购完成时限 | 5 | <=10月 | =3月 | 100% | 5 | 历史标准 | 10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 灌区供水面积 | 20 | >=300万亩 | =383.46万亩 | 100% | 20 | 历史标准 | 300万亩 | 按照完成比例赋分 | 正式材料，说明材料 | 偏差原因分析：根据自治区预留粮食存量、降低风沙灾害的要求，耕地面积扩大至383.46万亩。 改进措施：在今后工作中精准计量耕地面积，上报准确的耕地面积。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区用水群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.47分 |  |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》