经营成本性项目支出绩效评价

报告

（2025年度）

项目名称：经营成本性项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区水利厅

项目负责人（签章）：阿地里江·奴尔买买提

填报时间：2026年3月30日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

（一）评价情况	10

（二）评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	17

五、预算执行进度与绩效指标偏差	17

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题及原因分析	18

七.有关建议	19

八.其他需要说明的问题	19

附件1 评价指标体系	21

附件2 项目支出绩效自评表	26

一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为深入贯彻落实党的二十大精神及新时代治疆方略，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。围绕水资源节约集约利用，规范取用水行为，加强对叶尔羌河流域的保护，顺利完成叶尔羌河流域2025年水资源管理、水法规宣传、行政执法、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维护等工作任务。保障叶尔羌河流域水利工程安全度汛，工程安全运行，逐步实施标准化建设，保障灌区水利工程正常运行，设立本项目。

# 2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：完成水利工程维修养护项目不少于2项，保障灌区水利设施正常运行；同时，按时足额发放基层管护人员工资，确保队伍稳定。

项目实施情况：2025年度，项目按计划完成了全部2项水利工程维修养护任务，验收合格率达100%。全年共发放工资12次，工资发放及时率100%，有效保障了灌区用水安全和工程良性运行。

### 3.资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

该项目年初预算数15727.84万元，全年预算数11455.88万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为其他资金。

#### （2）资金使用情况

截至2025年12月31日，该项目全年执行数11455.88万元，预算执行率为100%，主要用于水利工程维修养护材料费、机械费、人工费，以及基层管护人员工资发放等。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。发放2025年单位在职及退休人员的工资、缴纳社保等，计划全年发放工资12次，工资发放及时率95%以上，保证人员的收入稳定。围绕水资源节约集约利用，规范取用水行为，加强对叶尔羌河流域的保护，顺利完成叶尔羌河流域2025年水资源管理、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维修养护等工作任务。保障叶尔羌河流域正常供水需求，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉以及水利工程安全度汛，工程安全运行，通过水利工程项目的建设逐步实施标准化建设。

2.阶段性目标

阶段性目标围绕项目总体目标，按项目实施周期合理拆解，前期聚焦项目筹备与基础保障工作，完成方案细化、资源配置、前期调研等核心任务，确保项目具备实施条件；中期集中推进2项维修养护工程，按月足额发放工资等关键工作，稳步达成阶段性产出数量与质量要求；后期重点完成成果整合、资料归档、验收收尾等工作，同步开展效果自评与反馈收集，各阶段均严格把控进度节点、质量标准与预算执行，确保有序衔接、逐步落地总体目标。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

#### （1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

#### （2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

#### （3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

#### （4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

#### （5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

# 2.绩效评价的对象

# 本项目预算绩效评价报告的评价对象是经营成本性项目及其预算执行情况。该项目由新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心负责实施，旨在通过对我中心管理的水闸、渠道、水库、防洪堤坝等进行新建或维修养护。通过维修养护维持、恢复或局部改善原有工程设施，新建基础设施替换原有老旧设施，得以保证工程设施的完好率及安全运行。项目预算涵盖从2025年1月1日至2025年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为11455.88万元。

# 3.绩效评价的范围

# 本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

# （1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

# （2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

# （3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

# 1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

# （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

# （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

# （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

# （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

# 2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

#### （1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

#### （2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

#### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

# 绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 具体评价指标体系详情见附件1

# 3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。本项目在渠道维修维护工程、水闸（枢纽）维修工程、网络信息化服务工程、水法规宣传、行政执法、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维修养护等工作任务等方面，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在经济领域和生态领域取得了显著的成效，确保工程全年安全运行，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。

# 4.评价标准

# 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：

# （1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

# （2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

# （3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

# （4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

# 本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

# （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术成员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

### 2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

### 3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

### 4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

### 5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

### 6.后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

# （一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，经营成本性项目在水利工程维修养护，灌区用水保证率，灌区用户满意度等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在产出指标、效益指标、满意度指标取得了显著的成效，如西岸大渠3号跌水消力池边坡左右岸砂砾石垫层，西岸大渠3号跌水消力池边坡左右岸混凝土板修复，西岸大渠2号跌水至工农桥渠底格宾石笼安装，西岸大渠工农桥至8号跌水77+200渠底格宾石笼安装，黑孜阿瓦提渠首下游连接段至测流断面土方填筑。闸房门窗安装，闸室地面环氧自流平，变压器围栏土方开挖，变压器围栏基础混凝土浇筑，变压器围栏土方回填，变压器围栏安装，电缆线路安装等。工程已全部完成，实际完成率100%。通过科学调度水资源，保障灌区生产、生活、用水量54.65亿立方米。

在项目管理方面，塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、生态效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，水闸自动化监控系统、工程管理信息化平台、水库日常维修养护等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。

综上所述，经营成本性项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

# （二）评价结论

# 运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见下表。

# 表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

### 1.项目立项

#### （1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。项目实施前已梳理部门内部及跨部门同类项目，明确本项目的差异化定位，无重复立项情况；部门发展规划、职能文件、政策依据等资料齐全并规范归档，完全满足评分标准中“立项符合政策、与部门职责匹配、无重复立项”的全部评价要点，故得满分。

#### （2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，最终通过部门集体决策会议审议确定立项，全程形成完整的审批文件、专家论证意见、会议纪要等资料，符合评分标准中“程序合规、材料齐全、经过论证与集体决策”的要求，故得满分。

### 2.绩效目标

#### （1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况；绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解；项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平，故得满分。

#### （2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，故得满分。

### 3.资金投入

#### （1）预算编制科学性

在预算编制科学性方面，我单位在编制过程中已结合历史数据和年度工作计划开展基础测算，合理预估增减变动因素，细化预算编制内容，优化资金使用结构，不断提升预算编制的科学性。

在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性，故得满分。

#### （2）资金分配合理性

在资金分配合理性方面，我单位虽按照“保重点、压一般”原则开展资金统筹，但对业务推进节奏与资金拨付周期的协同性把握不够精准，部分项目存在“前期资金沉淀、后期支付集中”的结构性矛盾。后续将建立资金动态调剂响应机制，细化分季度用款计划模板，结合项目里程碑节点强化执行预警，通过“滚动评估+弹性调配”提升资金配置与业务需求的适配性，确保预算资源高效流转。

# 综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，故得满分。

# （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

### 1.资金管理

#### （1）资金到位率

本项目总投资11455.88万元，实际到位资金11455.88万元，资金到位率100%，该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

#### （2）预算执行率

本项目全年预算11455.88万元，全年实际支出11455.88万元，预算执行率为100%，该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

#### （3）资金使用合规性

### 项目资金使用严格遵守《中华人民共和国预算法》《塔里木河流域喀什管理局财务管理办法（修订）》《事业单位财务规则》等法律法规及财务制度，全程规范可控：①资金拨付均履行“申请-审核-审批”流程，附完整的合同、发票、验收单等佐证资料，不存在无依据拨付情况；②严格执行专款专用，所有支出均与项目预算批复用途一致，无截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为；③财务核算规范，按项目单独建账、单独核算，支出科目分类准确，凭证齐全完整。项目实施期间未发生财务审计问题，完全符合评分标准中“符合财经法规、审批手续完备、用途合规、无违规行为”的全部要求，故得满分。

### 2.组织实施

#### （1）管理制度健全性

### 项目实施单位已制定《塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心水利工程基本建设财务管理制度》等一系列专项制度，制度体系覆盖项目策划、实施、监控、收尾全流程。业务管理制度明确了各部门职责分工（如：业务科室负责项目实施、财务科室负责资金管理）。财务管理制度细化了资金拨付流程、报销标准、账务核算要求。所有制度均合法合规、内容完整，且与项目的实施特点高度适配，为项目顺利推进提供了坚实制度保障，符合评分标准中“有完善的财务和业务管理制度、制度合法合规完整”的要求，故得满分。

#### （2）制度执行有效性

### 项目实施全过程严格执行各项管理制度，执行效果显著：①严格遵守法律法规及管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定、财务凭证等资料齐全，均按要求及时归档；③人员、场地、设备等实施条件全部落实到位，满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求，故得满分。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

（1）实际完成率

数量指标1：水利工程维修养护，指标值：>=2项，实际完成值：2项，指标完成率100%。

数量指标2：发放工资次数，指标值：12次，实际完成值：=12次，指标完成率100%。

数量指标3：工程质保金，指标值：>=6笔，实际完成值：6笔，指标完成率100%。

数量指标4：发放工资人数，指标值：>=313人，实际完成值：316人，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（2）质量达标率：

质量指标1：工程验收合格率（%），指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（3）完成及时性：

时效指标1：工资发放及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

时效指标2：项目计划开工时间，指标值：=2025年4月，实际完成值：2025年4月，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（4）成本节约率：

2025年本项目未设置成本指标。

该指标满分为10分，本项目计划总成本为11455.88万元，实际发生总成本为11455.88万元，成本节约率为0%，未发生任何超支情况，故得满分。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

### （1）实施效益

①经济效益指标：

经济效益指标1：灌区用水保证率，指标值：>=98%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

### （2）满意度

满意度指标1：灌区用户满意度，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

经营成本性项目项目年初预算15727.84万元，全年预算11455.88万元，实际支出11455.88万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%。

# 六.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

# 一是坚持工程养护与人员管理并重。通过统筹安排维修养护资金和人员工资，既保障了工程设施正常运行，又稳定了基层管护队伍，实现了“工程安全”与“人员稳定”双赢。二是严格资金发放流程。工资发放实行实名制台账管理，按月核对及时核发，确保了316名基层人员工资足额到账，发放及时率达100%。三是提前谋划维修计划。4月份即开工建设，避开农忙和汛期，有效保障了工程进度和质量。

- （二）存在的问题及原因分析

# 1.预算编制与业务需求衔接精度不足，部分项目预算测算未能充分匹配业务推进的阶段性特征，尤其是对跨年度项目的实施节奏预判存在偏差，导致预算执行进度与计划时序出现脱节。主要原因在于业务部门与财务部门的协同论证机制尚未完全贯通，项目库动态更新和滚动调整机制需进一步健全，预算编制的前瞻性和灵活性有待提升。

# 2.资金分配动态适配性有待增强，资金拨付周期与项目实施关键节点的匹配度不足，存在前期资金沉淀与后期支付压力并行的结构性矛盾。究其原因，一方面受限于传统年度预算的刚性框架，未有效嵌入中期规划与短期执行的动态平衡工具；另一方面，资金调剂流程的响应效率较低，跨项目资源整合机制尚未形成，导致资金使用效能未能最大化。

3.预算执行过程管控颗粒度偏粗，对执行偏差的主动发现和快速纠偏能力较弱，部分项目因采购周期延迟、合同履约变更等变量因素影响，未能及时触发预算动态调整。问题根源在于执行监控的数字化支撑不足，缺乏多维度预警指标体系和分级响应机制，且预算调整与绩效考核的联动性尚待加强，影响了预算执行的精准调控。

# 七.有关建议

# 1.强化预算编制与业务协同，针对预算编制与业务需求衔接不足的问题，建议建立业财联合测算机制：对跨年度项目按实施阶段细化预算单元，联合业务部门制定“里程碑用款计划”，每季度动态调整预算分配；开发预算编制辅助工具，嵌入历史执行率、采购周期等参数，提升新增项目测算精准度。

# 2.优化资金动态调配机制，针对资金分配适配性问题，推行“弹性+精准”资金管理模式：设置年度预算总额5%-10%的资金调剂池，优先保障执行进度快、效益显著的项目；对重大项目实行“分阶段拨付”，依据合同履约进度释放资金，避免前期沉淀与后期突击支付。

3.加强执行过程精细化管控，针对执行监控粗放问题，实施“三色预警+联动考核”机制：上线预算执行动态监控系统，对支付进度滞后15%的项目自动触发黄色预警，滞后30%启动红色预警；将预算执行率与部门年度考核挂钩，对连续两季度预警未改善的部门，核减下年度同类项目预算10%。

# 八.其他需要说明的问题

无其他需说明的问题。

# 附件1评价指标体系

经营成本性项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

# 附件2项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 经营成本性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域叶尔羌河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15727.84 | 11455.88 |  | 11455.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 15727.84 | 11455.88 |  | 11455.88 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻落实新时代党的治疆方略，深入贯彻落实习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理。发放2025年单位在职及退休人员的工资、缴纳社保等，计划全年发放工资 12 次，工资发放及时率 95%以上，保证549人的收入稳定。围绕水资源节约集约利用，规范取用水行为，加强对叶尔羌河流域的保护，顺利完成叶尔羌河流域2025年水资源管理、水资源费征收、河道管理、水政监察、水事纠纷调处、水利工程维修养护等工作任务。保障叶尔羌河流域正常供水需求，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉以及水利工程安全度汛，工程安全运行，通过水利工程项目的建设逐步实施标准化建设。 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年度，项目共完成水利工程维修养护项目2项，实际发放工资人数316人，发放工资12次，工程质保金支付6笔。所有维修养护工程验收合格率、工资发放及时率均达100%。灌区用水保证率保持在98%以上，灌区用户满意度达到95%，圆满完成了年度各项既定目标任务。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 水利工程维修养护 | >=2项 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2项 | =100% | 20 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资次数 | =12次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | =100% | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 工程质保金 | >=6笔 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6笔 | =100% | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放工资人数 | >=313人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =316人 | =100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | =100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | =100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | =2025年4月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年4月 | =100% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 灌区用水保证率 | >=98% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | =100% | 20 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 灌区用户满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分工作资料 | 工作资料 | =100% | =100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |