新疆库尔干水利枢纽工程

项目支出绩效评价报告

（2025年度）

项目名称：专项债券利息

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区塔里木河流域

库尔干水利枢纽工程建设管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

项目负责人（签章）：张弘

填报时间：2026年3月26日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准	6

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	11

（一）评价情况	11

（二）评价结论	11

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	14

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	17

五、预算执行进度与绩效指标偏差	17

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	18

（一）主要经验及做法	18

（二）存在的问题及原因分析	18

七.有关建议	18

八.其他需要说明的问题	18

附件1 评价指标体系	19

附件2 项目支出绩效自评表	24

一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

# 库尔干水利枢纽工程是国务院“十四五”期间重点推进的150项水利工程之一。2020年11月3日国家发展和改革委员会下发《国家发展改革委关于新疆库尔干水利枢纽工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2020〕1669号）对本工程的可行性研究报告进行了批复。2021年7月15日水利部下发《新疆库尔干水利枢纽工程初步设计报告准予行政许可决定书》（水许可决〔2021〕37号）对本工程的初步设计报告进行了批复。2021年10月，主体工程开工建设；2022年库尔干建管中心申请20000万元地方政府专项债券资金于2022年10月27日发行，还本付息从2022年10月28日起计算，利率为3.18%，半年付息一次。2023年库尔干建管中心申请20000万元地方政府专项债券资金于2023年6月19日发行，还本付息从2023年6月20日起计算，利率为3.03%，半年付息一次。

# 2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：库尔干水利枢纽工程任务以灌溉为主、结合防洪、兼顾发电等综合利用。工程为Ⅱ等大（2）型工程，主要由水库大坝、溢洪道、泄洪冲沙兼导流洞、发电引水洞及坝后岸边式厂房组成，水库总库容1.24亿立方米，最大坝高82米。水库正常蓄水位2105米，死水位2065米。灌区多年平均农业灌溉供水量5.41亿立方米，其中水库多年平均增加供水量0.69亿立方米。电站装机容量为24兆瓦，多年平均年发电量0.855亿度。

根据已发行专项债券进行测算，库尔干建管中心2025年需支付专项债券利息1242.06万元。

项目实施情况：库尔干水利枢纽工程于2020年12月25日“四通一平”项目开工建设，2021年10月10日主体工程开工，2024年12月20日通过下闸蓄水阶段验收，2025年8月至11月，水电站4台发电机组先后进入试运行阶段，较初设批复工期提前3个月实现首台机组通过电力公司验收顺利并网发电。主体工程基本完工，已逐步进入运行管理期，工程全面发挥灌溉、防洪、发电三大任务全部提前实现。

2025年，库尔干建管中心按时完成库尔干水利枢纽工程建设投资任务，根据《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件要求，及时足额支付专项债券利息1242.06万元。

### 3.资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

该项目年初预算数1242.06万元，全年预算数1242.06万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为其他收入。

#### （2）资金使用情况

截至2025年12月31日，该项目全年执行数1242.06万元，预算执行率为100%，主要用于支付地方政府专项债券利息及付息服务费。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

通过对2025年资金支出做出详细计划安排，落实资金保障，加强工程建设管理，实现2025年度工程建设投资任务，做到专项债券利息1242.06万元按规定及时支付。

2.阶段性目标

# 2025年支付专项债券利息金额为1242.06万元，支付次数为4次，其中4月应支付利息<=318.02万，6月应支付利息<=303.01万元，10月应支付利息<=318.02万，12月应支付利息<=303.01万元，后期重点完成成果整合、资料归档、验收收尾等工作，同步开展效果自评与反馈收集，各阶段均严格把控进度节点、质量标准与预算执行，确保有序衔接、逐步落地总体目标。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

#### （1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

#### （2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

#### （3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

#### （4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

#### （5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

# 2.绩效评价的对象

# 本项目预算绩效评价报告的评价对象是新疆库尔干水利枢纽工程专项债券利息支出预算执行情况。该项目由新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心负责实施，旨在完成新疆库尔干水利枢纽工程建设任务，使工程建成后，通过与灌区平原水库联合运用，充分合理地利用水资源，解决春旱缺水的问题，大幅提高农业生产水平；通过与下游防洪工程联合运用，将库山河整体防洪能力提高到20年一遇；同时利用下泄库山河灌区水量发电，为喀什和克州两地州提供清洁电量，加快库山河灌区三县脱贫步伐，有效维护边疆地区的民族团结和社会稳定。项目预算涵盖从2025年1月1日至2025年12月31日的全部专项债券利息支出，涉及资金总额为1242.06万元。

# 3.绩效评价的范围

# 本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

# （1）项目预算编制与执行：2024年6月20日自治区党委编委《关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局及所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕106号）要求，“新疆库尔干水利枢纽工程建设管理中心”更名为“新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心”，隶属关系由水利厅调整为自治区塔里木河流域管理局，机构规格由正科级调整为县（处）级公益二类事业单位。建管中心严格按照《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件要求编制预算，科学设置绩效目标，做出详细的支出计划安排，切实落实资金保障，2025年专项债券利息支付工作严格按照预算执行。

# （2）资金管理：2025年建管中心部门非财政预算-专项债券利息支出为1242.06万元；专项债券利息的支付工作严格按照《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件要求经财务负责人、分管领导、主要领导审批后，按时足额支付专项债券利息，未发生超预算、支出未经审核等现象，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

# （3）项目实施进度与产出：债券利息支出项目按照支付计划顺利推进，支付工作按时完成，项目支付金额、质量和时效性符合预期。

# （4）社会影响：为防止专项债逾期付息导致自治区财政厅通报及对单位与责任人追究问责，设立社会效益指标监督建管中心履行偿债责任。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

# 1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

# （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

# （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

# （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

# （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

# 2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

#### （1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

#### （2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

#### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

# 绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 具体评价指标体系详情见附件1

# 3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。本项目根据专项债券利息支付情况，结合《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件要求，反映专项债券利息支付是否因逾期付息产生违约风险；同时通过项目实施，反映库尔干水利枢纽工程项目效益及工程库周受益居民满意度情况。

（2）比较法。本项目根据专项债券利息支付次数、支付金额、支付时间、准确率及合规率等实施情况，与项目绩效目标进行对比，通过评价绩效目标完成情况，反映项目总体完成情况。

# 4.评价标准

# 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：

# （1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

# （2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

# （3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

# （4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

# 本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

# （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了评价工作小组，小组成员由财务人员、项目管理专业人员及相关领域技术成员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

### 2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

### 3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档 、业务数据等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

### 4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

### 5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

### 6.后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 三、综合评价情况及评价结论

# （一）评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。

建管中心各科室按照职责分工，对各自负责的报告内容进行撰写绩效自评报告，填报相关表格。认真梳理了项目实施、资金投入使用、项目绩效等情况，严格按照财政厅的文件要求，深入详实的做好绩效评价报告的编写，客观公正的做好绩效自评表的填写，查找项目管理、资金使用方面存在的问题，总结经验，合理计划后续项目开展情况，扎实落实好绩效评价工作。

# （二）评价结论

# 运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见下表。

# 表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

### 1.项目立项

#### （1）立项依据充分性

#### 该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算。本项目与内部其他相关项目不重复，故得满分。

#### （2）立项程序规范性

### 项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性，故得满分。

### 2.绩效目标

#### （1）绩效目标合理性

年初结合《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件要求，围绕“专项债券利息支出”设定绩效目标，具体明确“编制资金支付计划，完成2025年度专项债券利息1242.06万元的支付工作”等核心内容。绩效目标依据充分，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平，故得满分。

#### （2）绩效指标明确性

项目将总体绩效目标细化分解为数量、质量、时效、经济成本指标，以上指标涵盖了《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件对专项债券利息支付工作的所有要求，设置绩效目标时利息金额通过数量指标与经济成本指标设定了明确指标值，利息支付时间通过数量指标与时效指标设定了明确指标值，具体呈现如下：2025年专项债券利息1242.06万元需支付4次，于4月、6月、10月、12月分别支付318.02万元、303.01万元、318.02万元、303.01万元，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，同时覆盖了效益指标与满意度指标，故得满分。

### 3.资金投入

#### （1）预算编制科学性

本项目经过2023-2024年专项债券利息支付工作经验测算得出2025年专项债券利息支出为1242.06万元，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配，故得满分。

#### （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，也注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，故得满分。

# （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

### 1.资金管理

#### （1）资金到位率

本项目总投资1242.06万元，资金来源为其他收入，实际到位资金1242.06万元，资金到位率100%，该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

#### （2）预算执行率

本项目全年预算1242.06万元，全年实际支出1242.06万元，预算执行率为100%，该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

#### （3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故得满分。

### 2.组织实施

#### （1）管理制度健全性

# 本项目按照《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号），对偿还债券利息支出资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，故得满分。

#### （2）制度执行有效性

### 本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。

### 项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档，故得满分。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

（1）实际完成率

数量指标1：资金支付金额，指标值：=1242.06万元，实际完成值：=1242.06万元，指标完成率100%。

数量指标2：全年支付专项债券利息次数，指标值：=4次，实际完成值：=4次，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（2）质量达标率：

质量指标1：利息支付准确率，指标值：>=90%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

质量指标2：利息支付合规率，指标值：>=90%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（3）完成及时性：

时效指标1：第一次支付时间，指标值：<=2025年4月，实际完成值：=2025年4月，指标完成率100%。

时效指标2：第二次支付时间，指标值：<=2025年6月，实际完成值：=2025年6月，指标完成率100%。

时效指标3：第三次支付时间，指标值：<=2025年10月，实际完成值：=2025年9月，指标完成率100%。

时效指标4：第四次支付时间，指标值：<=2025年12月，实际完成值：=2025年12月，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（4）成本节约率：

经济成本指标1：第一次支付金额，指标值：<=318.02万元，实际完成值：=318.02万元，指标完成率100%。

经济成本指标2：第二次支付金额，指标值：<=303.01万元，实际完成值：=303.01万元，指标完成率100%。

经济成本指标3：第三次支付金额，指标值：<=318.02万元，实际完成值：=318.02万元，指标完成率100%。

经济成本指标4：第四次支付金额，指标值：<=303.01万元，实际完成值：=303.01万元，指标完成率100%。

- 该指标满分为10分，本项目计划总成本为1242.06万元，实际发生总成本为1242.06万元，成本节约率为0%，未发生任何超支情况，故得满分。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

### （1）实施效益

①社会效益指标：

防止专项债逾期付息导致违约风险率，指标值：≥90%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

### 该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

### （2）满意度

工程库周受益居民满意度，指标值：≥90%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

# 该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

新疆库尔干水利枢纽工程项目年初预算1242.06万元，全年预算1242.06万元，实际支出1242.06万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%。

# 六.主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

# 本项目严格按照《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件要求编制预算及设置绩效目标，按计划落实资金保障工作，做好资金支付计划，无预算不支出，超预算不列支，实行进度管控，按月跟踪支出进度，同时规范资金支付流程，坚持分级审批，按通知文件要求，及时足额支付专项债券利息，防止专项债券逾期付息导致违约风险。

- （二）存在的问题及原因分析

相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

# 七.有关建议

1.积极组织项目绩效管理工作方面的培训，进一步夯实业务基础，提高库尔干建管中心绩效管理人员水平。

2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

# 八.其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

# 附件1：评价指标体系

专项债券利息项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |

# 附件2：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 专项债券利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域库尔干水利枢纽工程建设管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1242.06 | 1242.06 |  | 1242.06 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 1242.06 | 1242.06 |  | 1242.06 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过对2025年资金支出做出详细计划安排，落实资金保障，加强工程建设管理，实现2025年度工程建设投资任务，做到专项债券利息1242.06万元按规定及时支付。 |  |  |  |  |  |  |  | 2025年共支付专项债券利息4次，金额合计1242.06万元，按照《关于支付自治区本级其他自平衡类专项债券利息费用的通知》文件要求，及时足额完成专项债券利息支付。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付金额 | =1242.06万元 | 历史标准 | 1242.06万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1242.06万元 | 100% | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 全年支付专项债券利息次数 | =4次 | 历史标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4次 | 100% | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 利息支付准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 利息支付合规率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一次支付时间 | <=2025年4月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2025年4月 | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 第二次支付时间 | <=2025年6月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2025年6月 | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 第三次支付时间 | <=2025年10月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2025年9月 | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 第四次支付时间 | <=2025年12月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2025年12月 | 100% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 第一次支付金额 | <=318.02万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =318.02万元 | 100% | 5 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 第二次支付金额 | <=303.01万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =303.01万元 | 100% | 5 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 第三次支付金额 | <=318.02万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =318.02万元 | 100% | 5 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 第四次支付金额 | <=303.01万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =303.01万元 | 100% | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止专项债逾期付息导致违约风险率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工程库周受益居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |