新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心项目支出绩效评价报告

（2025年度）

项目名称：2025年自治区水利发展资金专项

（经营成本性项目）

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区塔里木河

流域渭干河水利管理中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区塔里木河

流域管理局

项目负责人（签章）：单劲松

填报时间：2026年3月25日

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准	9

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	15

（一）评价情况	15

（二）评价结论	16

四、绩效评价指标分析	17

（一）项目决策情况	17

（二）项目过程情况	20

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	25

五、预算执行进度与绩效指标偏差	25

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26

（一）主要经验及做法	26

（二）存在的问题及原因分析	27

七.有关建议	27

八.其他需要说明的问题	27

附件1 评价指标体系	30

附件2 项目支出绩效自评表	35

一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

# 2025年是机构改革后的开局元年，随着机构改革方案全面落地实施，我单位管理体制、职能架构完成全新优化，履职边界与工作任务也随之进一步明确。改革后，单位既要承担起流域水利管理、工程运维、供水保障等核心水利公益职能，也要保障自身机构常态化、规范化运转，两大核心任务相辅相成，缺一不可。

# 塔里木河流域水利管理工作事关区域农业生产、民生福祉与生态安全，保障流域灌溉供水稳定、水利工程安全运行，是支撑地方经济社会发展的关键基础；而保障单位自身正常运转、落实人员待遇、保障日常公务开展，则是履行所有水利管理职责的根本前提。为全面贯彻落实机构改革各项部署，严格遵照2025年维修养护项目实施方案要求，切实解决机构改革后单位运行保障、人员待遇落实、上游水费缴纳、日常公务开展、水利工程运维等全方位资金需求，确保单位不因改革出现运转断档，水利管理与供水服务职能全面落地，特设立2025年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）。本项目作为综合性经营成本保障项目，核心是统筹兼顾单位自身运转与水利公益履职，筑牢机构运行根基，夯实水利服务保障能力，推动改革成效转化为水利事业发展实效，切实保障流域水利服务与单位内部管理双平稳、双提升。

# 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容：本项目为综合性经营成本性保障项目，资金实行统筹规划、专款专用，全部用于人员工资福利、流域灌溉供水保障、机构日常运转公用经费及水利工程维修养护四大核心支出领域，全方位覆盖单位内部运转与水利公益履职全流程费用需求，具体如下：

①人员工资福利保障支出：专项保障单位在职干部职工、退休人员及遗属人员全年12次工资福利足额、准时发放，稳定水利管理人才队伍，激发干部职工工作积极性与责任心，为单位各项水利管理工作、日常公务工作的有序开展筑牢坚实的人力支撑，保障机构改革后人员队伍平稳过渡、工作力量持续稳固。

②流域灌溉供水保障支出：围绕塔里木河流域农业灌溉供水核心职责，聚焦上下游供水协同保障，专项用于向上游水利管理单位克孜尔水库管理中心缴纳农业灌溉水费。全年完成不少于3次水费缴纳工作，打通上下游供水联动关键链条，保障流域灌溉供水持续稳定，确保辖区农业灌溉用水精准调配、高效供给，维护流域灌溉供水秩序平稳有序，助力农业生产与民生保障。

③机构运转公用经费支出：立足机构改革后单位全新职能定位，保障单位日常运营规范化、常态化，资金专项用于单位日常运转各类公用经费列支。支出范围涵盖差旅费、公务用车运行维护费、办公费、业务耗材费等各项目常公务基础开支，支撑单位公文办理、外勤工程巡查、水政执法、跨部门业务对接、内部行政管理、流域水利工作协调等各项事务高效推进、闭环落地。通过足额保障日常公用经费，确保机构改革后单位日常运转不脱节、不停摆，内部管理流程规范顺畅，各项行政事务与水利管理业务高效衔接，全面适配新的管理体制与职能要求。

④水利工程维修养护支出：严格依据上级批复的水利工程维修养护实施方案，聚焦水利工程安全运行与效能提升，统筹资金开展流域水利工程维修养护工作。全年实施不少于5项水利工程维修养护项目，针对辖区内水利工程设施开展全面排查、隐患整治、设施修缮与日常养护，重点消除水利工程运行中的安全隐患，修复老化、破损的工程设施，维护水利工程整体完好性与运行稳定性。通过规范化、常态化的维修养护工作，进一步提升辖区水利工程防洪减灾、灌溉供水的核心服务能力，为流域防汛抗旱、农业灌溉提供坚实的硬件保障。

此外，项目实施过程中，同步开展不少于5次委托业务服务，依托专业第三方力量辅助开展水利工程检测、灌溉供水测算、日常运维协助等相关工作，进一步提升水利管理与工程运维的专业化、规范化水平，推动项目各项实施内容高效落地，实现单位运转、供水保障、工程运维的协同增效。

### （2）项目实施情况：本项目严格依据本单位机构改革方案、2025年维修养护项目实施方案及工作要求，统筹推进人员经费保障、农业灌溉水费支付、公用经费补充、水利工程维修养护四大核心工作，全程规范实施、专款专用，圆满完成年度各项既定任务。

### 资金使用方面，项目全年总支出6999.36万元，其中人员经费支出3038.29万元、农业灌溉水费支出3438.3万元、水利工程维修养护支出420万元、公用经费支出102.77万元，资金专款专用、核算规范，水利工程维修养护项目招投标资金落实率100%，无挤占、挪用情况。

### 具体任务实施上，全年按时完成12次人员工资发放，足额保障在职、退休及遗属人员待遇，发放及时率100%，稳定了职工队伍，保障了水利日常管理与工程巡检工作有序开展；按约定向克孜尔水库管理中心支付农业灌溉水费3次，支付及时率100%，保障了上下游灌溉供水持续稳定，满足流域农业灌溉用水需求；按期完成5项水利工程维修养护任务、5次委托业务，有效消除工程安全隐患，提升水利设施防洪、灌溉服务能力；公用经费足额列支，保障了单位差旅费、公务用车运维等日常公务开展，确保机构运转规范高效。

### 通过各项工作统筹落地，项目有效完善了流域供水保障体系，优化了水利工程公益服务功能，提升了单位内部运营管理规范化水平，充分释放水利防洪灌溉综合效益，切实保障了民生落地与水利设施安全运行。

### 3.资金投入和使用情况

#### （1）资金投入情况

该项目年初预算数7048万元，全年预算数7048万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为其他资金。

#### （2）资金使用情况

截至2025年12月31日，该项目全年执行6999.36万元，预算执行率为99.31%，主要用于：机构日常运转公用经费、人员工资福利、流域灌溉供水保障及水利工程维修养护四大核心支出领域，全方位覆盖单位内部运转与水利公益履职全流程费用需求。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

根据本单位机构改革方案和2025年维修养护项目实施方案及工作要求，本项目通过统筹推进人员经费保障、水费支付、公用经费补充以及水利工程维修养护等工作，达成以下具体绩效目标：

- （1）全年度完成12次人员工资福利发放，足额保障在职、退休及遗属人员工资福利发放，发放及时率不低于95%，以此激发岗位履职能力，确保水利日常管理与工程巡检等基础工作有序开展；

- （2）本年度完成不少于3次克孜尔水库管理中心农业灌溉水费支付，保障上游水利管理单位正常运转，水费支付及时率不低于95%，维护上下游灌溉供水持续稳定，助力流域农业灌溉供水需求得到有效保障；

- （3）完成不少于5项水利工程维修养护任务，委托业务数量不少于5次，水利工程维修养护项目招投标资金落实率不低于95%，借此消除工程运行安全隐患，提升水利设施防洪、灌溉服务能力；

- （4）合规列支差旅费、公务用车维护费等公用经费，支撑单位政务办公、业务对接工作高效推进，保障水利管理各项事务工作闭环落地。

- 通过上述工作的系统实施，最终推动辖区水利工程公益服务功能持续优化、流域供水保障体系更加完善、单位内部运营管理规范化水平显著提升，实现水利防洪灌溉综合效益充分释放，民生保障工作落地见效。

2.阶段性目标

阶段性目标围绕项目总体目标，按项目实施周期合理拆解，前期聚焦项目筹备与基础保障工作，完成方案细化、资源配置、前期调研等核心任务，确保项目具备实施条件；中期集中推进人员待遇保障、农业水费缴纳、公用经费列支及水利工程维修养护等关键工作，稳步达成阶段性产出数量与质量要求；后期重点完成成果整合、资料归档、验收收尾等工作，同步开展效果自评与反馈收集，各阶段均严格把控进度节点、质量标准与预算执行，确保有序衔接、逐步落地总体目标。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

#### （1）评估项目实施效果

通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。

#### （2）提升资源利用效率

深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。

#### （3）强化项目管理责任

明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。

#### （4）为决策提供支持

为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

#### （5）促进项目持续改进

基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。

本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。

# 2.绩效评价的对象

# 本项目预算绩效评价报告的评价对象是2025年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）及其预算执行情况。该项目由新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心负责实施，旨在统筹保障机构改革后单位日常运转、人员工资福利发放、上游农业灌溉水费缴纳及水利工程维修养护等核心工作，稳定水利管理队伍，保障流域灌溉供水持续稳定，消除水利工程安全隐患，提升水利防洪灌溉服务能力，实现水利公益效益与民生保障目标。项目预算涵盖从2025年1月1日至2025年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为7048万元。

# 3.绩效评价的范围

# 本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

# （1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。

# （2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

# （3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。

# （4）社会影响：考察项目对社会的综合影响。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

# 1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

# （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

# （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

# （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

# （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

# 2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

#### （1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

#### （2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

#### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

# 绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 具体评价指标体系详情见附件1

# 3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

# 本次绩效评价围绕2025年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）的实施特点，以预算执行、资金安全、任务落地、民生保障、水利公益效益为核心导向，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，科学选用了成本效益分析法、比较法两种最贴合本项目实际的评价方法，确保评价客观、精准、可落地。各类方法的具体运用及选用理由如下：

# （1）成本效益分析法。将项目全年资金投入7048万元与人员经费保障、灌溉水费缴纳、水利工程维修养护、机构日常运转四大产出进行投入产出对比分析，重点核算预算执行率、成本节约率、资金使用合规性，全面衡量财政资金使用效率与效益。

# 选用理由：本项目为经营成本性保障项目，资金全部用于刚性支出与公益履职，核心目标是“保运转、保供水、保安全、保稳定”，必须通过投入与效益的关联分析，客观反映资金使用效率，符合水利行业专项资金“专款专用、注重实效”的管理要求。

# （2）比较法。将工资发放次数、水费支付次数、工程维修养护数量、委托业务次数等实际完成情况，与年初设定的绩效目标值、计划任务数、预算控制数进行逐项对比，量化计算指标完成率，判断目标达成程度。

# 选用理由：本项目绩效目标全部量化、指标清晰、可考核性强，通过“目标值—实际值”对比能够直观、准确反映各项任务是否按时保质完成，契合水利运维类项目“结果导向、目标刚性、过程可控”的评价逻辑。

# 4.评价标准

# 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：

# （1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

# （2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

# （3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

# （4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

# 本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

# （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术成员组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。

### 2.指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。

### 3.数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。

### 4.数据分析与评估

对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。

### 5.报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。

### 6.后续跟踪与改进

在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

# （一）评价情况

本项目围绕预设绩效目标稳步推进，整体实施成效良好。目标达成方面，核心任务均按计划落地。项目管理层面，通过规范的立项审批、科学的预算编制与严格的资金管控，保障了项目实施的合规性与高效性，管理制度健全且执行到位，未出现重大流程偏差或资金使用问题。产出成果上，项目产出数量满足计划要求，质量符合相关标准规范，产出时效与成本控制均达到预期目标，综合效益方面，项目在社会效益上发挥了积极作用，具体效益表现，如：保障管理中心水利工程设施设备正常运行，切实稳定了流域灌溉供水秩序，有力支撑了辖区农业生产稳步开展，充分发挥了水利公益服务与民生保障作用，整体实现了项目预期的实施价值。

# （二）评价结论

# 运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.97分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.97分，得分率为99.85%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见下表。

# 表1综合评分表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.97 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 99.97 |

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

### 1.项目立项

#### （1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。项目实施前已梳理部门内部及跨部门同类项目，明确本项目的差异化定位，无重复立项情况；部门发展规划、职能文件、政策依据等资料齐全并规范归档，完全满足评分标准中“立项符合政策、与部门职责匹配、无重复立项”的全部评价要点，故得满分。

#### （2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，最终通过部门集体决策会议审议确定立项，全程形成完整的审批文件、专家论证意见、会议纪要等资料，符合评分标准中“程序合规、材料齐全、经过论证与集体决策”的要求，故得满分。

### 2.绩效目标

#### （1）绩效目标合理性

本项目结合流域水利运维与灌溉服务类实际，围绕“保障流域灌溉供水稳定，提升水利设施运维效能，完成年度水费上缴与人员保障任务”的总体目标设定绩效目标，具体明确了“年度完成流域灌溉水费上缴3439万元、保障在职、退休及遗属人员工资福利支出、完成水利设施日常检修维护、保障人员队伍稳定与日常办公运转”的核心内容。

目标设定依据充分，既参考了流域历年灌溉用水量数据、农田灌溉需求统计、水利设施运维现状、人员编制与公用经费使用规律，又匹配了管理中心年度重点工作任务，未超出项目实施的技术、资金、时间约束。

绩效目标与项目实际工作内容高度相关（如“灌溉水费支出”目标直接服务于“保障灌区供水稳定”的工作核心），且预算资金与目标投资额精准匹配（如“人员工资福利支出”对应预算3084万元，测算依据为人员编制与工资标准；“公用经费支出”对应预算105万元，测算依据为日常办公与公务出行需求），虽因本年度灌溉用水量减少、人员变动及经费精细化管理出现小幅执行偏差，但目标设置整体符合实际业务需求。

完全符合评分标准中“目标有依据、与实际相关、效益符合正常业绩水平、与预算匹配”的评价要点，故得满分

#### （2）绩效指标明确性

项目将总体绩效目标细化分解为数量、质量、时效、成本、效益等维度的三级指标，各项指标均明确了可量化、可衡量的具体目标值、且与项目目标任务一一对应。具体指标如：数量指标明确了“人员工资发放次数=12次，水利工程维修养护项目≥5项、支付克孜尔水库管理中心水费≥3次、委托业务服务项目数量≥5次、工资发放人数=231人“等具体任务量；质量与时效指标设定了“水利工程维修养护项目招投标资金到位率≥95%、灌溉水费支付及时率≥95%、工资发放及时率≥95%”等可考核标准；成本指标划定了“人员工资福利支出≤3084万元、2025年度灌溉水费支出≤3439万元、水利工程维修养护支出≤420万元、公用经费支出≤105万元”等预算控制额度；效益指标明确了“保障管理中心水利工程设施设备安全有效运行”的社会效益指标。指标设定清晰无歧义，既涵盖了工程维护、服务供给、资金支付等产出内容，也体现了设施安全保障的综合效益，完全符合评分标准中“指标细化分解、可衡量、与任务数对应”的要求，故得满分。

### 3.资金投入

#### （1）预算编制科学性

本项目预算编制以“精准测算、按需配置”为原则，结合项目实施方案及具体任务清单开展，参考既往同类项目支出水平及当前物价水平，测算支出7048万元。预算编制过程经过业务科室、财务部门双重审核，无漏项、超项情况，预算内容与项目“人员工资福利支出、灌溉水费管理、水利工程维修养护及保障运转经费四项核心任务”以及“全年按时将人员工资足额发放12次、完成5项以上水利工程维修养护、将灌溉水费以95%的及时率分3次以上支付给克孜尔水库管理中心”等产出目标完全匹配，资金额度与各阶段工作任务量精准适配，符合评分标准中“经过科学论证、内容与项目匹配、额度依据充分、与工作任务匹配”的全部评价要点，故得满分。

#### （2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。

具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，也注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。

综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础，故得满分。

# （二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.97分，得分率为99.85%。

### 1.资金管理

#### （1）资金到位率

本项目总投资7048万元，实际到位资金7048万元，资金到位率100%，该指标满分为4分，根据评分标准得4分。

#### （2）预算执行率

本项目全年预算7048万元，全年实际支出6999.36万元，预算执行率为99.31%，该指标满分为4分，根据评分标准得3.97分。

#### （3）资金使用合规性

### 项目资金使用严格遵守《中华人民共和国预算法》《水利发展资金管理办法》《事业单位财务规则》等法律法规及财务制度，全程规范可控：①资金拨付均履行“申请-审核-审批”流程，附完整的合同、发票、验收单等佐证资料，不存在无依据拨付情况；②严格执行专款专用，所有支出均与项目预算批复用途一致，无截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为；③财务核算规范，按项目单独建账、单独核算，支出科目分类准确，凭证齐全完整。项目实施期间未发生财务审计问题，完全符合评分标准中“符合财经法规、审批手续完备、用途合规、无违规行为”的全部要求，故得满分。

### 2.组织实施

#### （1）管理制度健全性

### 项目实施单位已制定《渭干河水利管理中心财务管理9项制度（办法）》《渭干河水利管理中心内部控制规范工作实施方案》等一系列专项制度，制度体系覆盖项目策划、实施、监控、收尾全流程。业务管理制度明确了各部门职责分工（如：业务科室负责项目实施、财务科室负责资金管理）。财务管理制度细化了资金拨付流程、报销标准、账务核算要求。所有制度均合法合规、内容完整，且与项目的实施特点高度适配，为项目顺利推进提供了坚实制度保障，符合评分标准中“有完善的财务和业务管理制度、制度合法合规完整”的要求，故得满分。

#### （2）制度执行有效性

### 项目实施全过程严格执行各项管理制度，执行效果显著：①严格遵守法律法规及管理规定；②项目招投标文件、中标通知书、项目合同书、工程建设资料、财务凭证等资料齐全，均按要求及时归档；③人员、场地、设备等实施条件全部落实到位，满足项目实施需求。制度执行无偏差，有效保障了项目按计划推进，符合评分标准中“遵守相关规定、调整手续完备、资料齐全归档、实施条件落实”的要求，故得满分。

- （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

（1）实际完成率

数量指标1：人员工资发放次数，指标值：=12次，实际完成值：=12次，指标完成率100%。

数量指标2：水利工程维修养护项目，指标值：≥5项，实际完成值：=5项，指标完成率100%。

数量指标3：支付克孜尔水库管理中心水费次数，指标值：≥3次，实际完成值：=3次，指标完成率100%。

数量指标4：委托业务服务项目数量，指标值：≥5次，实际完成值：=5次，指标完成率100%。

数量指标5：工资发放人数，指标值：=231人，实际完成值：=231人，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（2）质量达标率：

质量指标：水利工程维修养护项目招投标资金落实率，指标值：≥95%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（3）完成及时性：

时效指标1：灌溉水费支付及时率，指标值：≥95%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

时效指标2：工资发放及时率，指标值：≥95%，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

该指标满分为10分，根据评分标准得10分。

（4）成本节约率：

经济成本指标1：人员工资福利支出，指标值：≤3084万元，实际完成值：=3038.29万元，指标完成率98.52%，偏差原因：一是部分人员到龄退休，人员编制缩减，工资福利支出相应减少；二是有人员调出，在职人员数量减少，经费支出随之降低；三是社保缴费基数调整幅度小于预期，相关配套支出未达预算测算值。改进措施：精准统计在职、退休、调出人员变动情况，提前摸排社保政策调整细节，下一年度预算编制时细化人员经费测算，提审预算精准度，确保经费预算贴合实际支出情况。

### 经济成本指标2：2025年度灌溉水费支出，指标值：≤3439万元，实际完成值：=3438.3万元，指标完成率99.98%，偏差原因：本年度灌溉水费预算是根据上一年度用水量测算编制，因本年度实际灌溉用水量略有减少，导致实际支付水费较预算略有降低，形成小幅偏差。改进措施：今后将结合近年平均用水量、当年气候及灌溉需求等因素，更加精准测算水费预算，强化用水动态管理，进一步提高预算执行准确率。

### 经济成本指标3：水利工程维修养护支出，指标值：≤420万元，实际完成值：=420万元，指标完成率100%。

### 经济成本指标4：公用经费支出，指标值：≤105万元，实际完成值：=102.77万元，指标完成率97.88%，偏差原因：年度实际运行中，受部分会议培训精简、公务出行按需压缩及日常办公耗材精细化管理等因素影响，各类支出较预算有所节约。改进措施：今后将持续优化公用经费预算执行管控，进一步细化年度支出计划，动态跟踪各项费用进度，在确保正常运行的前提下，从严从紧控制支出，提高资金使用效益，力争实现预算执行的精准匹配。

### 该指标满分为10分，本项目计划总成本为7048万元，实际发生总成本为6999.36万元，成本节约率为1%，未发生任何超支情况，故得满分。

- （四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

### （1）实施效益

### ①社会效益指标：保障管理中心水利工程设施设备安全运行，指标值：有效保障，实际完成值：=100%，指标完成率100%。

该指标满分为20分，根据评分标准得20分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

2025年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）项目年初预算7048万元，全年预算7048万元，实际支出6999.36万元，预算执行率为99.31%，项目绩效指标总体完成率为99.72%，总体偏差率为0.41%，偏差原因是与科室沟通不够充分，年初经济成本指标设置上不够精准，导致出现偏差，改进措施为加强与业务科室充分沟通，全面考虑项目资金预算编制，提升预算执行效率。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

本项目在实施过程中，立足水利行业特点与灌区运维实际，形成了一套“精准谋划、合规管控、协同推进、效益导向”的工作模式，主要经验如下：

# 1.精准谋划，锚定目标

- 项目启动前，结合流域灌溉需求、水利设施运维现状及年度工作重点，深入开展需求调研，科学编制项目实施方案与绩效指标体系，将灌溉服务、人员保障、日常运行等核心任务细化分解，明确责任主体与时间节点，为项目有序推进奠定基础。

# 2.合规管控，保障资金安全高效

- 严格遵循“预算引领、专款专用”原则，全流程规范资金管理。预算编制阶段，充分参考历史数据并结合年度实际研判，提升预算科学性；资金使用阶段，严格执行“申请-审核-审批”流程，依托项目单独建账、单独核算，确保资金专款专用；动态监控阶段，及时跟踪支出进度，主动应对人员变动、用水需求变化等因素，在保障合规的前提下实现资金节约高效使用。

# 3.协同联动，强化过程管理

- 建立财务、业务、人事等多部门协同机制，定期沟通项目进展，及时协调解决人员调整、公务压减等实际问题；通过定期调度、实地核查等方式，动态跟踪项目执行情况，规范招投标、合同、财务凭证等档案管理，确保项目实施全程可追溯。

# 4.动态优化，提升绩效质量

- 针对灌溉用水、人员结构等实际变化，主动调整执行策略，在不突破合规底线的前提下优化支出结构；同时总结预算偏差经验，完善绩效目标设置方法，为后续项目精准编制预算、提升绩效水平提供实践参考，推动项目产出持续发挥水利服务效益。

- （二）存在的问题及原因分析

# 1.绩效管理专业能力有待提升

- 相关人员对绩效管理专业知识的系统性学习不足，在指标设置的细化、量化方面仍需优化完善；绩效自评过程中，部分人员因专业知识储备不足，存在自我审定的局限性，一定程度上影响了评价结果的客观性与质量。

# 2.绩效岗位人员流动频繁，工作衔接不畅

- 受轮岗、人员调动等因素影响，绩效工作人员变动较为频繁，新老人员交接过程中存在业务衔接不到位的情况，导致部分工作推进滞后，影响了绩效管理工作的连续性与稳定性。

# 3.前期研判与业务沟通不够充分

- 预算及绩效目标编制阶段，与业务科室的沟通调研不够深入，对灌溉用水变化、人员结构调整、经费压减等实际业务因素研判不精准，导致部分指标目标值设置偏高，与实际执行情况存在小幅偏差，影响了绩效目标的达成度。

# 七、有关建议

# （一）强化绩效管理专业培训，提升业务能力

# 针对当前部分人员绩效管理专业知识不足、指标设置不够细化量化的问题，积极组织或邀请第三方开展绩效管理专项培训，重点覆盖绩效目标设置、自评方法、数据审核、水利行业绩效评价等内容，夯实业务基础，破除内部自评局限性，提升评价工作质量。

# （二）健全绩效岗位管理机制，保障工作衔接

# 针对轮岗、人员调动导致绩效工作人员流动频繁、工作衔接不到位的问题，专门制定绩效工作人员定职、定岗、定责制度，明确岗位职责、工作标准及交接流程，建立完整的交接资料清单与时限要求，稳定绩效工作队伍，确保绩效管理工作连续稳定推进。

# （三）完善前期研判与沟通机制，提升目标精准性

# 针对前期与业务科室沟通不充分、项目研判不精准导致部分指标目标值偏高的问题，建立常态化业务沟通机制，在预算及绩效目标编制前，全面调研灌溉用水变化、人员结构调整、经费压减等实际情况，细化数据支撑，提升目标设置与实际执行的匹配度，减少偏差。

# （四）规范项目建设与资金管理程序，强化过程管控

# 严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，项目前期扎实做好可行性研究，细化实施方案，按照水利工程招投标、建设管理等规定稳步推进；同时规范项目档案管理，同步收集整理招投标资料、工程建设资料、合同、财务凭证等，确保项目实施全程可追溯。

# （五）加强组织领导与考核约束，压实绩效责任

# 进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高全员对预算绩效管理重要性的认识，结合水利行业考核建立绩效工作考核制度，将绩效管理成效纳入科室及个人考核，加大“花钱必问效、无效必问责”理念宣贯力度，推动绩效管理各项要求落到实处。

# 八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

# 附件1评价指标体系

2025年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目）项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.97 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 | 20 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 99.97 |

# 附件2项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 2025年自治区水利发展资金专项（经营成本性项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域渭干河水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7048 | 7048 |  | 6999.36 |  | 10 |  | 99.31% |  | 9.83 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 7048 | 7048 |  | 6999.36 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据本单位机构改革方案和2025年维修养护项目实施方案及工作要求，本项目通过统筹推进人员经费保障、水费支付、公用经费补充以及水利工程维修养护等工作，达成以下具体绩效目标：1.年度完成12次人员工资福利发放，足额保障231名在职、退休及遗属人员工资福利发放，发放及时率不低于95%，以此激发岗位履职能力，确保水利日常管理与工程巡检等基础工作有序开展；2.本年度完成不少于3次克孜尔水库管理中心农业灌溉水费支付，保障上游水利管理单位正常运转，水费支付及时率不低于95%，维护上下游灌溉供水持续稳定，助力流域农业灌溉供水需求得到有效保障；3.完成不少于5项水利工程维修养护任务，委托业务数量不少于5次，水利工程维修养护项目招投标资金落实率不低于95%，借此消除工程运行安全隐患，提升水利设施防洪、灌溉服务能力；4.合规列支差旅费、公务用车维护费等公用经费，支撑单位政务办公、业务对接工作高效推进，保障水利管理各项事务工作闭环落地。通过上述工作的系统实施，最终推动辖区水利工程公益服务功能持续优化、流域供水保障体系更加完善、单位内部运营管理规范化水平显著提升，实现水利防洪灌溉综合效益充分释放，民生保障工作落地见效。 |  |  |  |  |  |  |  | 根据本单位机构改革方案和2025年维修养护项目实施方案及工作要求，本项目通过统筹推进人员经费保障、水费支付、公用经费补充以及水利工程维修养护等工作，2025年度全年完成12次人员工资发放，足额保障231名在职、退休及遗属人员工资发放，发放及时率100%，确保了水利日常管理与工程巡检等基础工作有序开展，激发了岗位履职能力；本年度向克孜尔水库管理中心支付农业灌溉水费共计3次，水费支付及时率达到100%，保障了上游水利管理单位正常运转，维护了上下游灌溉供水持续稳定，助力了流域农业灌溉供水需求得到有效保障；2025年度完成5项水利工程维修养护任务、委托业务数量5次，水利工程维修养护项目招投标资金落实率100%，消除了工程运行安全隐患，提升了水利设施防洪、灌溉服务能力；2025年度人员经费支出3038.29万元、农业灌溉水费支出共计3438.3万元、水利工程维修养护项目420万元、公用经费支出102.77万元。通过上述工作的系统实施，最终推动了辖区水利工程公益服务功能持续优化、完善了流域供水保障体系、显著提升了单位内部运营管理规范化水平，实现了水利防洪灌溉综合效益充分释放，保障了民生工作落地见效与中心水利设施的安全运行。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放次数 | =12次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 水利工程维修养护项目 | ≥5项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 支付克孜尔水库管理中心水费次数 | ≥3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 委托业务服务项目数量 | ≥5次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 工资发放人数 | =231人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231人 | 100% | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 水利工程维修养护项目招投标资金落实率 | ≥95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 灌溉水费支付及时率 | ≥95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 工资发放及时率 | ≥95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资福利支出 | ≤3084万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3038.29万元 | 98.52% | 3.85 | 偏差原因：一是部分人员到龄退休，人员编制缩减，工资福利支出相应减少；二是有人员调出，在职人员数量减少，经费支出随之降低；三是社保缴费基数调整幅度小于预期，相关配套支出未达预算测算值。整改措施：精准统计在职、退休、调出人员变动情况，提前摸排社保政策调整细节，下一年度预算编制时细化人员经费测算，提审预算精准度，确保经费预算贴合实际支出情况。 |
|  |  |  | 2025年度灌溉水费支出 | ≤3439万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3438.3万元 | 99.98% | 6 | 偏差原因：本年度灌溉水费预算是根据上一年度用水量测算编制，因本年度实际灌溉用水量略有减少，导致实际支付水费较预算略有降低，形成小幅偏差。整改措施：今后将结合近年平均用水量、当年气候及灌溉需求等因素，更加精准测算水费预算，强化用水动态管理，进一步提高预算执行准确率。 |
|  |  |  | 水利工程维修养护支出 | ≤420万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =420万元 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 公用经费支出 | ≤105万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =102.77万元 | 97.88% | 4.73 | 偏差原因：年度实际运行中，受部分会议培训精简、公务出行按需压缩及日常办公耗材精细化管理等因素影响，各类支出较预算有所节约。整改措施：今后将持续优化公用经费预算执行管控，进一步细化年度支出计划，动态跟踪各项费用进度，在确保正常运行的前提下，从严从紧控制支出，提高资金使用效益，力争实现预算执行的精准匹配。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障管理中心水利工程设施设备安全运行 | 有限保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 30 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 89.58 |  |