新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心

2025年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

新疆玛纳斯河流域，位于石河子市与玛纳斯县之间的交接处，是承担石河子市、玛纳斯县、沙湾县和克拉玛依的小拐乡，以及新疆生产建设兵团农八师、农六师的十九个大型农牧团场的农业用水，承担新疆最大的玛纳斯火力发电厂和最大的红山嘴梯级水力发电厂的发电用水。灌区内人口86.28万人，有效灌溉面积315万亩，是自治区重要的商品粮棉和轻工业基地。单位承担玛纳斯河流域管辖范围内的水资源管理、流域综合治理等工作；承担管辖范围内水利工程运行管理及供水等工作。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心无下属预算单位。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计8,423.01万元，其中：本年收入合计8,246.34万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）22.69万元，年初结转和结余153.98万元。

2025年度支出总计8,423.01万元，其中：本年支出合计8,330.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余92.38万元。

收入支出总体与上年相比，减少608.42万元，下降6.74%，主要原因是：财政项目减少以及一家主要用水单位因机构改革原因未足额缴纳水费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入8,246.34万元，其中：财政拨款收入1,213.04万元，占14.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入6,874.42万元，占83.36%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入158.88万元，占1.93%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出8,330.62万元，其中：基本支出1,291.61万元，占15.50%；项目支出164.59万元，占1.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出6,874.42万元，占82.52%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,320.82万元，其中：年初财政拨款结转和结余107.77万元，本年财政拨款收入1,213.04万元。财政拨款支出总计1,320.82万元，其中：年末财政拨款结转和结余92.38万元，本年财政拨款支出1,228.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加411.60万元，增长45.27%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位增加原新疆玛纳斯河流域管理局一般公共预算，财政拨款收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数991.93万元，决算数1,320.82万元，预决算差异率33.16%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位年中追加了原新疆玛纳斯河流域管理局一般公共预算，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运行、事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为497.68万元，占比40.51%，主要用于人员工资、日常公用经费以及白蚁等害堤动物防治项目。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,228.43万元，占本年支出合计的14.75%。与上年相比，增加426.98万元，增长53.28%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，新单位增加了原新疆玛纳斯河流域管理局一般公共预算，财政拨款支出与上年比增加。与年初预算相比，年初预算数991.93万元，决算数1,228.43万元，预决算差异率23.84%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，新单位年中增加了原新疆玛纳斯河流域管理局一般公共预算，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）225.14万元，占18.33%。

2.卫生健康支出（类）46.16万元，占3.76%。

3.农林水支出（类）921.94万元，占75.05%。

4.住房保障支出（类）35.20万元，占2.87%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为49.48万元，比上年决算增加49.48万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革并入了原新疆玛纳斯河流域管理局离退休人员相关经费支出，导致事业单位离退休财政拨款支出比上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为46.93万元，比上年决算增加46.93万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革并入了原新疆玛纳斯河流域管理局机关事业单位基本养老保险缴费支出，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为128.73万元，比上年决算增加128.73万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革并入了原新疆玛纳斯河流域管理局机关事业单位职业年金缴费支出，导致机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为25.62万元，比上年决算增加25.62万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革并入了原新疆玛纳斯河流域管理局事业单位医疗支出，导致事业单位医疗支出比上年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为20.53万元，比上年决算增加20.53万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革纳入了原新疆玛纳斯河流域管理局人员的公务员医疗补助，导致公务员医疗补助比上年增加。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为378.87万元，比上年决算增加378.87万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革并入了原新疆玛纳斯河流域管理局一般公共预算，增加了原新疆玛纳斯河流域管理局的基本支出和项目支出，导致相关科目支出较上年增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为15.39万元，比上年决算减少46.87万元，下降75.28%，主要原因是：以前年度基建项目的结转资金已逐年消化，较上年相比，基建项目减少，相关的基础设施建设支出减少，因而水利工程建设较上年支出减少。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为497.68万元，比上年决算减少232.51万元，下降31.84%，主要原因是：财政项目资金支出减少，上年度有自治区水利发展资金以及中央水利发展资金财政项目资金，2025年度没有相关财政项目，导致相关支出较上年减少。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，今年新单位因机构改革增加了原新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心的2024年农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十三批）项目支出，导致防汛支出较上年增加。

10.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年度的江河湖库水系综合整治项目已经完成，项目款项也已结清，2025年度没有江河湖库水系综合整治项目，导致支出较上年减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为35.20万元，比上年决算增加35.20万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革纳入了原新疆玛纳斯河流域管理局人员的住房公积金，导致住房公积金较上年支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,110.04万元，其中：人员经费1,067.74万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费42.30万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出4.34万元，比上年增加4.34万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革增加了原新疆玛纳斯河流域管理局的“三公”经费，因而“三公”经费支出较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，占89.17%，比上年增加3.87万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革增加了原新疆玛纳斯河流域管理局的公务用车运行维护费，因而公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。公务接待费支出0.47万元，占10.83%，比上年增加0.47万元，增长100.00%，主要原因是：依据事业单位改革要求，将新疆玛纳斯河流域管理局、新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心整合，组建新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心，新单位上年无决算，新疆玛纳斯河流域管理局是全额单位，新疆玛纳斯河流域管理局水利管理中心与新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心都是差额单位，今年新单位因机构改革增加了原新疆玛纳斯河流域管理局的公务接待费，因而公务接待费支出较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费及过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。国有资产占用情况中固定资产车辆15辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费0.47万元，开支内容包括自治区调研组调研及其他单位考察学习小组就餐产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，50人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.38万元，决算数4.34万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：为加强预算管理，厉行节约，减少“三公”经费支出，导致预决算存在差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.87万元，决算数3.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.51万元，决算数0.47万元，预决算差异率-7.84%，主要原因是：为加强预算管理，厉行节约，减少公务接待费支出，导致预决算存在差异。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心（事业单位）公用经费支出42.30万元，比上年增加42.30万元，增长100.00%，主要原因是：因为机构改革并入原新疆玛纳斯河流域管理局一般公共预算，公用经费支出增加。

#### （二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额339.11万元，其中：政府采购货物支出45.07万元、政府采购工程支出167.58万元、政府采购服务支出126.46万元。

授予中小企业合同金额339.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额339.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋34,779.14平方米，价值7,452.66万元。车辆15辆，价值349.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数5,082.61万元，全年执行数5,082.61万元。预算绩效管理取得的成效：围绕预设绩效目标稳步推进，整体实施成效良好。一是目标达成方面，核心任务均按计划落地。项目管理层面，通过规范的立项审批、科学的预算编制与严格的资金管控，保障了项目实施的合规性与高效性，管理制度健全且执行到位，未出现重大流程偏差或资金使用问题，在产出成果上，项目产出数量满足计划要求，质量符合相关标准规范，产出时效与成本控制均达到预期目标。二是从项目的目标达成情况来看，2025年玛河安全防护栏安装工程在数量指标、质量指标等方面表现出色，如年初早谋划、早实施，项目在开始和施工过程中提高了工作效率，工程在保质量的前提下较快完成施工，完成资金支付，达到了预期的标准与要求。三是项目管理方面，新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是因轮岗、调动等因素使本单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是加强有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平。二是完善相关制度。专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升本单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。三是规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门根据自己科室项目的特点进行总结。四是完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。五是加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合水利安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投资70万元，其中：财政资金70万元，主要用于水源地保护区防护栏的安装，有利于提高水利工程安全运行，通过该项目实施达到保障供水安全的效果。 |  |  |  |  |  | 项目实施情况：（1）完成水源地保护区2km长的防护栏安装。（2）施工符合规定标准达到95%以上。（3）项目完工验收合格率达到100%。(4) 项目2025年4月开工，达到完成率的100%。（5）项目完成时间2025年11月，达到完成率的100%。（6）防护栏材料费控制在预算指标64.60万元内。（7）土方及混凝土费控制在预算指标3.07万元内。(8) 公务用车运行维护费控制在预算指标2.33万元内。(9)保障水源地供水安全率达到100%。项目的实施提高了水利工程安全运行，有效保障供水安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防护栏长度 | 8 | >=2千米 | =2千米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工符合规定标准 | 8 | >=95% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完工验收合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 完工时间 | 9 | <=11月 | =5月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | 9 | <=6月 | =4月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 土方及混凝土费 | 7 | <=2.33万元 | =2.33万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 防护栏材料费 | 7 | <=64.60万元 | =64.6万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 公务用车运行维护费 | 6 | <=3.07万元 | =3.07万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水源地供水安全率 | 30 | >=90% | =100% | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区玛纳斯河流域水利管理中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5012.61 | 5012.61 |  | 5012.61 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 5012.61 | 5012.61 |  | 5012.61 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过保障基本民生、保工资、保运转，实现保障职工的基本生活权益，达到保障单位稳健运行的效果。2、通过防护栏安装项目，达到保障我单位职工及行人车辆安全的效果。3、通过维修工程项目，达到玛河下游灌区用水需求得到保障的目的。4、通过水利工程巩固提升项目，达到改善水闸运行环境，提升水闸设施稳定运行的效果 |  |  |  |  |  | （1）完成西调渠分水闸和九公里分水闸2座水闸建筑改造。（2）支付10笔质保金。（3）完成1本流域规划修编编制报告。（4）完成161名职工工资发放。（5）全年完成12次工资发放。（6）工程质量验收合格率达到95%以上。（7）报告验收合格率达到100%。（8）水闸建筑改造项目开始时间7月1日。（9）水闸建筑改造项目完成时间11月24日。（10）项目支出经费729万元。（11）正常运行经费支出4283.61万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放次数 | 9 | =12次 | =12次 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 人员工资发放人数 | 8 | >=161人 | =161人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 流域规划修编报告 | 7 | =1本 | =1本 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 水闸建筑改造数量 | 7 | >=2座 | =2座 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支付质保金笔数 | 7 | >=10笔 | =10笔 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 7 | >=95% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 报告验收合格率 | 7 | >=95% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水闸建筑改造项目计划开始时间 | 9 | =2025年7月5日 | 2025年7月1日 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 水闸建筑改造项目计划完成时间 | 9 | =2025年11月1日 | 2025年11月24日 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：本项目计划指标完成时间为2025年11月1日，实际完成时间2025年11月24日，较计划完成时间滞后23天。原为因绩效指标设置刚性过强，缺乏弹性空间，将计划时间机械地设定为“2025年11月1日”这一绝对时点，而未采用“<=2025年11月1日”，在绩效目标制定的科学性、合理性方面存在欠缺，对水利工程建设周期的规律性把握不够精准。改进措施：在今后的绩效指标设置中，提升科学性与灵活性，预留合理的工期弹性空间。 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 正常运行经费支出 | 10 | <=4283.61万元 | =4283.61万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 项目支出经费 | 10 | <=729万元 | =729万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.00分 |  |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》